**PRILOG**

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA**

**„ U REKONSTRUKCIJU DJEČJEG VRTIĆA POSAVSKI BREGI „  
( REKONSTRUKCIJA ZGRADE,  
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA  
DJEČJEG IGRALIŠTA )**

**(KLASA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ URBROJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )**

**UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

**OPIS PROJEKTA**

**1. NAZIV PROJEKTA**

**Rekonstrukcija dječjeg vrtića POSAVSKI BREGI**

**2. KORISNIK PROJEKTA**

2.1. NAZIV KORISNIKA: Grad Ivanić Grad

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA: Jedinica lokalne samouprave, Grad

2.3. ADRESA KORISNIKA: Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić Grad

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE: Gradonačelnik, Javor Bojan Leš

2.5. KONTAKT: Valentin Gadža, (01)2831381; 0992320131; igra@ivanic-grad.hr

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. OPIS PROJEKTA**

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

3.1.1. PODMJERA

Podmjera 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

3.1.2. TIP OPERACIJE

Tipoperacije 7.4.1.»Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

3.2. MJESTO PROVEDBE: Savska 69D, 10311 Posavski Bregi

3.2.1. ŽUPANIJA: Zagrebačka županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA: Grad Ivanić Grad

3.2.3. NASELJE/NASELJA: Posavski Bregi

3.3. CILJEVI PROJEKTA

**Cilj projekta**: Rekonstruirati i opremiti vrtić u Posavskim bregima

Ulaganjem u rekonstrukciju dječjeg vrtića želi se ostvariti organizirana njega, odgoj obrazovanje i zaštita djece do polaska u osnovnu školu. Grad Ivanić grad konstantno bilježi potrebe za novim vrtićkim kapacitetima, te je jasno da će proširenje postojećih kapaciteta omogućiti povećanje broja korisnika, ali i povećati kvalitetu rada i učenja u samom objektu.

Ciljevi projekta su povećanje kapaciteta i kvalitete usluge predškolskog obrazovanja u Gradu Ivanić - Gradu, naselju Posavski bregi

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

*(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Očekivani rezultati projekta rekonstrukcije vrtića koji su mjerljivi, su svakako povećanje iskoristivosti kvadrature prostorija za predškolsku naobrazbu, te također povećanje broja polaznika dječjeg vrtića. Što se tiče rezultata u smislu povećanja kvalitete predškolskog odgoja, ovaj projekt je opravdan time što se povećava i ujednačuje kvaliteta prostora za odvijanje predškolske nastave dječjeg vrtića podružnica Posavski bregi s ostalim podružnicama dječjeg vrtića Ivanić – Grad. Projektom se stvaraju uvjeti koji su se prihvatljivi za djecu i prilagođeni njihovim potrebama.

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta? ***DA* /** NE

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor ''DA'':

1. opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Rekonstrukcijom dječjeg vrtića stvoriti će se i nove odgojne supine, što će rezultirati potrebom zapošljavanja dvije osobe na radnom mjestu odgajatelja. Također ostale skupine će rasteretiti svoje kapacitete, i samim time olakšati funkcioniranje i povećati kvalitetu rada. Povećanjem kapaciteta stvoriti će se i potreba za kvalitetnijim održavanjem objekta, te će se kroz projekt zaposliti i jedna nova spremačica.

1. opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) | Planirani broj radnih mjesta | Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta |
| 1 | VRSTA RADNOG MJESTA: Odgajatelj  OPIS: Odgajateljica u odgojnoj skupini, koja provodi zadani kurikulum | 2 | 2020 |
| 2 | VRSTA RADNOG MJESTA: Spremačica  OPIS: Održavanje objekta i radnog prostora | 1 | 2020 |

*Napomena:*

*Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. iz Priloga 10 Natječaja.*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.*

*Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.*

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

Provedba projekta je planirana tijekom 18 mjeseci.

REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA POSAVSKI BREGI- DINAMIKA PROVEDBE PROJEKTA

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

Glavne aktivnosti provedbe projekta:

* Javna nabava (prikupljanje ponuda za radove, obrada ponuda, rok mirovanja, potpis ugovora), sukladno Zakonu o javnoj nabavi
* Prikupljanje ponuda za nadzor, ugovaranje
* Obavijest o početku radova
* Vidljivost projekta
* Radovi sukladno arhitektonskom troškovniku
* Radovi na elektrotehničkim instalacijama
* Radovi vatrodojave
* Radovi vodovoda i odvodnje
* Radovi i instalacija sustava grijanja
* Opremanje
* Tehnički pregled
* Primopredaja radova
* Vođenje projekta

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

Pripremne aktivnosti koje su provedene u svrhu realizacije projekta:

Izrađen je idejni projekt i glavni projekt. Ishođene su potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, u skladu s tablicom 1\_Plan\_nabave\_Tablica\_troskova\_i\_izracuna\_potpore\_7-4-1 iznosi **1.450.667,95 kn.**

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

Aktivnosti građenja nisu započele

**4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA**

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

Ciljane skupine su djeca predškolske dobi, a krajnji korisnici roditelji koji će imati osiguranu skrb i odgojno obrazovni program predškolske djece.

Ciljne skupine projekta su također i lokalno stanovništvo naselja i područja Grada Ivanić Grada.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

Povećanjem standarda dostupnosti i raspoloživosti u dječjem vrtiću, omogućuje se roditeljima mogućnost zapošljavanja, potiče se demografski rast, i ostanak ljudi na ruralnim područjima. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Organizira se i provodi na način kojim se doprinosi očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta i poticanju cjelovitog razvoja svih djetetovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti sukladno znanstvenim spoznajama. Način ostvarenja cilja je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti dječjeg vrtića radi zadovoljenja potreba žitelja Grada Ivanić grada.

**5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO**

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

Nije primjenjivo za ovaj projekt

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

Nije primjenjivo za ovaj projekt

**6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA**

Nakon odobrenja sredstava i ugovaranja projekta, te raspisane javne nabave, definirati će se kreditni aranžman koji će biti ugovoren sa komercijalnom bankom kako bi se projekt mogao financirati u punom iznosu, te je u planu da se nakon ostvarenja potpore krediti aranžman u potpunosti zatvori. Plan završetka projekta je 18 mjeseci od ugovaranja izvođača radova.

**7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA**

Grad Ivanić-Grad ima provedbene kapacitete i relevantno iskustvo u izradi i provedbi projekata (kako iz EU, tako i iz drugih izvora) što osigurava pravovremenu i uspješnu provedbu projekta u skladu s planiranim aktivnostima i ugovornim obvezama. Tim za upravljanje projektom sastoji se od voditelja i koordinatora projekta, financijskog administratora i tehničkog administratora. Tim za provedbu projekta sastoji se od četvero djelatnika s višegodišnjim iskustvom na provedbi različitih projekata: ENGAGE (IEE), ENCRO (IPA), RE-SEETIES (SEE), Europski tjedan kretanja (EMW). Upravljanje i koordinaciju projektom provoditi će djelatnici Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje uz stručnu podršku Razvojne agencije Ivanić – Grad. Tim za upravljanje projektom sastoji se od četiri člana od kojih su tri člana tima diplomirani ekonomisti, a jedan član je dipl. ing.arh. Voditelj projekta je viša stručna suradnica za programe i fondove Europske unije koja posjeduje više od 20 godina radnog iskustva, kao i relevantno iskustvo u pripremi i provedbi projekata iz različitih EU programa (IPA, IEE, SEE, CIP), a ostatak projektnog tima čine viša referentica za provedbu javne nabave s preko 20 g. radnog iskustva, voditelj odsjeka za financije i računovodstvo s više od 25 godina radnog iskustva u financijskom sektoru i kao sudskom vještačenju koja će biti zadužena za financijsko administriranje projekta, voditelj odsjeka za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje s višegodišnjim iskustvom u projektiranju i urbanom planiranju bit će zadužena za provedbu pojedinih aktivnosti.). Grad posjeduje svu potrebnu opremu i ljudske kapacitete za upravljanje projektima ove vrste.

Za poslove provedbe i vođenja projekta po provedenoj javnoj nabavi, Grad će angažirati tvrtku koja se time profesionalno bavi.

**8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM**

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

Nakon realizacije projekta prihodovna strana biti će osigurana kroz realizaciju u gradskom proračunu. Sve stavke prihoda i rashoda planirane su u Gradskom proračunu, te njihova realizacija nije upitna

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

Grad Ivanić Grad kao jedinica lokalne samouprave koja ima u svojem vlasništvu upisanu imovinu upravljati će projektom pet godina od završetka investicije što je i dužan temeljem Odluke Gradskog vijeća (Sl. glasnik 2-2014.) o načinu upravljanja i održavanju objekata u javnoj funkciji, a time je ujedno zadovoljen i uvjeti iz članka 20 stavak (9) Pravilnika o provedbi mjere 07 »temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020..

Odluka propisuje:

- Članak 1. uređuje način upravljanja i održavanja objekata u javnoj funkciji koji se nalaze na području Grada Ivanić-Grada, te se utvrđuju objekti u javnoj funkciji na području Grada Ivanić-Grada.

- Članak 2. Objektima u javnoj funkciji u smislu Odluke smatraju se:

- nekretnine u vlasništvu Grada Ivanić-Grada koje se koriste za obavljanje općih i javnih poslova Grada Ivanić-Grada, trgovačkih društava u kojima Grad Ivanić-Grad ima udjele, ustanova kojih je Grad Ivanić-Grad osnivač i po svojoj naravi su u službi građanima;

- društveni domovi koji su nekretnine u vlasništvu Grada Ivanić-Grada namijenjene prvenstveno za potrebe održavanja zborova građana mjesnih odbora, za provedbu izbora, referenduma, organiziranje izbornih mjesta, sastanaka i skupova političkih stranaka, udruga građana, probe i vježbe KUD-ova, za ostale potrebe mjesnih odbora na čijem području se nalaze te za ostale kulturne, društvene, rekreativne, sportske i ostale potrebe koje su od značaja za mjesni odbor i Grad Ivanić-Grad u cjelini te objekti koji se nalaze uz društvene domove i izjednačeni su s istima;

- sportski objekti koji su nekretnine (građevine) u vlasništvu Grada Ivanić-Grada te se trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u sportu, a sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine u kojima se provode sportske aktivnosti.

- Članak 3. Poslovi tekućeg održavanja objekata u javnoj funkciji obavljaju se kao komunalna djelatnost u skladu s posebnom Odlukom Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada. Poslove iz prethodnog stavka obavlja trgovačko društvo Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o, Ivanić-Grad, temeljem posebnog ugovora kojim će se regulirati obujam poslova broj 2/2014. Grad Ivanić-Grad (strana 49) održavanja objekata.

Komunalno održavanje  projekta odnosno infrastrukture i opreme koja je predmet investicije ovog projekta obavljati će Gradsko poduzeće **KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ – GRAD d.o.o.** Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. registriran je za obavljanje komunalnih i drugih usluga, trgovinu, graditeljstvo i upravljanje nekretninama sa sjedištem u Ivanić-Gradu, Moslavačka 13, upisan u registru Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080719014, OIB 77038075724 (osnivački akt Izjava o osnivanju d.o.o. od 16.12.2009. g.).

Društvo uz Upravu ima tri ustrojstvene jedinice i to:  sektor financija, računovodstva i administracije,  uprava groblja i sektor održavanja. Održava sve gradske površine, javnu rasvjetu, parkirališta, trgove, te će shodno tome u periodu od pet godina nakon Rekonstrukcije dječjeg vrtića Posavski Bregi vršiti održavanje ovog projekta. U financijskim planovima poduzeća planirana su sredstva za održavanje  komunalne infrastrukture.

Poduzeće ima 38 zaposlenih, od čega jedan zaposlenik ima visoku stručnu spremu - diplomirani ekonomist. Dvoje zaposlenih imaju višu stručnu spremu -  inženjer građevine i ekonomist, trinaest zaposlenih imaju srednju stručnu spremu, troje zaposlenih su kvalificirani radnici, a devetnaest zaposlenih su nekvalificirani radnici.

Radovi održavanja odvijat će se uz nadzor zaposlenika gradske uprave, upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno uređenje. Nadzor održavanja predmetne infrastrukture vršiti će troje  djelatnika u skladu s Programom redovnog održavanja komunalne infrastrukture : viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo -  inženjer građevine, voditelj odsjeka za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje -   diplomirani inženjer arhitekture, komunalni redar- inženjer sigurnosti i zaštite na radu

**9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA**

Ostvaruje li projekt neto prihod? *DA* **/ NE**

**10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a**

*(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa* *strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu*; *navesti gdje je strateški razvojni dokument objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)*

**Projekt je usklađen s**  Lokalnom razvojnom strategijom Lokalne akcijske grupe „Moslavina“ 2014-2020, što je vidljivo u točki 4. OPIS CILJEVA LRS TE INTEGRIRANOG I INOVATIVNOG KARAKTERA LRS UKLJUČUJUĆI JASNE I MJERLJIVE POKAZATELJE ZA IZLAZNE POKAZATELJE ILI REZULTATE, tematski cilj SC2 Razvoj revitalizacije i održivog korištenja razvojne resursne osnove s jačanjem CLLD pristupa lokalnom razvoju kroz mjeru M2.1.[[1]](#footnote-1)

Link na mrežnu stranicu: https://search.yahoo.com/yhs/search;\_ylt=AwrEwFX8QolbW2MASksPxQt.;\_ylc=X1MDMjExNDcwMDU1OQRfcgMyBGZyA3locy1sdnMtYXdjBGdwcmlkA2dMSzg3MHdBVGQueFpib2pTNVJmMEEEbl9yc2x0AzAEbl9zdWdnAzQEb3JpZ2luA3NlYXJjaC55YWhvby5jb20EcG9zAzAEcHFzdHIDBHBxc3RybAMwBHFzdHJsAzU2BHF1ZXJ5A3N0cmF0ZWdpamElMjByYXp2b2phJTIwbGFnJTIwbW9zbGF2aW5hJTIwMjAxNCUyMC0lMjAyMDIwBHRfc3RtcAMxNTM1NzIyMzAy?p=strategija+razvoja+lag+moslavina+2014+-+2020&fr2=sb-top&hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs\_\_webcompa\_\_1\_0\_\_ya\_\_ch\_WCYID10041\_spdf\_opdfs\_all\_b\_merge\_180604\_\_yaff



**11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA**

*Pojašnjenje:*

*- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1*

*- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.*

*- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.*

*- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.*

Ja, Javor Bojan Leš, dr.vet.med., kao odgovorna osoba na položaju Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću dajem IZJAVU i obvezujem se da će Grad Ivanić – Grad kao korisnik podnositelj Zahtjeva za Podmjeru 7.4., Tip operacije 7.4.1. za Projekt Rekonstrukcije dječjeg vrtića u Posavskim bregima osigurati sve potrebne uvjete te da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu odnosno različitim interesnim skupinama, posebice stanovnicima naselja Posavski Bregi te svim interesnim skupinama bez ikakve naknade ili naplate usluga. Predmetno ulaganje i svi rezultati proizašli iz projekta biti će namijenjeni javnoj upotrebi/korištenju i javno dostupni stanovništvu Posavskih Brega i područja Ivanić- Grada, prije svega predškolskoj djeci i mladim obiteljima.

Datum: Potpis i pečat:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

Ivanić Grad, \_\_\_\_\_\_.2018. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. [↑](#footnote-ref-1)