Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 69. Zakona o šumama (Narodne novine, broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20) i članka 35. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22), Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na svojoj . ___ sjednici održanoj dana ______ 2023., donijelo je sljedeće

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Zakonom o šumama (Narodne novine, broj  68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) utvrđena je obveza svake jedinice lokalne samouprave da donese Program utroška sredstava šumskog doprinosa i o radi namjenskog korištenja i kontrole utroška sredstava dobivenih od pravnih i fizičkih osoba, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti), jedinicama lokalne samouprave u visini od 5% u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun jedinice lokalne samouprave i koriste se isključivo za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture.

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa utvrđene su aktivnosti s procjenom troškova za izgradnju komunalne infrastrukture, te je dan iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.

Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu planiran je prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 355.000,00 kuna, a ostvareno je 353.457,84 kuna, odnosno 99,57% od planiranog.

| Red. br. | Opis | Iznos sredstava | Realizirano |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 205.000,00 | 208.462,41 |
| 2 | održavanje nerazvrstanih cesta i gradskih ulica | 150.000,00 | 145.637,50 |
|  | UKUPNO | 355.000,00 | 354.099,91 |

U višku prihoda poslovanja za 2021. godinu bili su sadržani neiskorišteni prihodi od šumskog doprinosa u iznosu od 27.982,92 kn. U 2022. godini utrošeno je 642,07 kn viška iz 2021. godine, te će se višak u iznosu od 27.340,85 kn realizirati u Proračunu za 2023. godinu.

II.

Ovaj Izvještaj sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:                                                                       Predsjednik Gradskog vijeća:

URBROJ:

Ivanić-Grad, _____________ 2023.                        Željko Pongrac, pravnik kriminalist