REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

IZVJEŠĆE

o provedbi Plana gospodarenja otpadom

GRAD IVANIĆ-GRADA

za 2018. godinu

ožujak, 2019.

- UVOD

Grad Ivanić-Grad nalazi se u Zagrebačkoj županiji, administrativnom prstenu oko grada Zagreba, od kojeg je udaljen oko 27 km. Područje Grada smješteno je uz glavne prometne pravce: autocestu Zagreb-Lipovac i uz sam željeznički europski koridor 10.

Na području Grada Ivanić Grada javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada provodi Ivakop koji obavlja poslove organiziranog sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, kao i korisnih sastavnica komunalnog otpada. Ivakop je također zadužen i za gospodarenje otpadom iz općine Križ i općine Kloštar Ivanić, koje su zajedno s Gradom Ivanić-Gradom i osnovale Ivakop.

Komunalne poslove društvo obavlja poštujući sve zakonske propise iz područja zaštite okoliša te ostale obvezujuće zakonske propise i u skladu s tim upravlja i razvija uspostavljeni sustav gospodarenja otpadom. Ivakop također i upravlja odlagalištem komunalnog otpada Tarno na kojem se odlaže komunalni otpad sakupljen na prostoru sve tri JLS.

Odvoz komunalnog otpada se obavlja iz svih naselja na području Grada Ivanić-Grada, a svi stanovnici su obvezatni predavati Ivakop-u sav proizvedeni komunalni otpad. Isto je propisano Općim uvjetima usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada donesenim od strane skupštine Ivakopa, kao i Odlukom o komunalnom redu Grada Ivanić-Grada.

Važeći Plan gospodarenja otpadom Grada Ivanić-Grada donesen je na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održanoj dana 22. ožujka 2018. godine i objavljen u Službenom glasniku broj 03/18.

Godišnje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) izrađuje se sukladno  članku 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  (Narodne novine br. 94/13, 73/17 i 14/19), prema kojem je JLS obvezna podnijeti predmetno Izvješće jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u službenom glasilu.  Plan je donesen za razdoblje od 8 godina, odnosno za razdoblje od 2017. – 2022. godine. Temeljem članka 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom županijski, gradski i općinski planovi ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama Zakona i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

- OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

U RH je zakonska regulativa u području gospodarenja otpadom definirana Zakonom o održivom gospodarenju otpadu NN 94/13, 73/17 i 14/19 (u daljnjem tekstu: Zakon), Strategijom gospodarenja otpadom RH (NN 130/05) i Planom gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN 3/2017). Spomenuti Zakon definira i obveze jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS), a neke od njih su:

- donijeti Planove gospodarenja otpadom te uskladiti poslovanje davatelja usluga sa Zakonom,

- uskladiti važeće Odluke o komunalnom redu sa Zakonom (sakupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom),

- odrediti lokacije građevina za gospodarenje otpadom (prostorni planovi),

- plaćanje poticajne naknade smanjenja količine miješanog komunalnog otpada po rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (u daljnjem tekstu: FZOEU),

- osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i primarnu selekciju,

- izgradnja reciklažnih dvorišta i zelenih otoka,

- organizirati akcije prikupljanja glomaznog otpada na zahtjev,

- sprečavanje odbacivanja otpada i uklanjanje odbačenog otpada kroz donošenje posebnih mjera,

- stalna edukacija građana (kampanje, javne tribine, informativne publikacije, web);

U 2017.-toj godini donijeta je Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) kojom se propisuje sadržaj odluke o načinu pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Uredba definira odvojeno prikupljanje otpada i obvezu odvojene primopredaje svih frakcija otpada, a sustav prikupljanja se mora ustrojiti na način da se otpad odvaja na kućnom pragu te omogući građanima na što više lokacija odvojeno prikupljanje otpada na zelenim otocima i korištenje fiksnih i mobilnog reciklažnog dvorišta. Grad Ivanić-Grad u suradnji s IVAKOP-om poduzima sve potrebne radnje i mjere usklađenja i provedbe zadanih obveza Uredbe. Grad Ivanić-Grad je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada usvojio na 7. sjednici Gradskog vijeća održanoj 25 siječnja 2018. godine te je objavio u Službenom glasniku broj 1/2018.

Pored svih obveza navedenih u Zakonu, RH ima značajne obveze u području gospodarenja otpadom iz članka 5. Pristupnog ugovora između RH i EU u kojem je definirano smanjenje ukupne količine otpada na odlagalištu (s konačnim ciljem prestanka odlaganja i uspostave centara za gospodarenje otpadom) te smanjenje odlaganja biorazgradivog otpada.

- DOKUMENTI  PROSTORNOG UREĐENJA GRADA IVANIĆ-GRADA

Prostornim planom uređenja Grada Ivanić-Grada ucrtana je lokacija postojećeg odlagališta komunalnog otpada Tarno. U okviru postojećeg odlagališta planirana je i izgradnja reciklažnog dvorišta, a pokraj postojećeg odlagališta Prostornim planom uređenja Grada, kao i Prostornim planom Zagrebačke županije ucrtana je lokacija Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Tijekom 2013. godine Grad je donio Odluku o prihvaćanju Sporazuma o uspostavi cjelovitog  sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije. Nakon toga,  Skupština Zagrebačke županije je u rujnu 2015. godine donijela Zaključak o promjeni koncepta gospodarenja otpadom na području Zagrebačke županije. Isključivi razlog za promjenu koncepta su Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske od 2007.–2015. godine kojima je CGO Zagrebačke županije „Tarno“ postao  dijelom regionalnog koncepta za gospodarenje otpadom u RH. Tim izmjenama naložena je izrada zajedničke studije izvedivosti za zbrinjavanje otpada s područja Grada Zagreba, Zagrebačke županije i dijela Sisačko-moslavačke županije.

Stupanjem na snagu takvih Izmjena Plana gospodarenja otpadom RH Gradsko vijeće Grada Ivanić Grada je donijelo Odluku o stavljanju van snage Odluke o prihvaćanju Sporazuma o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju CGO-a što znači da Zagrebačka županija više nema sklopljene sporazume sa svim jedinicama lokalne samouprave, a što je bio i još uvijek jest preduvjet za bilo kakve aktivnosti na realizaciji bilo kojeg CGO na području Grada Ivanić Grada. I sama Zagrebačka županija ne pristaje na takav regionalni koncept zbrinjavanja komunalnog otpada zajedno s Gradom Zagrebom i nije potpisala Sporazum o suradnji na izradi zajedničke studije izvedivosti za zbrinjavanje otpada Grada Zagreba, Zagrebačke županije i dijela Sisačko-moslavačke županije o čemu je donijet Zaključak na sjednici Županijske skupštine, te je predloženo Vladi RH da pokrene postupak izmjena i dopuna PGO RH na način da se odustane od koncepta zbrinjavanja komunalnog otpada zajedno s Gradom Zagrebom. Uvjetno je ostala varijantna opcija zajedničkog zbrinjavanja otpada sa sjevernim dijelom Sisačko-moslavačke županije, a uvjetna je zato što je Grad Ivanić Grad raskinuo spomenuti Sporazum.

Prostornim planom određen je prostor postojeće građevine za zbrinjavanje komunalnog i inertnog otpada s područja Grada Ivanić-Grad. Proširenje postojećeg odlagališta komunalnog i inertnog otpada (postojeće površine cca 5,01 ha)  moguće je unutar površine planiranog županijskog centra za gospodarenje otpadom. U daljnjem planskom periodu, predviđa se tehnička sanacija građevine za zbrinjavanje otpada u skladu sa uvjetima zakona i pravilnika koji reguliraju postupanje s otpadom.

U svim naseljima predvidjet će se prostor za privremeno odlaganje kućnog otpada sa odgovarajućim kontejnerima za njegov prihvat. Navedeni prostor treba biti dostupan vozilima komunalnog poduzeća.

Planom je određena površina infrastrukturne namjene za Županijski centar za gospodarenje otpadom uz postojeće odlagalište komunalnog i inertnog otpada koje se koristi do uspostave ŽCGO. Ukupna infrastrukturna površina za ŽCGO iznosi cca 43,17 ha od kojih 5,01 ha zauzima postojeće odlagalište otpada. Unutar ŽCGO planira se uređenje reciklažnog dvorišta. Uređenje prostora ŽCGO Tarno moguće je temeljem procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Planom se određuje lokacija za uređenje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad unutar izdvojene gospodarske zone obuhvaćene Urbanističkim planom uređenja UPU-3 uz slijedeće uvjete:

-  reciklažno dvorište građevinskog otpada moguće je urediti unutar građevinskog područja gospodarske-proizvodne namjene (I1, I2),

- minimalna veličina građevne čestice se određuje elaboratom gospodarenja otpadom,

- ukupna tlocrtna zauzetost građevne čestice izgradnjom građevina može iznositi najviše 10%,

- ostali uvjeti gradnje (visina građevine, udaljenosti od ruba građevne čestice i slično) određeni su uvjetima gradnje građevina gospodarske i proizvodne namjene u članku 45. Plana,

- potrebno je primijeniti sve mjere zaštite okoliša sukladno posebnim propisima.

Izvod_(II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada) – građevinsko područje Lepšić, Opatinec, Tarno (1:5000)

Izvod_(II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada) – karta_korištenje i namjena površina (1:25000)

Prostornim planom se zadržava postojeće (izgrađeno) mjesto za sakupljanje i obradu opasnog i neopasnog otpada unutar gospodarske-proizvodne zone Donji Šarampov uz obvezu primjene svih mjera zaštite okoliša (AEKS). Vrste opasnog otpada kojima se gospodari na predmetnoj lokaciji određuju se u dozvoli za gospodarenje otpadom koju izdaje nadležno tijelo.

U Urbanističkom planu uređenja UPU 3 Zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad predviđena je lokacija za gospodarenje građevinskim otpadom.

Sanacija odlagališta komunalnog otpada Tarno

Odlagalište Tarno je odlagalište uređeno sukladno zakonskoj regulativi RH, a sanacija je izvršena putem Ugovora o sufinanciranju sklopljenom između Grada Ivanić-Grada i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 20. lipnja 2004. godine. Po tom osnovnom Ugovoru Fond je sanaciju sufinancirao sa 66,39% sredstava, o preostali iznos se putem Sporazuma Grada i općina Križ i Kloštar Ivanić dijelio na ove tri JLS u omjeru 50:30:20%. U sanaciju koja je dovršena početkom 2010. godine ukupno je utrošeno 8.113.127,80 kuna (od toga je FZOEU izvršio sufinanciranje iznosom od 5.386.305,55 kn). Zahvaljujući tome Tarno je odlagalište s izgrađenim slijedećim sustavima:

- nepropusnim temeljnim brtvenim sustavom, s visokim koeficijentom nepropusnosti, na koji se fazno odlaže otpad;

- nepropusnim sustavom za skupljanje procjednih voda iz tijela odloženog otpada;

- prekrivnim brtvenim sustavom, na dijelu odlagališta gdje je visina odloženog otpada sukladna projektiranoj visini i gdje se više ne odlaže otpad (plohe 1, 2, 3 i 4);

- sustavom za prihvat i odvodnju oborinskih voda;

- sustavom za sakupljanje i obradu odlagališnog plina prije njegovog puštanja u atmosferu;

- infrastrukturnim sustavima (vodoopskrba, električna energija, odvodnja, telekomunikacije, prometne i manipulativne površine);

- sustavom protupožarne zaštite uključivo hidrantsku mrežu;

- sustavom videonadzora;

- elektronskom kolnom vagom;

- sustavom hortikulturnog uređenja;

- opažačkim bušotinama (piezometrima) te uspostavljenim sustavom monitoringa kakvoće podzemnim i procjednih voda, zraka i odlagališnih plinova;

- ostalim objektima (plato za pranje kotača vozila, ograda, objekti za zaposlene i dr.).

Otpad se razastire i zbija buldožerom, a konačna zbijenost postiže se kompaktorom. Svakodnevno se prati količina odloženog otpada.

Sufinanciranje izrade predmetne dokumentacije od strane Fonda  obuhvaćala je slijedeće:

- Idejni projekt s naglaskom na faznu izvedbu sanacije;

ETAPA I.

Etapa I obuhvaća sanaciju odlagališta s pripadajućom infrastrukturom neophodnom za rad odlagališta. Radovi unutar etape I. podijeljeni su u tri faze:

- Faza 1. - Glavni projekt za radove sanacije izvedene od 1990. do 2014.g. zbog naknadno izmijenjenih zakonskih propisa;

- Faza 2. - Glavni projekt za temeljni brtveni sloj nove plohe 6 uključivo sustav za sakupljanje i odvodnju procjednih voda;

- Faza 3. – Glavni projekt za izvođenje prekrivnog  brtvenog sustava plohe 5. i 6. te sustav otplinjavanja plohe 5. i 6.

ETAPA II.

- Faza 1. – Glavni projekt za radove na reciklažnom dvorištu koji su izvedeni do danas, a koji uključuju asfaltiranu nenatkrivenu površinu te sustav odvodnje oborinskih voda s reciklažnog dvorišta

- Faza 2. – Glavni projekt za  izgradnju nadstrešnice na reciklažnom dvorištu za smještaj dijela komunalne opreme, te opremanje reciklažnog dvorišta odgovarajućim kontejnerima spremištima i slično

Na zahtjev Grada Ivanić-Grada FZOEU je za izradu projektne dokumentacije donio  Odluku o sufinanciranju u 60%-om iznosu (vrijednost je 188.000,00 kn, FZOEU od toga 112.800,00 kn, a 75.200,00 kn dijele sve tri JLS u omjeru 50%:30%:20%). Grad Ivanić-Grad i FZOEU sklopili su Ugovor o korištenju sredstava Fonda u sufinanciranju troškova izrade projektne dokumentacije, a isto tako sklopljen je i Sporazum o sufinanciranju preostalog dijela troškova između tri JLS koje koriste odlagalište Tarno. Projektna dokumentacija je ishođena te je navedeno sufinanciranje privedeno kraju.

Projekt izgradnje plohe 6 na odlagalištu je započeo i završio tijekom 2017.g., a na osnovu načelne suglasnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za provođenje postupka javne nabave za izgradnju predmetne plohe 6 (izdana 21.03.2017.). Tijekom 2017.g. Ivakop je ishodio pravomoćnu Uporabnu dozvolu od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, a nakon izvršenog tehničkog pregleda građevine, odnosno izgrađene plohe 6 na odlagalištu neopasnog otpada Tarno u sklopu projekta Sanacije odlagališta Etape 1 – Faze 2.

Ova faza sanacije obuhvaćala je pripremne radove na izgradnji temeljnog brtvenog sustava plohe 6 s pratećim objektima i sustavima. Ukupna vrijednost investicije iznosi 950.548,50 kn bez PDV-a, od čega 60% sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a s kojim je Ivakop u prosincu 2017.g. sklopio Ugovor br.2017/000586 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Tarno“ Etapa I – Faza II. Preostali dio sufinanciraju suvlasnici društva u omjerima jednakima udjelu u vlasništvu.

Ukupni kapacitet odlagališta Tarno je 165.000 m3 na 6 ploha. Plohe 1 – 4 su popunjene i na njima je do sada odloženo 130.000 tona otpada. Izgradnjom plohe 6 dobili smo dodatnih 25.000 m³ prostora za odlaganje, tj. za cca 20.000 tona otpada te je izgrađena Ploha 6 u eksploataciji od 01.01.2018. Ploha 5 i ploha 6 će nakon popunjenja biti zajedno prekrivene brtvenim slojem te sanirane na zakonom propisani način.

Sve navedeno predstavlja prijelazno rješenje do izgradnje budućeg Centra za gospodarenje otpadom što je predviđeno Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske u razdoblju 2017. – 2022.

Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište se planira izgraditi na lokaciji odlagališta neopasnog otpada Tarno kojim će upravljati komunalno društvo Ivakop. Grad Ivanić-Grad je zaprimio 11.06.2018. dopis od  Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE), a nastavno na Projektni prijedlog „Građenje i opremanje – Reciklažno dvorište Tarno, Ivanić-Grad“ u kojem se Grad obavještava o rezultatima Faze 2 – provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti i ocjene kvalitete.

MZOIE je utvrdilo da je predmetni projektni prijedlog u skladu sa svim kriterijima prihvatljivosti te se isti upućuje u slijedeću fazu postupka dodijele bespovratnih sredstava – Fazu 3 u kojoj se provjerava prihvatljivost izdataka. Fazu 3 provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Posredničko tijelo razine 2.

Dana 14.09.2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. KK.06.3.1.03.0095, Građenje i opremanje – Reciklažno dvorište Tarno – Ivanić-Grad između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Ivanić-Grada. Ukupna vrijednost investicije izgradnje reciklažnog dvorišta iznosi =1.338.866,30 kn od kojih će 85% biti sufinancirano sredstvima EU, a 15% sredstvima JLS (Grada Ivanić-Grada, općine Križ i općine Kloštar Ivanić).

- PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA IVANIĆ-GRADA ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022.GODINE

U RH je zakonska regulativa u području gospodarenja otpadom definirana Zakonom o održivom gospodarenju otpadu NN 94/13, 73/17 14/19 (u daljnjem tekstu: Zakon), Strategijom gospodarenja otpadom RH (NN 130/05) i Planom gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN 3/2017) te je jedinicama lokalne samouprave propisana obveza izrade planske dokumentacije gospodarenja otpadom u vidu donošenja planova gospodarenja otpadom i godišnjih izvješća o realizaciji planova.

Važeći Plan gospodarenja otpadom Grada Ivanić-Grada donesen je na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održanoj dana 22. ožujka 2018. godine i objavljen u Službenom glasniku broj 03/18. U Planu su pored definiranja tadašnjeg postojećeg stanja navedene i ciljevi u području gospodarenja otpadom, a to su:

- smanjivanje količina otpada koji nastaje,

- smanjivanje količina otpada koji se odlaže na odlagališta tijekom primarnog odvajanja korisnog otpada,

- smanjivanje udjela biorazgradivog otpada u odloženom komunalnom otpadu,

- smanjivanje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš i ljudsko zdravlje,

- gospodarenje proizvedenim otpadom na principima održivog razvitka,

- energetsko iskorištavanje otpada za proizvodnju energije;

Plan definira aktivnosti i mjere za postizanje navedenih ciljeva, kao na primjer:

- edukacija i promocija životnih stilova koji teže smanjenju otpada (recikliranje, kompost, odvojeno sakupljanje i sl.),

- organizacija optimalne mreže reciklažnih dvorišta (primarna reciklaža, prihvat opasnih tvari) i zelenih otoka (kontejneri za papir, staklo, metal, plastiku),

- organizacija sustava za odvojeno sakupljanje organskog otpada (edukacija, kontejneri, mreža sakupljanja, promocija jednostavnih sustava za kompostiranje u domaćinstvima i sl.),

- edukacija vezana uz izdvajanje problematičnih tvari te uspostava sustava za izdvajanje problematičnih tvari na mjestima odlaganja i sakupljanja,

- mogućnosti odvajanja dijela otpada visoke energetske vrijednosti za obradu u budućem postrojenju za termičku obradu otpada na području Grada Zagreba,

- sanacije divljih odlagališta,

- razne promotivno-edukativno-informativne mjere.

PGO opisao je aktualno stanje sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada: postojeće odlagalište komunalnog otpada Tarno; količine i svojstva otpada; koncept cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i njegove osnove; procjena količina otpada do 2022.g.; mjere sprječavanja nastanka i mjere smanjivanja količina otpada; mjere za upravljanje i nadzor odlagališta; sanaciju odlagališta; mjere i praćenje stanja zaštite okoliša; sanaciju divljih odlagališta i drugo.

Planom gospodarenja otpadom Grada Ivanić-Grada predviđeno je uvođenje obračuna usluge odvoza otpada prema količini otpada. Grad Ivanić-Grad je među 20-tak gradova u RH gdje je provedena zakonska odrednica da se cijena komunalne usluge sakupljanja i odvoza otpada više ne obračunava prema površini prostora ili broju članova kućanstava, već prema količini otpada (volumenu posude).

- ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA IVANIĆ-GRADA, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Grad Ivanić-Grad čini jednu od osam funkcionalnih cjelina Zagrebačke županije koju karakterizira povoljan prostorni položaj unutar Županije s obzirom na blizinu prometnih i infrastrukturnih pravaca. Područje obuhvaća 19 naselja:

| Caginec, Deanovec, Derežani, Graberje Ivanićko, Greda Breška, Ivanić-Grad, Lijevi Dubrovčak, Opatinec, Posavski Bregi, Prečno, Prerovec, Šemovec Breški, Šumećani, Tarno, Topolje, Trebovec, Zaklepica, Zelina Breška. Prema posljednjem popisu stano- vništva iz 2011. godine područje Grada Ivanić-Grada imalo je 14.544 stanovnika (4,5% ukupnog stanovništva županije), odnosno ukupno 4.983 kućanstva. | Slika 9. Geografski položaj Grada Ivanić-Grada |
| --- | --- |

Grad ima površinu 173,53 km2, a prosječna gustoća naseljenosti 85 stanovnika/km2 je niža od gustoće naseljenosti na području županije (101,27 st/km2).

Dana 17. listopada 2018. godine izvršen je inspekcijski nadzor Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za inspekcijske poslove, Službe inspekcijskog nadzora zaštite okoliša (KLASA: 351-02/18-05/175, URBROJ: 517-08-1-1-18-1). Predmet nadzora bilo je osiguravanje uvjeta za razvrstavanje otpada prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.

Zapisnički je utvrđeno slijedeće:

- Donijeta je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, usvojena na 7. sjednici Gradskog vijeća održanoj 25. siječnja 2018. Godine, objavljena u Službenom glasniku broj 1/2018. U razdoblju 2015.-2017.g. podijeljeno je 2000 kompostera.

- Reciklažno dvorište za koje je ishođena građevinska dozvola bit će uspostavljeno za 19 naselja.

- Predočen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. za građenje i opremanje reciklažnog dvorišta Tarno.

- Predočena je građevinska dozvola izdana 7.6.2018., KLASA: UP/I-361-03/18-01/000020, URBROJ: 238/1-18/1-18-0008 izdana investitoru CVIPEK d.o.o., Ivanić-Grad, Savska 113, za građenje građevine gospodarske namjene – reciklažno dvorište građevinskog otpada 2. skupine. Pitanje gospodarenja građevnim otpadom grad će riješiti na način da će dodijeliti koncesiju navedenoj tvrtki.

- Predočena su rješenja komunalnog redara izdana u 2017. i 2018. godini.

- Odluka o komunalnom redu donesena je na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održanoj 28. svibnja 2018. godine, a objavljena u Službenom glasniku br. 4/2015. Također, važno je napomenuti da je građanima omogućeno da putem aplikacije na mobitelu CITY HUB direktno šalju prijave komunalnom redarstvu (aplikacija šalje i GPS podatke).

Na osnovi iznijetih podataka u ovome Izvješću može se ocijeniti da se Plan gospodarenja otpadom Grada Ivanić-Grada u velikoj mjeri realizira u planiranim rokovima i putem planiranih mjera i ciljeva;

- realizira se odvojeno prikupljanje pojedinih korisnih sastavnica otpada u kućanstvima i na zelenim otocima koje se predaju oporabiteljima;

- kontinuirano se saniraju divlje deponije koje nastaju na području Grada Ivanić-Grada;

- vrši se edukacija građana od najmlađih generacija pa nadalje o nužnosti odvojenog prikupljanja otpada na mjestu njegova nastanka i motivira ih se na odlaganje korisnih komponenata otpada što ima za posljedicu smanjenje troškova i količina otpada za zbrinjavanje;

- na odlagalištu Tarno kontinuirano se provodi nadzor nad zbrinjavanjem otpada, a svakodnevno se prati i količina odloženog otpada;

- na odlagalištu Tarno provode se sve potrebne mjere za smanjenje štetnih utjecaja odloženog otpada na okoliš (zaštita podzemnih voda, otplinjavanje odlagališta, sakupljanje procjednih voda i drugo);

- priprema se izgradnja reciklažnog dvorišta u okviru postojećeg odlagališta komunalnog otpada Tarno;

- priprema se raspisivanje natječaja za dodjelu koncesije za gospodarenje građevinskim otpadom na području Grada Ivanić-Grada.

Buduće planiranje u sektoru gospodarenja otpadom u Gradu Ivanić-Gradu mora biti usklađeno s Planom gospodarenja otpadom RH (u daljnjem tekstu: Plan GO RH), ali isto tako, sukladno Zakonu, JLS je dužna provoditi razne aktivnosti i mjere u cilju uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na svom području.

U Planu su analizirani sadašnji tokovi otpada na području Zagrebačke županije te je definiran budući način sustava gospodarenja otpadom. Projekcije kretanja količina proizvedenog komunalnog otpada navode porast  od 2,5% na godišnjem nivou.

Grad Ivanić Grad i Ivakop planiraju unaprijediti postojeći sustav gospodarenja otpadom sukladno  Planu GO RH sve do operativnog funkcioniranja CGO-a te će biti usmjereni na suradnju s Gradom Zagrebom i Zagrebačkom Županijom kao nositeljima investicije izgradnje budućeg CGO koji će se nalaziti na području Grada Zagreba.

Vozni park Ivakopa d.o.o. čine: 7 posebnih vozila za pražnjenje posuda i spremnika (tzv. smećari), 1 kamion kiper koji se koristi za sakupljanje otpadnog papira od građana, 2 podizača kontejnera, te 2 radna stroja na odlagalištu Tarno.

Miješani komunalni otpad odvozi se 1x tjedno, dok je odvoz odvojeno sakupljenog otpada 2x mjesečno. Ivakop ima ukupno oko 8.650 različitih spremnika postavljenih na području sve tri JLS za odlaganje raznih vrsta otpada.

Odlagalište Tarno

Komunalni otpad, kao i ostali sakupljeni neopasni otpad, odvozi se na odlagalište Tarno na kojem se uz prethodnu kontrolu i zbrinjava, odnosno konačno odlaže. Odlagalište komunalnog otpada Tarno nalazi se oko 4,5 km sjeverozapadno od centra Ivanić-Grada i nešto više od 500 m od najbliže naseljenih kuća u naselju Tarno. Odlagalište je ukupne površine od 50.139 m2, a za odlaganje komunalnog otpada s prostora ove tri JLS koristi se od 1990. godine kada započinje fazna izgradnja na današnjoj lokaciji uz urednu građevinsku dozvolu. Odlagalište Tarno je odlagalište uređeno sukladno zakonskoj regulativi RH te se svakodnevno prati vrsta i količina odloženog otpada.

Dana 25.04.2018. proveden je koordinirani inspekcijski nadzor Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva unutarnjih poslova. Svrha inspekcije je tematski nadzor evidentiranih odlagališta u Republici Hrvatskoj određenim Programom aktivnosti u provedbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom i posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini. Zapisnički je utvrđeno da Ivakop posjeduje sve zakonom propisane dozvole, a u tijeku je ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom. Vrše se propisane kontrole i mjerenja na odlagalištu koja su zabilježena u godišnjem izvještaju, ishođena je okolišna dozvola, propisano se postupa s otpadom, evidentiraju se sve promjene na odlagalištu te dostavljaju traženi podaci nadležnom uredu na propisanim obrascima. Provode se mjere zaštite od nastanka i širenja požara na odlagalištu, a Ivakop posjeduje i Pravilnik o zaštiti od požara. Utvrđeno je da je odlagalište uređeno, da se njime upravlja prema zakonskim propisima te da je kontinuirano u postupku sanacije.

Komunalni otpad na području Grada se od početka 2008. godine sakuplja putem tipiziranih posuda za otpad zapremine 80, 120 i 240 litara koje su građanima besplatno dodijeljene, te kontejnera zapremine 660 i 1.100 litara koje koriste pravne osobe i više-stambene zgrade. Pored navedenoga, za odlaganje otpada korisnicima su na raspolaganju i doplatne vrećice zapremine 80 i 120 litara. Za otpadni papir i plastiku tvrtka Ivakop d.o.o. kvartalno dijeli PVC vrećice i to plave 80 lit za otpadni papir i žute 120 lit za otpadnu plastiku za potrebe samostalnih domaćinstava.

Dodatno su pravnim osobama na raspolaganju i kontejneri zapremine 5, 7 ili 10 m3 čiji se odvoz naplaćuje prema udaljenosti od odlagališta i broju odvoza, a povremeni najam kontejnera na zahtjev je dostupan i fizičkim osobama.

Odvojeno sakupljeni korisni otpad

Grad Ivanić-Grad od 2007.g. ima uveden sustav odvojenog sakupljanja korisnog otpada na zelenim otocima te konstantno usmjerava svoje aktivnosti k njegovom poboljšanju, a sve u cilju povećanja količina otpada i smanjenja odlaganja na odlagalištu.

Na području Grada (u 2018.g.) se nalazio 21 zeleni otok na kojima su na javnim površinama postavljeni spremnici za odvajanje otpada. Na zelenim otocima građani mogu posebno odlagati razne vrste korisnog otpada, kao što su: otpadni papir/karton, plastika, staklo, metalni otpad i tekstil. Otpad se odlaže u posebne spremnike za svaku pojedinu vrstu koje održava i prazni tvrtka Unija Ivanić d.o.o. (19 zelenih otoka), a dok Ivakop održava i prazni 2 zelena otoka (na lokaciji gradske tržnice i uz zgradu Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o.) na kojima su instalirani polupodzemni kontejneri;

- Molok kontejner, 5m3, za papir 				    - komada 2

- Molok kontejner, 3m3, za ambalažno staklo		    - komada 1

- Molok kontejner, 5m3, za komunalni (miješani) otpad	    - komada 2

- Molok kontejner, 5m3, za PET				    - komada 2

- Molok kontejner, 3m3, za tekstil   			    - komada 1

Tablica  prikazuje količine odvojeno sakupljenog otpada na zelenim otocima u razdoblju od 2013. do 2018. godine.

Tablica  	Količine odvojeno sakupljenog otpada na zelenim otocima od 2013.- 2018.

| Vrsta otpada | Količine (t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013. | 2014. | 2015. 2016. 2017. 2018. |
| Papir | 15,2 | 15,2 | 18,7 30 23 32 |
| Plastika | 3,1 | 13,1 | 19,3 26 11 10 |
| Staklo | 45,7 | 125,0 | 127,1 10 30 34 |
| Al/Fe | 2,5 | 4,5 | 6,0 6,0 6,0 5 |
| Baterije | 0,5 | 0,6 | / |
| UKUPNO | 67,0 | 158,4 | 171,1 72,0 70,0 81 |

Tablica Količine odvojeno sakupljenog otpada na zelenim otocima s Molok kontejnerima

| Vrsta otpada | Količine (t) |
| --- | --- |
|  | 2018. |
| Papir | 4,14 |
| Ambalažno staklo | 0,94 |
| Komunalni (miješani) otpad | 23,92 |
| PET | 1,65 |
| Tekstil | 3,04 |
| UKUPNO | 33,69 |

U listopadu 2013. godine Ivakop.d.o.o. za komunalne djelatnosti izradio je Program odvojenog sakupljanja otpada koji, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) predviđa aktivnosti usmjerene na povećanje odvojeno sakupljenih sastavnica komunalnog otpada na izvoru nastanka te osiguravaju nadzirano sakupljanje i oporabu korisnih sastavnica. Prema Zakonu JLS je na svome području dužna osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, kao i odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, plastike i ostalih iskoristivih sastavnica komunalnog otpada.

Krajem 2013. godine Skupština društva Ivakop d.o.o. donijela je Opće uvjete usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada. Tim je aktom uvedeno odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i limene ambalaže (koji zajedno čine preko 35% komunalnog otpada) u posebnim vrećama od PE folije koje su podijeljene kućanstvima. Tako prikupljene korisne sastavnice otpada predaju se ovlaštenom oporabitelju. Taj se sustav odvajanja u kućanstvima u tijeku 2014. godine doradio za višestambene zgrade pokraj kojih su postavljeni  odgovarajući sabirnici za ove izdvojene sastavnice otpada. Sabirnici su nabavljeni uz sufinanciranje FZOEU.

Navedene mjere pridonijele su smanjenju mase miješanog komunalnog otpada i boljem iskorištavanju korisnih sastavnica otpada, a time su i realizirani neki od ciljeva uvođenja odvojenog prikupljanja otpada u domaćinstvima, smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Ivakop d.o.o. je 01. veljače 2014. na području Grada započeo s odvojenim sakupljanjem otpadnog papira te plastične i metalne ambalaže. Građanima je pružena mogućnost odvajanja tih vrsta otpada u posebnim vrećicama, a odvoz je dva puta mjesečno.

U siječnju 2018. godine odvojeno su se prikupljala božićna drvca te nakon toga odvozila na farmu magaraca za njihovu ishranu. Pored toga, tijekom 2018. godine građani su o važnosti i ciljevima odvojenog sakupljanja otpada i pravilnog postupanja s otpadom informirani putem letaka pa je tako u 2018. godini korisnicima podijeljeno ukupno 3 različita letka, brošura i obavijesti uz račune za uslugu odvoza otpada. U travnju 2018. godine svim korisnicima usluge odvoza otpada temeljem čl.14. Uredbe o gospodarenju otpadom poslane su Izjave o načinu korištenja javne usluge i upute o njihovom popunjavanju.

Po Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada prijave, sa svom potrebnom dokumentacijom, podnijeli su Grad Ivanić-Grad, Općina Križ i Općina Kloštar Ivanić. Kako su JLS-a članovi i vlasnici Društva u potpunosti ispunile sve preduvjete Javnog poziva sklopljen je Ugovor o nabavi spremnika kojim se uređuju međusobna prava i obveze u svrhu nabave, financiranja i provedbe projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Predmet nabave koju je provodio Fond bili su: spremnici za papirnati otpad, spremnici za plastični otpad i limenu ambalažu, spremnici za biootpad i komposteri za biorazgradivi komunalni otpad.

Plan je da svaki korisnik usluge u svojem domaćinstvu ima zelenu kantu za miješani komunalni otpad, žutu za otpadnu plastiku i limenu ambalažu, plavu za otpadni papir, smeđu za biootpad i/ili komposter. Isporuka i dodjela spremnika krajnjim korisnicima, prema informacijama iz Fonda, očekuje se tijekom 2019. godine. Spremnici se sufinanciraju iz sredstava EU putem Fonda u visini 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini 15% osiguravaju se iz proračuna JLS-a.

Fond procjenjuje ukupan iznos nabave po svakoj JLS-a temeljem iskaza interesa za nabavu spremnika i to za:

- Grad Ivanić-Grad vrijednost nabave je procijenjena na iznos od 1.822.516,43 kn,

- Općinu Križ na iznos od 832.284,88 kn i

- Općinu Kloštar Ivanić na iznos od 609.002,28 kn.

U razdoblju od 2015. – 2018.g. podijeljeno je 2.150 komada kompostera zainteresiranim korisnicima, isključivo fizičkim osobama. Cilj je bio potaknuti građane na odvajanje korisnih sastavnica otpada, smanjenje količine biootpada na odlagalištu  i poticanje kompostiranja u vlastitom vrtu.

- PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU GRADA IVANIĆ-GRADA

Vrste i količine proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada i odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada detaljno su prikazane u narednoj tabeli.

Izvor: Ivakop d.o.o.

Ivakop d.o.o. provodi organizirano prikupljanje miješanog komunalnog otpada, te odvojeno sakupljanje papirnog otpada i otpadne plastike na području Grada Ivanić-Grada. Skupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja se prema utvrđenom rasporedu koji je javno dostupan, a komunalni se otpad odvozi jednom tjedno, dok se odvojene sastavnice u domaćinstvima odvoze dva puta mjesečno.. Skupljanje i prijevoz komunalnog otpada se obavlja specijalnim vozilima – kamionima smećarima tipa Variopres, tri mala kamiona smećara specijalne namjene za teško dostupna područja te dva kamiona za odvoz kontejnera.

Podaci iz tabele: izvor Ivakop d.o.o.

Izvor: Ivakop d.o.o.

- PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM

Za postojeće odlagalište komunalnog otpada Tarno podaci su dati u poglavlju 3. i 5. ovog Izvješća.

Grad Ivanić-Grad je dana 14.09.2018. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt Građenje i opremanje – Reciklažno dvorište Tarno – Ivanić-Grad. Projekt Građenje i opremanje Reciklažno dvorište Tarno – Ivanić-Grad doprinijet će povećanju količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Rezultat projekta bit će postignut kroz izgradnju reciklažnog dvorišta te kroz kontinuiranu edukaciju i informiranje svih stanovnika o važnosti i prednostima odvojeno prikupljenog otpada i poticanju ponovne upotrebe na načelima kružne ekonomije.

Svrha projekta je doprinijeti ostvarenju ciljane stope recikliranja PGO RH do 2020., te ciljeva PGO IG do 2022. kroz izgradnju potrebne infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada (Reciklažno dvorište) te podizanje svijesti lokalnog stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada, zaštite okoliša i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. U prvoj punoj kalendarskoj godini, nakon ishođenja uporabne dozvole, reciklažno dvorište moći će primiti 60 tona odvojeno prikupljenog otpada.

Ukupna vrijednost projekta: 1.338.866,30 kuna

Iznos koji sufinancira EU (85%): 1.138.036,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 14.09.2018. – 14.11.2019.

U 2019. godini se planira, a prema i odredbama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom:

- Nabava dodatne količine spremnika za otpadni papir, plastiku i biorazgradiv komunalni otpad (uz sufinanciranje FZOEU),

- Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta (uz sufinanciranje Zagrebačke županije ili MZOE),

- Nabava dodatnih setova polupodzemnih kontejnera MOLOK (uz sufinanciranje Zagrebačke županije ili MZOE),

- Dovršetak čipiranja posuda za komunalni otpad (do 31.12.2018. je čipirano cca 4.100 kanti na terenu),

- Davanje u koncesiju poslova gospodarenja građevinskim otpadom privatnom poduzetništvu,

- Izgradnja fiksnog reciklažnog dvorišta na prostoru odlagališta neopasnog otpada Tarno (vidi tč.3 – Dokumenti prostornog uređenja Grada Ivanić-Grada; odlomak „Reciklažno dvorište“)

- Nabava novog vozila sa samopodizačem kontejnera i dizalicom  (tzv.grajferom) za potrebe pražnjenja spremnika sa zelenih otoka, odvoz glomaznog otpada i sl.

- PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

Kontinuirano se provodila i sanacija divljih deponija na području Grada Ivanić-Grada kao također jedna od mjera navedena u PGO. 2018. godine akcija Zelena čistka udružila je mnogo volontera u zajedničkom uklanjanju otpada na području Grada Ivanić-Grada, te se očistilo niz lokacija u Gradu, od centra grada, okoliša škola, parkova i šuma. Zelena čistka – zajednička jednodnevna akcija dio je globalnog pokreta Let’s do it! i godišnjih akcija World Cleanup (Očistimo svijet), koja okuplja aktivne građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu u povijesti čovječanstva. Najvažniji ciljevi ove akcije su osvještavanje o važnosti primarnog odvajanja otpada, očistiti ilegalno odložen otpad u cijeloj Hrvatskoj, podignuti razinu svijesti o stvaranju i odlaganju otpada, te važnosti očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje te utjecati na promjenu vrste i/ili količine materijala koji se koriste za ambalažu u proizvodnji i uslugama.

Među prijavljenim volonterima nalaze se dječji vrtići, osnovne i srednja škola, kulturno umjetnička društva, mjesni odbori, dobrovoljna vatrogasna društva, vatrogasna postrojba Grada te druge gradske udruge. Za čišćenje su osigurane vreće, rukavice, te vrtićima i školama cvijeće za uređivanje okoliša.

Lokacije čišćenja u sklopu Zelene čistke:

1) Cesta od Graberja Ivanićkog prema Petici (komunalni otpad);

2) Čišćenje prostora oko društvenog doma Dubrovčak Lijevi, spremišta DVD-a, zgrade stare škole i igrališta, te prostora uz nasip rijeke Save prema Dugom Selu i prema Sisku;

3) Okoliš društvenog doma Donji Šarampov;

4) Okoliš društvenog doma Šumećani;

5) Centar naselja Deanovec;

6) Ulica braće Kalčića;

7) Etanska cesta
8) Okoliš škola Stjepana Basaričeka i Đure Deželića u Ivanić-Gradu, te Josipa Badalića u Graberju Ivanićkom;

9) Pružni prijelaz Caginec-Šarampov donji

10) Ulica 65. bataljuna ZNG - okolica nadvožnjaka

Ostale lokacije čišćenja u 2018. godini:

1. Posavski Bregi, Dugoselska ulica k.č.br.1444, k.o. Posavski Bregi

2. Posavski Bregi, Dugoselska ulica k.č.br.287, k.o. Posavski Bregi

3. Šemovec Breški, Dugoselska ulica k.č.br.682, k.o. Breška Greda

4. Lepšić, spojna cesta, k.č.br.348, k.o.Lepšić

5. Ivanić-Grad, Zajčićeva ulica k.č.br.3488, k.o. Ivanić-Grad

6. Ivanić-Grad, Rajski kut k.č.br.4061/2, k.o. Ivanić-Grad

7. Ivanić-Grad, Rajski kut k.č.br.3013, k.o. Ivanić-Grad

8. Trebovec, Trebovec k.č.br.718, k.o.Trebovec

- MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI  I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

Grad Ivanić-Grad i Ivakop d.o.o. će kroz predloženi poboljšani sustav imati za glavni cilj povećanje količina odvojeno sakupljenog otpada te smanjenje ukupne količine otpada koji se odlaže. Zadani cilj postići će se nizom predloženih aktivnosti i mjera kojima je nositelj Grad Ivanić-Grad i Ivakop d.o.o.. Aktivnosti i mjere definirane su na način da ne budu održive samo s ekološkog već i s ekonomskog aspekta, tj. da ne narušavaju financijsko poslovanje Grada i Ivakopa d.o.o..  Izrazito je bitno i da kod poboljšanja sustava u kojem se otpad odvojeno sakuplja veliku važnost ima očuvanje njegovih vrijednih svojstava u cilju lakše obrade i što kvalitetnijeg plasiranja na tržište. Isto tako, kod izrade predloženih aktivnosti i mjera uzimale su se, osim zakonskih obveza, i realne mogućnosti i ograničenja za njihovo provođenje.

Sukladno opisanim ciljevima i predloženom sustavu gospodarenja komunalnim otpadom, aktivnosti i mjere koje su Grad Ivanić-Grad i Ivakop d.o.o. proveli u 2018.g. su:

- U cilju smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagalište otpada, od 2014. godine kontinuirano se provodi odvojeno sakupljanje korisnih sastavnica otpada na mjestu nastanka, od građana, u domaćinstvima. Pored ostalog komunalnog otpada, od građana se odvojeno sakuplja otpadni papir, plastični otpad i metalna ambalaža i to putem posebnih vreća koje se građanima dodjeljuju bez dodatne naknade.

- Tijekom dugoročne kampanje „Kompostiranje u vlastitom vrtu” i podijeljeno je na području Grada Ivanić Grada ukupno 2150 kom kompostera isključivo fizičkim osobama, u razdoblju od 2015. – 2018.g. To je kontinuirani projekt koji je započet u 2015.g. te nastavljen i dalje. Cilj je smanjiti udio biorazgradive komponente otpada u ukupnom otpadu koji se odlaže na odlagalištu u Tarnom.

- Kontinuirano se održavaju edukacije na temu „Odvajanje otpada” u svim osnovnim školama na našem području za 4. i 6.razrede, što djeca jako dobro prihvaćaju i dokazano brzo uče da nije sve smeće i da se dobar dio otpada može vratiti u ponovno korištenje te da se može zbrinuti na ekološki i čovjeku prihvatljiv način.

- Ugradnja sustava za elektronsku evidenciju pražnjenja kanti, tzv.„sustav za čipiranje kanti” koji omogućuje dokaz da je Ivakop izvršio svoju uslugu. Sustav je sufinanciran sredstvima Zagrebačke županije u iznosu od 80% vrijednosti iste, a cilj mu je prvenstveno dokaz da je usluga izvršena (prema ZOOGO) kao i efikasnost izvršenja usluge.

- Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije u suradnji s Upravom šuma Podružnicom Zagreb, Šumarijom Novoselec, Gradom Ivanić-Gradom i tvrtkom IVAKOP obilježila je Dan planete Zemlje akcijom uklanjanja otpada iz šume Žutice. Akcijama čišćenja potiče se svijest kod građana te utječe na odgoj i obrazovanje za očuvanje prirode i okoliša.

- Suradnja Grada Ivanić-Grada sa SŠ Ivan Švear, Komunalnim centrom i Ivakopom na projektu izrade koševa za otpatke koje su izradili učenici  strukovnog odjeljenja (ind.tehničari) za potrebe Grada Ivanić-Grada. Ovim projektom u 2018. godini je isporučeno 15 koševa za područje Grada Ivanić-Grada. Svrha projekta, koji je započeo 2016. godine, je napraviti sinergiju između srednje škole i Grada, utjecati na ekološku svijest učenika i građana te dati naglasak na proizvod koji je produkt rada naših učenika. Od početka projekta do danas ukupno su izradili i isporučili 24 nova koša.

- Ivanićgradsko komunalno poduzeće Ivakop, partner Festivala igračaka od samog njegova početka (prije pet godina), svojim kreativnim idejama nastoji podignuti ekološku svijest građana. Prvi njihov projekt je Burza igračaka koji osim socijalnog elementa veće dostupnosti igračaka za siromašnu djecu istovremeno propagira i ekološki princip RE-USE s naglaskom da se igračkama, koliko je god moguće, produlji životni vijek te da ih što manje završi na odlagalištu otpada. Cilj kampanje je osvijestiti da igračke nisu otpad-smeće nego se mogu razmjenjivati, donirati onima koji nemaju. Predstavljena je igračka odnosno KREATIVNI S(M)ET –  igra stvaranja kojoj je cilj osvijestiti male građane i njihove roditelje da otpad nije smeće već često kvalitetan materijal za igranje i stvaranje. IVAKOP je u svom igraćem setu priredio otpadni materijal, pribor i brošuru koji bi trebali inspirirati “igrače“ kako se i na koje načine može kreativno i kvalitetno iskoristiti otpad.

- Projekt „ I ja imam svoje ja: pravo djece na integraciju i aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici“ uključuje aktivnosti koje uključuju osnaživanje djece kroz strukturirano provođenje slobodnih aktivnosti uz stručnu podršku, kreativne ekološki osviještene radionice za djecu s ciljem izražavanja njihovih prava i mišljenja, te edukacija o pravima djece u završnoj fazi projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 50.000,00kn, a provodi se u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Ivanić-Grad, Srednjom školom Ivan Švear te tvrtkom Ivakop d.o.o.

- Dječji vrtić Ivanić i Ivakop kontinuirano surađuju na projektima zaštite okoliša, a jedan od njih je projekt “Recycling is fun”. U sklopu projekta, predstavnici Ivakopa i određene odgojne skupine susreli su se na zelenom otoku na tržnici Maznica sa ciljem educiranja djece o vrstama otpada i spremnika gdje se isti može odložiti.

- Na lokalnoj radio postaji organizirane su tematske emisije vezane uz problematiku gospodarenja otpadom sa kompetentnim gostima za svako tematsko područje. Tako je u 2018.godini organizirano ukupno 4 tematske radio emisije.

Gradu Ivanić-Gradu je odobreno sufinanciranje projekta “Nije svaki otpad smeće!” u iznosu od 438.263,66 kuna. Projekt će se sufinancirati iz EU sredstava u sklopu Poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., koji ima za cilj smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Projektne aktivnosti će se, temeljem sklopljenog Sporazuma o udruživanju u provedbi projekta, provesti na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar-Ivanić. Projektom je predviđena organizacija 5 dvosatnih javnih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom kao i 42 edukativne radionice u osnovnim školama za učenike 4., 6. i 8. razreda u trajanju od 2 školska sata, dok će za one najmlađe biti organizirano 9 posebnih radionica na kojima će se kroz kreativne zadatke obrađivati teme iz područja održivog gospodarenja otpadom. Projektom je ujedno predviđena, uz tisak letaka i brošura sa uputama o odvojenom prikupljanju otpada te kompostiranju, i izrada aplikacije za pametne telefone kojom će se građanima omogućiti jednostavan pristup i praćenje podataka vezanih uz prikupljanje otpada. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 85% ukupne vrijednosti projekta.

Sve navedene publikacije, kao i ostale korisne informacije o pravilnom postupanju s otpadom korisnicima su dostupne i na web stranici društva Ivakop d.o.o. (www.ivakop.hr).

- OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Opće mjere za gospodarenje otpadom provedene u 2018. godini navedene su u prethodnoj točki ovog Izvješća.

Posebne kategorije otpada

Ivakop d.o.o. na platou odlagališta odvaja električni i elektronički otpad, metalni otpad i gume, te ga predaje ovlaštenim sakupljačima na obradu.

Glomazni otpad

Ivakop sakuplja i odvozi glomazni otpad iz kućanstava na području Grada Ivanić-Grada, a učestalost odvoza je 1x godišnje. Putem organiziranih akcija odvoza glomaznog otpada obavještavaju se korisnici o vremenu i lokacijama odvoza. Prilikom sakupljanja glomaznog otpada na lokaciji se izdvaja metalni otpad, otpadna električna i elektronička oprema (hladnjaci, štednjaci, peći, TV i Hi–Fi oprema i dr.) i otpadne auto-gume. Iskoristivi otpad predaje se na daljnje zbrinjavanje ovlaštenim tvrtkama, a preostali sakupljeni glomazni otpad odvozi se na odlagalište otpada Tarno.

Količine odvojeno skupljenog glomaznog otpada

| GLOMAZNI OTPAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013. | 2014. | 2015. 2016. 2017. 2018. |
| Količine (t/god) | 67,99 | 66,01 | 60,99 59,61 99,37 110,51 |

Izvor podataka: Ivakop d.o.o.

Proizvodni otpad

Proizvodni otpad s područja Grada odlaže se na odlagalištu, a sam proces je strogo definiran i kontroliran. Uz prateći list za neopasni/inertni otpad mora se i dostaviti osnovna karakterizacija te fizikalno–kemijska analiza otpada koji se namjerava odložiti. Ivakop kao ovlašteni skupljač zbrinjava na odlagalištu dvije vrste neopasnog proizvodnog otpada:

- pepeo i šljaka,

- plastika – otpad od mehaničkog oblikovanja.

Građevni otpad

Građevni otpad je prema Zakonu otpad koji je nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina te otpad nastao od iskopanog materijala i ne može se bez prethodne oporabe koristiti za građenje, a spada u posebne kategorije otpada. RH dužna je osigurati minimalno 70% recikliranja građevnog otpada do 1. siječnja 2020. godine. Gospodarenje ovom vrstom otpada definirano je Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08).

Građevni otpad sastoji se većinom od otpadnom materijala kao što je šuta, cigle, crjepovi, zemlje od iskopa ili materijal prilikom obnove i rekonstrukcije prometnica te se mora odlagati na lokacijama predviđenim za tu namjenu. Usitnjeni građevini otpad moguće je koristiti kao inertni materijal u svrhe nasipavanja ili kao sirovina za proizvodnju novog građevnog materijala.

Gospodarenje građevnim otpadom Grad Ivanić-Grad će riješiti dodjelom koncesije privatnom poduzeću registriranom i ovlaštenom za predmetnu djelatnost.

Otpad s divljih odlagališta

Divlja odlagališta su odlagališta na koje netko odlaže otpad na nekontroliran način te je kao takvo društveno neprihvatljivo. Na području Grada Ivanić-Grada postoji nekoliko divljih odlagališta na kojima se bez nadzora odlaže otpad. Takav način odlaganja otpada strogo je zabranjen jer dovodi do onečišćenja tla i voda, a ponekad se javljaju i požari. JLS je dužna, prema Zakonu, osigurati uklanjanje i zbrinjavanje otpada kojeg je nepoznata osoba odložila.

Kontinuirano se provodila sanacija divljih deponija na području Grada Ivanić-Grada kao također jedna od mjera navedena u PGO. U 2018. godini organizirana je akcija pod nazivom „Zelena čistka“, a opisana je u poglavlju 8.

- MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA,

Poslove javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ivanić-Grada vrši Ivakop d.o.o. za komunalne djelatnosti. U skladu s tim, komunalno društvo Ivakop d.o.o. na području Grada Ivanić-Grada organizirano i u skladu s rasporedom dostupnim korisnicima prikuplja miješani komunalni otpad, otpadni papir te plastiku i metalnu ambalažu. Također, odvoz krupnog (glomaznog) otpada u 2018. godini organiziran je putem akcije koja je na području Grada Ivanić-Grada provođena tijekom rujna i listopada 2018. godine i kojom su obuhvaćena sva domaćinstva na području Grada. Sav sakupljeni komunalni otpad  kao i ostali sakupljeni neopasni otpad, odvozi  se na odlagalište neopasnog otpada Tarno gdje se otpad, uz prethodnu kontrolu zbrinjava, odnosno, konačno odlaže.

Građanima je na području Grada Ivanić-Grada također osigurano ukupno 21 zelenih otoka, putem kojih mogu odvojeno odlagati otpadni papir, staklenu, metalnu i PET ambalažu te tekstil.

Smanjenje biorazgradivog dijela komunalnog otpada koji se trenutačno odlaže na odlagalište komunalnog otpada zasigurno je jedan od prioriteta. Kuhinjski i sličan biootpad najzastupljenija je vrsta biorazgradivog dijela komunalnog otpada.

Tijekom 2018. godine u okviru kampanje „Kompostiranje u vlastitom vrtu“ građanima je podijeljeno 150 komada kompostera, a kampanja se planira provoditi i u 2019.g..

U biootpad koji se proizvodi u kućanstvima, a pogodan je za kompostiranje spada :

- kuhinjski otpad (voće i povrće, kruh, ljuske od jaja, talog kave i čaja, i slično).

- vrtni i zeleni otpad (lišće i granje, trava i korov, slama i slično);

U kuhinjski i vrtni otpad koji nije pogodan za kompostiranje spada: meso, kosti, kuhani tekući ostaci hrane, velike količine novinskog papira, časopisi u boji i drugo.

PGO predviđa odvojeno sakupljanje biootpada putem posebnih spremnika (smeđi) od 80 ili 120l za svakog korisnika. Aktivnost je usmjerena na kućanstva i pravne osobe koje se nalaze na području Grada. Detaljna razrada aktivnosti definirati će točne infrastrukturne i operativne potrebe za provođenje usluge odvojenog sakupljanja biootpada.

Prikaz proizvođača biootpada na području Grada Ivanić-Grada

| KUĆANSTVA | PRAVNE OSOBE |
| --- | --- |
| - privatne kuće | - mali proizvođači (vrtići, škole, institucije, tvrtke,hoteli, restorani) |
|  | - veliki proizvođači (trgovački centri, prehrambena industrija, velike tvrtke i sl.) |

Kućanstva

U privatnim kućama uglavnom se proizvodi kuhinjski i vrtni otpad (ostatci voća i povrća, trava te granje i lišće). Odlaganje biootpada planirano je u posudama od 80 ili 120l, i to za sve korisnike iz kućanstva koji se nisu odlučili na kompostiranje u vlastitom kompostištu ili putem kompostera dodijeljenog od strane Ivakop d.o.o.. Učestalost odvoza biti će minimalno 1x tjedno prema odredbama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Pravne osobe

U grupu malih proizvođača spadaju škole, vrtići, institucije, manje tvrtke, hoteli i objekti uslužne djelatnosti (restorani, zalogajnice i sl.). Proizvedeni biootpad bi se odlagao u posebnim posudama od 80, 120 ili 240lit, a sakupljanje bi bilo min.1x tjedno prema odredbama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

U grupu velikih proizvođača svrstani su trgovački centri, prehrambena industrija, velike tvrtke i sl. Proizvedeni biootpad odlagat će se u posebne spremnike od 240, 660 ili 1.100 lit. Sakupljanje će biti min. 1x tjedno ili po pozivu.

Kvalitetu sakupljenog biootpada potrebno je kontinuirano pratiti i nadzirati jer o njoj ovisi način obrade, osobito paziti na udio nečistoća koji se nalazi u spremnicima za ovakvu vrstu otpada.

Sakupljeni biootpad iz Grada Ivanić-Grada potrebno je odvoziti na obradu u kompostanu gdje se aerobnom obradom proizvodi kompost. Implementaciju odvojenog sakupljanja biootpada potrebno je započeti postupno u narednom razdoblju s ciljem potpune uspostave do kraja 2019. godine, odnosno do ispunjenja svih potrebnih tehničko-tehnoloških uvjeta.

- POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM REALIZIRANIH U 2018.G.

| Redni broj | Naziv provedenog projekta | Utrošena financijska sredstva | Izvor financijskih sredstava |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija odlagališta komunalnog otpada Tarno Etapa I – Faza II: radovi i izgradnja plohe 6 | 950.548,50 | FZOEU 60%, ostatak Grad Ivanić-Grad, Općina Križ i Općina Kloštar Ivanić u omjeru 50:30:20% |
| 2. | Građenje i opremanje – Reciklažno dvorište Tarno, Ivanić-Grad - u fazi provedbe | 1.338.866,30 kn | 85% će biti sufinancirano sredstvima EU, a 15% sredstvima JLS (Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić). |
| 3. | Nabava spremnika za odvojeno sakupljanje otpada | - Grad Ivanić-Grad 1.822.516,43 kn, - Općina Križ 832.284,88 kn - Općina Kloštar Ivanić 609.002,28 kn. | Sufinanciranje iz sredstava EU putem Fonda u visini 85% prihvatljivih troškova, a 15% sredstvima JLS (Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić). |
| 4. | Nije svaki otpad smeće! Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - u fazi provedbe | 515.604,31 | 85% će biti sufinancirano sredstvima EU, a 15% sredstvima JLS (Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić). |

- ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

| Redni broj | Predviđeno PGO za 2018. g | Izvršeno DA/NE/DJELOMIČNO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prostornim planovima utvrđivati lokacije za građevine i postrojenja za gospodarenje otpadom . II. ID PPUG – lokacija ŽCGO i reciklažnog dvorišta | DA |
| 2. | Donositi planove gospodarenja otpadom, usklađene s državnim planom gospodarenja otpadom – izrađen je nacrt prijedloga novog PGO | DA |
| 3. | Organizirati prikupljanje i sigurno odlaganje (komunalnog) otpada u skladu sa standardima i planom gospodarenja otpadom grada – uvedeno 01.veljače 2014. | DA |
| 4. | Sustavno educirati i informirati lokalne upravne strukture i stanovništvo – putem brošure, letaka, info pulta, edukatora, radila itd. | DA |
| 5. | Omogućiti odvojeno prikupljanje sekundarnih sirovina i biootpada, te organizirati prijevoz do centara za gospodarenje otpadom – nije u potpunosti realizirano odvojeno prikupljanje biootpada | DJELOMIČNO |
| 6. | Dostavljati podatke u skladu s propisima | DA |
| 7. | Stimulirati kupovanje ekološki prihvatljivih uređaja | DA |

- ZAKLJUČAK

Na osnovi iznijetih podataka u ovome Izvješću može se ocijeniti da se Plan gospodarenja otpadom Grada Ivanić-Grada u velikoj mjeri realizira u planiranim rokovima i putem planiranih mjera i ciljeva. U tom procesu posebno pozitivnim se može ocijeniti slijedeće:

-	U suradnji s FZOEU završena je izgradnja plohe 6 na koju će se odlagati miješani komunalni otpad do zatvaranja odlagališta, te dovršenje sanacije odlagališta komunalnog otpada Tarno; U financijskom planu FZOEU za razdoblje  od 2015. – 2017.g. uključene su sve faze izgradnje plohe 6 i dovršetka sanacije odlagališta te izgradnje reciklažnog dvorišta,

-	Postignut je trend smanjenja količina komunalnog otpada koje se odlažu na odlagalište komunalnog otpada Tarno kao jedan od najvažnijih ciljeva PGO-a (grafički prikaz kretanja količina).

Tab.1)		Sakupljene, odložene i predane količine neopasnog otpada s područja 3 JLS za razdoblje 2011.– 2018. (u tonama)

(Izvor: Ivakop, 2018.)

Tab.2)  Sakupljene, odložene i predane količine neopasnog otpada s područja Grada Ivanić-Grada za razdoblje 2011.– 2018. (u tonama)

(Izvor: Ivakop, 2018.)

Tab.3) Sakupljene količine papirnatog i plastičnog otpada s područja 3 JLS (u tonama)

(Izvor: Ivakop, 2019.)

- Izrađen je Program odvojenog sakupljanja otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom,

- Realizira se odvojeno prikupljanje pojedinih korisnih sastavnica otpada u kućanstvima i na zelenim otocima koje se predaju oporabiteljima,

- Kontinuirano se saniraju divlje deponije koje nastaju na području Grada Ivanić-Grada,

- Vrši se edukacija građana od najmlađih generacija pa nadalje o nužnosti odvojenog prikupljanja otpada na mjestu njegova nastanka i motivira ih se na odlaganje korisnih komponenata otpada što ima za posljedicu smanjenje troškova i količina otpada za zbrinjavanje,

-	Na odlagalištu Tarno kontinuirano se provodi nadzor nad zbrinjavanjem otpada, a svakodnevno se prati i količina odloženog otpada,

- Provode se sve potrebne mjere za smanjenje štetnih utjecaja odloženog otpada na okoliš (zaštita podzemnih voda, otplinjavanje odlagališta, sakupljanje procjednih voda i drugo),

- Proveden je koordinirani inspekcijski nadzor Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva unutarnjih poslova te je utvrđeno da Ivakop posjeduje sve zakonom propisane dozvole, a u tijeku je ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom. Vrše se propisane kontrole i mjerenja na odlagalištu koja su zabilježena u godišnjem izvještaju, ishođena je okolišna dozvola, propisano se postupa s otpadom, evidentiraju se sve promjene na odlagalištu te dostavljaju traženi podaci nadležnom uredu na propisanim obrascima. Provode se mjere zaštite od nastanka i širenja požara na odlagalištu, a Ivakop posjeduje i Pravilnik o zaštiti od požara. Utvrđeno je da je odlagalište uređeno, da se njime upravlja prema zakonskim propisima te da je kontinuirano u postupku sanacije.

- Ukupni kapacitet odlagališta Tarno je 165.000 m3 na 6 ploha. Plohe 1 – 4 su popunjene i na njima je do sada odloženo 130.000 tona otpada. Izgradnjom plohe 6 dobili smo dodatnih 25.000 m³ prostora za odlaganje, tj. za cca 20.000 tona otpada te je izgrađena Ploha 6 u eksploataciji od 01.01.2018. Ploha 5 i ploha 6 će nakon popunjenja biti zajedno prekrivene brtvenim slojem te sanirane na zakonom propisani način.

- Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Građenje i opremanje – Reciklažno dvorište Tarno – Ivanić-Grad između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Ivanić-Grada.

- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada usvojena je na 7. sjednici Gradskog vijeća održanoj 25 siječnja 2018. godine te objavljena u Službenom glasniku broj 1/2018., a prema odrednicama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, kojom su propisani uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge, dokaz izvršenja usluge (tzv.čipiranje kanti), sustav digitalne evidencije, odredbu o cijeni minimalne javne usluge te ugovornu kaznu.

- Grad Ivanić-Grad u suradnji s Ivakop-om će intenzivno raditi na edukaciji i informiranju svih kategorija stanovništva o novom sustavu prikupljanja otpada, a istovremeno sudjelovati u procesima investiranja u potrebnu infrastrukturu koja je preduvjet za funkcioniranje sustava koristeći sve raspoložive izvore financiranja, a prvenstveno one iz strukturnih fondova EU koji su namijenjeni investiranju u komunalnu infrastrukturu.

Gradonačelnik:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.