PRIJEDLOG

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 ), članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 ) i članka 35. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14),  Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na svojoj ___. sjednici održanoj dana __.__.2016.godine, donijelo je sljedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu donesen je dana 23. prosinca 2014. godine, a objavljen je u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada broj 11/14 od 23. prosinca 2014. godine.

- Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu donesene su 28. svibnja 2015. godine, a objavljene su u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada broj 04/15 od 28. svibnja 2015. godine.

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu donesene su 23. prosinca 2015. godine, a objavljene su u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada broj 09/15 od 24. prosinca 2015. godine.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu utvrđen je opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa, kao i s naznakom izvora financiranja.

Sukladno članku 22. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 ) Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu bile su obuhvaćene određene komunalne djelatnosti i planirani iznosi, i to kako slijedi:

| POZICIJA | NAZIV | PLANIRANO | OSTVARENO |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 0101 | Održavanje komunalne infrastrukture | 7.784.000,00 kn | 6.755.475,26 kn |
| Aktivnost A100001 | Javna rasvjeta | 1.360.000,00 kn | 1.251.441,57 kn |
| R0044 | Električna energija | 1.000.000,00 kn | 987.726,45 kn |
| R0045 | Održavanje javne rasvjete | 300.000,00 kn | 226.637,31 kn |
| R0046 | Dekorativna rasvjeta | 60.000,00 kn | 37.077,81 kn |
| Aktivnost A100002 | Održavanje nerazvrstanih cesta i gradskih ulica | 2.473.000,00 kn | 1.790.321,48 kn |
| R0048 | Održavanje nogostupa i kolnika | 203.000,00 kn | 199.999,00 kn |
| R0049 | Održavanje tucaničkih cesta | 220.000,00 kn | 200.700,00 kn |
| R0051 | Zimska služba | 500.000,00 kn | 504.259,33 kn |
| R0051-1 | uklanjanje arhitektonskih barijera | 25.000,00 kn | 0,00 kn |
| R0052 | Mali komunalni radovi | 350.000,00 kn | 252.252,90 kn |
| R0053 | Horizontalna signalizacija | 200.000,00 kn | 159.724,00 kn |
| R0054 | Vertikalna signalizacija | 75.000,00 kn | 55.361,25 kn |
| R0093 | Asfaltiranje tucaničkih cesta | 900.000,00 kn | 418.025,00 kn |
| Aktivnost A100003 | Čišćenje javnih površina | 2.675.000,00 kn | 2.677.081,41 kn |
| R0056 | Odvoz kontejnera | 200.000,00 kn | 173.872,50 kn |
| R0057 | Deratizacija i dezinsekcija | 165.000,00 kn | 174.556,25 kn |
| R0058 | Održavanje zelenih površina | 2.150.000,00 kn | 2.159.877,66 kn |
| R0059 | Komunalna higijena | 130.000,00 kn | 140.000,00 kn |
| R0060 | Uređenje poučnih staza Žutica i Marča | 30.000,00 kn | 28.775,00 kn |
| Aktivnost A100004 | Održavanje javnih površina | 414.000,00 kn | 338.326,52 kn |
| R0058-1 | Uređenje zelenih trgova | 84.000,00 kn | 84.000,00 kn |
| R0061 | Tarupiranje | 170.000,00 kn | 96.273,08 kn |
| R0095 | R0095 Održavanje dječjih igrališta i ostala urbana oprema | 160.000,00 kn | 158.053,44 kn |
| Aktivnost A100005 | Odvodnja i pročišćavanje voda | 340.000,00 kn | 339.667,82 kn |
| R0062 | Oborinska odvodnja | 320.000,00 kn | 320.612,82 kn |
| R0063 | Vodna naknada | 20.000,00 kn | 19.055,00 kn |
| R0064 | Rad pročistača | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Aktivnost A100006 | Program održavanja po zahtjevima Mjesnih Odbora | 500.000,00 kn | 349.778,46 kn |
| R0050-1 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 800.000,00 kn | 108.819,94 kn |
| R0050-11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO BREŠKA GREDA | 20.000,00 kn | 20.497,63 kn |
| R0050-12 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO CAGINEC- PRKOS | 30.000,00 kn | 34.807,15 kn |
| R0050-13 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO DEANOVEC | 20.000,00 kn | 0,00 kn |
| R0050-14 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO ŠARAMPOV DONJI | 20.000,00 kn | 17.852,00 kn |
| R0050-15 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO DUBROVČAK- TOPOLJE | 20.000,00 kn | 19.954,75 kn |
| R0050-16 | Održavanje tekućeg i investicijskog održavanja MO GRABERJE IVANIĆKO | 30.000,00 kn | 29.748,11 kn |
| R0050-17 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO JALŠEVEC | 20.000,00 kn | 0,00 kn |
| R0050-18 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO OPATINEC | 20.000,00 kn | 11.963,31 kn |
| R0050-19 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO POSAVSKI BREGI | 30.000,00 kn | 21.173,21 kn |
| R0050-20 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO PREČNO | 10.000,00 kn | 9.975,45 kn |
| R0050-21 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO PREROVEC | 10.000,00 kn | 9.865,10 kn |
| R0050-22 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO ŠUMEĆANI | 20.000,00 kn | 14.750,00 kn |
| R0050-23 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO TARNO | 10.000,00 kn | 0,00 kn |
| R0050-24 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO TREBOVEC | 20.000,00 kn | 18.480,06 kn |
| R0050-25 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO LONJA | 30.000,00 kn | 6.431,75 kn |
| R0050-26 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO DONJA POLJANA | 30.000,00 kn | 0,00 kn |
| R0050-27 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO GORNJI ŠARAMPOV | 30.000,00 kn | 25.460,00 kn |
| R0050-28 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO CENTAR IVANIĆ | 30.000,00 kn | 0,00 kn |
| R0050-29 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO GORNJA POLJANA | 20.000,00 kn | 0,00 kn |
| Aktivnost A100007 | Zaštita okoliša | 22.000,00 kn | 8.858,00 kn |
| R0066-2 | Zelena čistka- čišćenje okoliša | 22.000,00 kn | 8.858,00 kn |
| PROGRAM 0106 | Održavanje objekata u javnoj funkciji | 1.542.000,00 kn | 1.190.120,69 kn |
| Aktivnost A100001 | Redovno održavanje gradske imovine | 1.542.000,00 kn | 1.190.120,69 kn |
| R0108-1 | Električna energija | 270.000,00 kn | 87.466,79 kn |
| R0108-2 | Plin | 320.000,00 kn | 378.401,29 kn |
| R0108-3 | Opskrba vodom | 70.000,00 kn | 65.062,59 kn |
| R0108-4 | Odvoz smeća | 60.000,00 kn | 28.824,77 kn |
| R0108 | Usluge čišćenja i održavanja gradske imovine | 400.000,00 kn | 259.529,83 kn |
| R0108-5 | Ostale usluge za društvene domove | 240.000,00 kn | 235.055,41 kn |
| R0108-6 | Ugovori - domari | 182.000,00 kn | 135.780,01 kn |

II.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu realizirao se iz sljedećih izvora:

| KOMUNALNA NAKNADA | 6.688.480,69 kn |
| --- | --- |
| POLOŽAJNA RENTA | 159.724,00 kn |
| PRODAJA ZEMLJIŠTA | 776.778,44 kn |
| KOMUNALNI DOPRINOS | 320.612,82 kn |

III.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:							Predsjednik Gradskog vijeća:

URBROJ:

Ivanić-Grad, 						       Željko Pongrac, pravnik kriminalist