VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Ulica grada Vukovara 72/V, Ured: Prilaz baruna Filipovića 15a, 10 000 Zagreb

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK

S A Ž E T A K

Zagreb, svibanj 2016. godine

# 1. OPĆENITO O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK

KONAČNI KORISNIK: VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Sjedište: Ulica grada Vukovara 72/V, Ured: Prilaz baruna Filipovića 15a, 10 000 Zagreb

INVESTICIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA: 658.369.661 HRK bez PDV-a

# 2. OBUHVAT PROJEKTA I POSTOJEĆE STANJE

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok obrađuje problematiku vodoopskrbe istočnih dijelova Zagrebačke županije i obuhvaća slijedeće administrativne jedinice:

- GRADOVI: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec

- OPĆINE: Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Bedenica, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

Na području istočnih dijelova Zagrebačke županije sustav vodoopskrbe je organiziran kroz četiri postojeća vodoopskrbna sustava kako slijedi:

- Vodoopskrbni sustav „Dugo Selo“ – obuhvaća područje Grada Dugo Selo i općina: Brckovljani i Rugvica; u okviru ovog sustava djeluju dva javna isporučitelja vodnih usluga i to: Dukom d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju i Komunalac Brckovljani d.o.o.

- sustav se temelji na dobavi vode iz vodocrpilišta „Petruševec“ koje se koristi i za potrebe opskrbe vodom istočnih dijelova Grada Zagreba. Uvođenje vode u sustav „Dugo Selo“ obavlja se uz priključenje na magistralni cjevovod „Sesvetski Kraljevec-Božjakovina“ na nekoliko mjesta gdje su interpolirani vodomjeri.

Pokrivenost uslugama vodoopskrbe je 98%, a priključenost 89%.

- Vodoopskrbni sustav „Ivanić-Grad“ – obuhvaća područje Grada Ivanić-Grad i općina: Kloštar Ivanić i Križ; u okviru ovog sustava djeluju dva javna isporučitelja vodnih usluga i to: Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. i Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.

- sustav se temelji na zahvatu podzemnih voda na vodocrpilištu „Prerovec“, a  početkom 2016.g. završena je izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Ivanić Grad i precrpne stanice Ivanić Grad. Investitor radova bila je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., a sukladno Ugovoru o isporuci pitke vode sklopljenom između Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. i Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb definirani su uvjeti i način isporuke pitke vode iz vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba za potrebe Grada Ivanić-Grada i pripadajućih općina do izgradnje i puštanja u rad vodocrpilišta Kosnica.

Pokrivenost uslugama vodoopskrbe je 99%, a priključenost 70%.

- Vodoopskrbni sustav „Sveti Ivan Zelina“ – obuhvaća područje Grada Sveti Ivan Zelina i Općine Bedenica – u okviru ovog sustava djeluje jedan isporučitelj vodnih usluga – Vodovod Zelina d.o.o.

- sustav se temelji na kaptažama izvora i otvorenom zahvatu vodotoka Reka. Kod pojave prekomjerne mutnoće vode na vodozahvatu „Reka“ kao i kod dužeg sušnog razdoblja koristi se voda iz regionalnog vodovoda „Varaždin“. Vodoopskrba za naselja Laktec i Banja Selo rješava se iz vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba.

Pokrivenost uslugama vodoopskrbe je 86%, a priključenost 65%.

- Vodoopskrbni sustav „Vrbovec“ – obuhvaća područje Grada Vrbovca i općina: Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec – u okviru ovog sustav djeluje jedan isporučitelj vodnih usluga – Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o.

- sustav koristi vodi iz vodocrpilišta „Petruševec“ i pripadni magistralni cjevovod „Sesvetski Kraljevec-Božjakovina“, odnosno nastavno izgrađeni cjevovod „Božjakovina-PS Lonja-VT Vrbovec“, putem kojeg se osigurava dobava potrebnih količina vode na taj prostor. Za potrebe podmirenja potreba užeg središta Grada Vrbovca koristi se i vodocrpilište „Blanje“.

Pokrivenost uslugama vodoopskrbe je 47%, a priključenost 29%.

Problemi koji se javljaju na projektnom području mogu se svesti na slijedeće kategorije:

- nedovoljne količine pitke vode na projektnom području,

- neodgovarajuća kvalitete pitke vode,

- veliki gubici vode,

- niska razina pokrivenosti i priključenosti,

- veliki broj javnih isporučitelja koji obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje na projektnom području (6).

U travnju 2011. godine potpisan je Sporazum o međusobnom sudjelovanju na projektu regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok. Sporazum su potpisale Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. i četiri komunalne tvrtke koje su tada obavljale djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje na projektnom području (Dukom d.o.o., Ivakop d.o.o., Zelinske komunalije d.o.o. i Komunalac Vrbovec d.o.o.). Predmet Sporazuma je sudjelovanje svih potpisnika u svim fazama pripreme Projekta regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok u svrhu dobivanja financijskih sredstava za realizaciju projekta iz EU fondova. Kao nositelj pripreme Projekta određena je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

U svibnju 2014. godine potpisano je Pismo namjere o suradnji na provedbi projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“. Pismo namjere potpisali su: Zagrebačka županija, gradovi: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec i općine: Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Bedenica, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec. Pismom namjere svi navedeni potpisnici su iskazali spremnost na partnersko sudjelovanje u Projektu, a za koordinatora provedbe Projekta određena je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o..

U rujnu 2015. godine potpisan je Sporazum o zajedničkom korištenju dijelova vodoopskrbnog sustava za potrebe vodoopskrbe istočnog dijela Grada Zagreba i Zagrebačke županije između Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. i Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb. Predmet sporazuma je zajedničko korištenje i održavanje vodoopskrbnih objekata u zajedničkom korištenju – magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Kosnica-Cerje, II. i III. etapa i vodospremnika „Cerje“ jer su navedeni objekti i projektirani za rješavanje pitanja vodoopskrbe istočnih dijelova Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

# 3. CILJEVI PROJEKTA

Opći ciljevi koji će se postići projektom proizlaze iz strateških dokumenata i EU direktiva.

Direktiva o vodi za piće 1998/83/EZ – ovom Direktivom definira se standard kakvoće vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Države članice Europske unije moraju se uskladiti sa zahtjevima i ciljevima Direktive.

Temelji ciljevi Direktive su:

- zaštita ljudskog zdravlja,

- piti/koristiti vodu tijekom čitavog života bez opasnosti od štetnih učinaka na zdravlje,

- osigurati da u vodi za piće nema mikroogranizama, parazita i tvari opasnih za ljudsko zdravlje.

Osnovni cilj ovog Projekta je usklađivanje područja s više od 50 osoba ili s potrošnjom vode većom od 10 m³/dan, te područja s komercijalnom ili javnom vodoopskrbom s manje od 50 osoba ili potrošnjom manjom od 10 m³/dan, sa zahtjevima Direktive o vodi za piće.

Operativni program „Konkuretnost i kohezija“ 2014.-2020. – Republika Hrvatska je navedeni program donijela u suradnji s Europskom komisijom krajem 2014. godine. Cilj programa je investiranje u prioritetne sektore u području zaštite okoliša (očuvanje kvalitete pitke vode, pročišćavanje otpadnih voda i postupanje s otpadom).

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ je uključen u tematski cilj broj 06 – „Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa – investicijski prioritet br. 6ii „Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva“, odnosno u specifični cilj 6ii1 „Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom“ čiji je glavni rezultat osiguravanje dovoljnih količina kvalitetne pitke vode i povećanje stope priključenosti stanovništva na sustave javne vodoopskrbe.

Specifični cilj 6ii1 trebao bi proizvesti slijedeće rezultate:

- osigurati dovoljne količine kvalitetne pitke vode na projektnom području,

- povećati stope priključenosti stanovništva na sustav javne vodoopskrbe,

- povećati učinkovitost sustava javne vodoopskrbe kroz smanjenje gubitaka u sustavu.

Gore navedeni rezultati planiraju se ostvariti kroz slijedeće aktivnosti i mjere:

- uspostavom jedinstvenog regionalnog sustava javne vodoopskrbe s jednim javnim isporučiteljem vodnih usluga na čitavom području (Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.)

- izgradnjom budućeg vodocrpilišta Kosnica, izgradnjom oko 315 km nove vodoopskrbne mreže i rekonstrukcijom oko 110 km postojeće vodoopskrbne mreže; povećanjem povezanosti vodoopskrbne mreže; smanjenjem gubitaka; otkrivanjem i eliminiranjem istjecanja; jačanjem pouzdanosti i učinkovitosti u radu sustava javne vodoopskrbe,

- ulaganjem u opremu za mjerenju i kontrolu u sustavima javne vodoopskrbe,

- povećanjem učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga s ciljem postizanja i održavanja održivosti u financijskom i tehničko-tehnološkom smislu s ciljem uspostave jedinstvenog isporučitelja koji bi pružao usluge javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

CILJEVI PROJEKTA:

- Na sustavu javne vodoopskrbe izgradit će se vodocrpilište Kosnica (Q = 450 l/s), 9 novih crpnih stanica, rekonstruirat će se jedna crpna stanica, izgradit će se 6 hidrostanica i 5 vodotornjeva, jedna vodosprema i 8 731 kućnih priključaka; izgradit će se oko 315 km novih cjevovoda i rekonstruirati oko 110 km postojeće vodoopskrbne mreže.

Fizički pokazatelji

| FINANCIJSKI POKAZATELJI |  |
| --- | --- |
| REKONSTRUKCIJE CJEVOVODA | 110.040 m |
| IZGRADNJA NOVIH CJEVOVODA | 314.884 m |
| IZGRADNJA OBJEKATA |  |
| Vodocrpilište Kosnica | 1 kom |
| Crpne/hidro stanice nove | 15 kom |
| Crpna stanica rekonstrukcija | 1 kom |
| Vodotoranj | 5 kom |
| Izgradnja kućnih priključaka | 8.731kom |

- Smanjit će se gubici vode za 36%, odnosno s 26,6% na ukupno 18%.

Pokazatelji smanjenja gubitaka vode

| Područje | Postojeće stanje 2016. | Stanje nakon izgradnje projekta 2021. |
| --- | --- | --- |
| VODOOPSKRBNI SUSTAV DUGO SELO | 38,0% | 21,6% |
| VODOOPSKRBNI SUSTAV VRBOVEC | 23,2% | 16,7% |
| VODOOPSKRBNI SUSTAV IVANIĆ GRAD | 20,1% | 17,5% |
| VODOOPSKRBNI SUSTAV SVETI IVAN ZELINA | 26,6% | 18,0% |
| UKUPNO SVI SUSTAVI | 29,2% | 18,6% |

- Povećat će se broj stanovnika s pristupom na sustav javne vodoopskrbe za 30.012 stanovnika. Priključenost stanovništva na projektnom području će se povećati s postojećih 64,13% na 90,73%, što predstavlja 41,5% povećanje priključenosti krajem projekta u 2021. godini kada se očekuje puni komercijalni početak projekta.

Pokazatelji pokrivenosti i priključenosti u % za 2016.g. i 2021.g.

| # Godine | # 2016 | # 2021 | # Rezultati. |
| --- | --- | --- | --- |
| # % Pokrivenosti sustavom ukupno | # 82,49% | # 95,94% | # 16,3% |
| ## VODOOPSKRBNI SUSTAV DUGO SELO | ## 97,96% | ## 98,53% | # 0,6% |
| ## VODOOPSKRBNI SUSTAV VRBOVEC | ## 46,76% | ## 89,04% | # 90,4% |
| ## VODOOPSKRBNI SUSTAV IVANIĆ GRAD | ## 98,00% | ## 98,00% | # 0,0% |
| ## VODOOPSKRBNI SUSTAV SVETI IVAN ZELINA | ## 86,16% | ## 98,97% | # 14,9% |
| # % Priključenosti sustavom ukupno | # 64,13% | # 90,73% | # 41,5% |
| ## VODOOPSKRBNI SUSTAV DUGO SELO | ## 88,84% | ## 98,53% | # 10,9% |
| ## VODOOPSKRBNI SUSTAV VRBOVEC | ## 29,51% | ## 81,52% | # 176,2% |
| ## VODOOPSKRBNI SUSTAV IVANIĆ GRAD | ## 70,03% | ## 90,68% | # 29,5% |
| ## VODOOPSKRBNI SUSTAV SVETI IVAN ZELINA | ## 64,92% | ## 91,05% | # 40,2% |
| # Ukupni broj priključenih stanovnika | # 68.291 | # 98.303 | # 30.012 |
| ## VODOOPSKRBNI SUSTAV DUGO SELO | ## 29.046 | ## 33.015 | # 3.969 |
| ## VODOOPSKRBNI SUSTAV VRBOVEC | ## 8.403 | ## 23.481 | # 15.078 |
| ## VODOOPSKRBNI SUSTAV IVANIĆ GRAD | ## 19.484 | ## 25.664 | # 6.180 |
| ## VODOOPSKRBNI SUSTAV SVETI IVAN ZELINA | ## 11.358 | ## 16.143 | # 4.785 |

# 4. ODABRANO TEHNIČKO RJEŠENJE

Projektom regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok formira se jedinstveni vodoopskrbni sustav koji će u tehničkom smislu ujediniti postojeće podsustave, a što obuhvaća:

- međusobno povezivanje svih postojećih sustava istočnog dijela Zagrebačke županije u jedinstveni RVS Zagrebačke županije – Zagreb istok

- izgradnju novog vodocrpilišta Kosnica kapaciteta 450 l/s koje će zadovoljavati sve potrebe za vodom na projektnom području s pripadajućim magistralnim i spojnim cjevovodima; sve razlike u ukupno zahvaćenim količinama vode i količinama isporučene vode prema postojećim sustavima isporučivat će se po cijeni koja osigurava puni povrat troškova, a uključuje održavanje i pogon Kosnice i amortizaciju objekata na Kosnici

- rekonstrukcije kritičnih dionica na postojećim podsustavima

- izgradnju novih magistralnih cjevovoda i distributivne mreže u svim područjima koja nemaju izgrađen sustav javne vodoopskrbe, a koja podliježu zahtjevima Direktive 1998/83/EZ

- postojeća vodocrpilišta i smjerovi dobave vode iz susjednih vodoopskrbnih sustava se stavljaju izvan svakodnevnog pogona, vrši se njihova prenamjena u rezervna izvorišta odnosno rezervne smjerove dobave pitke vode u slučaju eventualnih havarija.

Glavni dijelovi Projekta regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok su:

- Vodocrpilište Kosnica

Lokacija planiranog vodocrpilišta Kosnica je na desnoj obali rijeke Save, sjeveroistočno od priključenja Radničke ceste na gradsku obilaznicu, između naselja Velika Kosnica i Novaki Ščitarjevski.

Pojedinačni kapacitet zdenaca je Q ≈ 150 l/s, tako da bi ukupni kapacitet vodocrpilišta bio Q ≈ 450 l/s. Osim zdenaca potrebno je izgraditi glavne objekte crpilišta, sabirni bazen s izlaznom crpnom stanicom te zgradu za dezinfekciju. Ostali objekti crpilišta su: interna prometnica i platoi, objekti odvodnje objekata i prometnice, transformatorske stanice (ulazna i dvije crpilišne), rasvjeta i ostale instalacije.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske koncesija za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe dodijeljena je Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o. na rok od 30 godina u srpnju 2011. godine (NN, br. 80/11).

- Osnovni dobavni sustav – magistralni vodoopskrbni cjevovodi

Osnovni dobavni sustav predviđa izgradnju magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda Kosnica – Hruščica, Sesvetski Kraljevec – Božjakovina i Cerje – Vukovje s odvojcima prema naselju Donja Zelina i industrijskoj zoni Sveta Helena. Ukupna duljina je oko 28,4 km.

- Vodoopskrbni sustav Dugo Selo

Obuhvaća rekonstrukciju 51.385 m vodoopskrbne mreže, dogradnju nove mreže ukupne duljine 1.548 m dimenzija DN 110 mm – DN 300 mm, izgradnju crpnih stanica „Kozinščak“ i „Domobranska“.

- Vodoopskrbni sustav Ivanić-Grad

Obuhvaća rekonstrukciju 45.579 m vodoopskrbne mreže, dogradnju nove mreže ukupne duljine 2.686 m dimenzija DN 110 mm – DN 350 mm i izgradnju precrpne stanice „Kloštar Ivanić“.

- Vodoopskrbni sustav Sveti Ivan Zelina

Obuhvaća rekonstrukciju 5.374 m vodoopskrbne mreže i izgradnju 61.387 m nove vodoopskrbne mreže DN 63 mm – DN 250 mm, te izgradnju 7 komada precrpnih/hidro stanica.

- Vodoopskrbni sustav Vrbovec

Obuhvaća rekonstrukciju 9.250 m vodoopskrbne mreže i izgradnju 220.804 m nove vodoopskrbne mreže DN 63 mm – DN 225 mm, izgradnju 5 precrpnih stanica, izgradnju 5 vodotornjeva, rekonstrukciju elektro – strojarskog dijela precrpne stanice „Lonja“.

- Oprema za održavanje

Nabava opreme uključuje nabavu 2 kombinirana bagera – rovokopača, 1 vibronabijač, 2 transportna vozila do 3,5 t nosivosti, 2 vozila za prijevoz radnika i materijala i 4 autocisterne za vodu minimalnog kapaciteta 1000 L.

- Nadzorno-upravljački sustav

Uključuje izgradnju nadzorno-upravljačkog sustava u okviru čitavog projekta.

# 5. INVESTICIJSKI PLAN

Ukupna investicijska vrijednost Projekta iznosi 658.369.661 HRK bez PDV-a i navedeni iznos je opravdani trošak za sufinanciranje.

Projekt je financijski održiv što je dokazano analizom financijske održivosti projekta kroz Studiju izvodljivosti. Projekt je poželjan i s ekonomskog gledišta što znači da bi društvu (regiji/državi) bilo bolje kada se projekt implementira jer njegove koristi premašuju njegove troškove.

Opravdani troškovi investicije u iznosu od 658.369.661 HRK financirat će se:

- sredstvima iz Kohezijskog fonda Europske unije u iznosu od 457.282.150 HRK

- nacionalnim sredstvima (državni proračun, Hrvatske vode, proračuni jedinica lokalne samouprave) u iznosu od 201.087.511 HRK.

Nacionalna komponenta u sufinanciranju projekta dijeli se na slijedeći način:

- 40% sredstva Proračuna Republike Hrvatske

- 40% sredstva Hrvatskih voda

- 20% sredstva jedinica lokalne samouprave.

Planirano je sa će nacionalni dio komponente sufinanciranja koji se odnosi na udio jedinica lokalne samouprave preuzeti jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga – Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. (nakon provedenog postupka pripajanja trgovačkih društava u novo trgovačko društvo). Planirano je da se nacionalni dio komponente sufinanciranja financira iz kredita čiji će nositelj biti Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o..

Prikaz izvora financiranja (HRK)

|  | Ukupno | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opravdani troškovi investicije | 658.369.661 | 100,00% | 1.081.329 | 96.423.762 | 244.572.175 | 197.286.011 | 119.006.383 |
| Opravdani trošak investicije - Kohezijski fond | 457.282.150 | 69,46% | 751.056 | 66.972.808 | 169.871.877 | 137.028.446 | 82.657.962 |
| Opravdani trošak - Nacionalni izvori | 201.087.511 | 30,54% | 330.273 | 29.450.954 | 74.700.298 | 60.257.566 | 36.348.421 |
| Neopravdani troškovi investicije | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohezijski fond | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neopravdan trošak za sufinanciranje | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupna investicija | 658.369.661 | 100,00% | 1.081.329 | 96.423.762 | 244.572.175 | 197.286.011 | 119.006.383 |
| Kohezijski fond | 457.282.150 | 69,46% | 751.056 | 66.972.808 | 169.871.877 | 137.028.446 | 82.657.962 |
| Nacionalni izvori | 201.087.511 | 30,54% | 330.273 | 29.450.954 | 74.700.298 | 60.257.566 | 36.348.421 |
| Državni proračun R Hrvatske | 80.302.895 | 12,20% | 0 | 11.780.381 | 29.880.119 | 24.103.026 | 14.539.368 |
| Hrvatske vode | 80.302.895 | 12,20% | 0 | 11.780.381 | 29.880.119 | 24.103.026 | 14.539.368 |
| Jedinica lokalne samouprave | 40.151.448 | 6,10% | 0 | 5.890.191 | 14.940.060 | 12.051.513 | 7.269.684 |

Izvori financiranja za Projekt (HRK)

# 6. PLAN PROVEDBE I STRATEGIJA NABAVE

Studijom izvodljivosti planirana je provedba projekta kroz Plan nabave kako slijedi:

- Radovi na izgradnji vodocrpilišta Kosnica i spojnog magistralnog cjevovoda „Kosnica-Hruščica“

- Radovi na izgradnji osnovnog dobavnog sustava

- Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice, priključci) na vodoopskrbnom području Dugo Selo

- Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice, priključci) na vodoopskrbnom području Ivanić-Grad

- Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne stanice, hidrostanice, priključci) na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina

- Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (vodotornjevi, pre/crpne stanice, priključci) na vodoopskrbnom području Vrbovec

- Radovi na izgradnji nadzorno-upravljačkog sustava

- Nabava opreme za održavanje sustava

- Nabava usluga nadzora nad provođenjem projekta

- Nabava usluga mjera vidljivosti i promidžbe

- Nabava usluga upravljanja projektom.

Priprema dokumentacija za nadmetanje je u tijeku, a provedba javnih nadmetanja se očekuje u 2017. godini kao i potpisi ugovora. Komercijalni početak rada na sustavu vodoopskrbe planiran je u 2021. godini.

Pregled investicijskih ulaganja (HRK)

| Broj | Opis | Investicijska vrijednosti (Hrk) |
| --- | --- | --- |
| 1 | OSNOVNI DOBAVNI SUSTAV | 88.688.493 |
|  | # Kosnica - Cerje (Hruščica) | # 26.955.648 |
|  | # Sesvetski Kraljevec - Božjakovina | # 36.285.660 |
|  | # Cerje - Vukovje - Sv. Helena | # 25.447.185 |
| 2 | VODOCRPILIŠTE KOSNICA - 450 l/s | 30.826.000 |
|  | # Građevinski dio | # 8.285.000 |
|  | # Elektrostrojarski dio | # 19.341.000 |
|  | # Projektna dokumentacija | # 1.200.000 |
|  | # Probni rad | # 2.000.000 |
| 3 | VODOOPKRBNI SUSTAV DUGO SELO | 66.442.892 |
|  | # REKONSTRUKCIJE CJEVOVODA | # 59.366.682 |
|  | # IZGRADNJA NOVIH CJEVOVODA | # 1.616.112 |
|  | # IZGRADNJA OBJEKATA | # 2.572.963 |
|  | # IZGRADNJA KUĆNIH PRIKLJUČAKA | # 2.887.134 |
| 4 | VODOOPKRBNI SUSTAV VRBOVEC | 226.696.427 |
|  | # REKONSTRUKCIJE CJEVOVODA | # 12.256.250 |
|  | # IZGRADNJA NOVIH CJEVOVODA | # 185.438.083 |
|  | # IZGRADNJA OBJEKATA | # 15.736.901 |
|  | # IZGRADNJA KUĆNIH PRIKLJUČAKA | # 13.265.192 |
| 5 | VODOOPKRBNI SUSTAV SVETI IVAN ZELINA | 62.340.320 |
|  | # REKONSTRUKCIJE CJEVOVODA | # 7.048.492 |
|  | # IZGRADNJA NOVIH CJEVOVODA | # 45.248.067 |
|  | # IZGRADNJA OBJEKATA | # 5.688.272 |
|  | # IZGRADNJA KUĆNIH PRIKLJUČAKA | # 4.355.488 |
| 6 | VODOOPKRBNI SUSTAV IVANIĆ GRAD | 77.066.962 |
|  | # REKONSTRUKCIJE CJEVOVODA | # 65.725.287 |
|  | # IZGRADNJA NOVIH CJEVOVODA | # 4.281.484 |
|  | # IZGRADNJA OBJEKATA | # 1.373.903 |
|  | # IZGRADNJA KUĆNIH PRIKLJUČAKA | # 5.686.288 |
| 7 | NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE - ZAGREB ISTOK | 8.163.060 |
| 1-7 | UKUPNO RADOVI | 560.224.153 |
| 8 | Oprema za održavanje | 7.202.000 |
| 9 | NADZOR NAD RADOVIMA | 14.469.054 |
| 10 | UPRAVLJANJE PROJEKTOM | 14.424.640 |
| 11 | VIDLJIVOST I PROMIDŽBA | 1.215.000 |
| 12 | IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI | 1.081.329 |
| 13 | UKUPNA INVESTICIJA | 598.616.176 |
| 14 | 10% nepredviđeni troškovi | 59.753.485 |
| 15=13+14 | UKUPNA INVESTICIJA S NEPREDVIĐENIM TROŠKOVIMA | 658.369.661 |
| 16 | PDV -25% | 164.592.415 |
| 17=15+16 | UKUPNA INVESTICIJA S PDV | 822.962.076 |

# 7. POTREBE ZA VODOM NA PODRUČJU OBUHVATA PROJEKTA

U okviru Studije izvodljivosti izrađena je analiza potreba vodom s ciljem određivanja ukupnih potrebnih količina vode za piće. Proračun je izrađen na temelju podataka o fakturiranim količinama pitke vode prikupljenih od javnih isporučitelja vodnih usluga na projektnom području.

U okviru metodologije za izračun ukupnih potreba za vodom razmatrani su slijedeći parametri:

- procjena kretanja broja stanovnika na osnovi raspoloživih podataka i mogućnost gospodarskog razvoja projektnog područja u sljedećih 30 godina,

- analiza pokrivenosti područja s pružanjem usluga vodoopskrbe, broj priključenih kućanstava i dinamika priključivanja na sustav javne vodoopskrbe u sljedećih 30 godina,

- analiza strukture stanovništva i životnih navika lokalnog stanovništva,

- procjene količina pitke vode za sve kategorije potrošača u sljedećih 30 godina,

- analiza strukture gospodarstva i očekivanog razvoja.

Prema raspoloživim podacima od nadležnih javnih isporučitelja vodnih usluga na projektnom području, ukupne fakturirane količine vode u 2015. godini za potrebe kućanstva su iznosile 2.482.868 m³7god, a za gospodarstvo iznose 1.386.659 m³/god, odnosno sveukupno 3.869.527 m³/god. Sveukupna zahvaćena/kupljena količina, zbog gubitaka na sustavu od 29%, iznosi 5.467.681 m³/god.

Sukladno gore navedenom, ukupne potrebe za pitkom vodom na kraju planskog razdoblja (2045. godine) na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok za kategoriju kućanstva iznosi 4.212.184 m³/god, za gospodarstvo 2.516.668 m³/god, odnosno sveukupno 6.728.852 m³/god. Sveukupna zahvaćena količina vode, zbog gubitaka na sustavu od 18%, iznosi 8.255.175 m³/god.

Bilanca potreba za vodom za RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok (2015. i 2045. godina)

|  |  | # 2015 | # 2045 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fakturirane količine (kućanstva + privreda) | ## m3/god | ## 3.869.527 | ## 6.728.851 |
| ## Zahvaćene / kupljene količine | ## m3/god | ## 5.467.681 | ## 8.255.175 |
| ## Gubitak | ## m3/god | ## 1.598.154 | ## 1.526.323 |
| ## (u postotku zahvaćene vode) | ## % | ## 29% | ## 18% |
| ## (u postotku fakturirane vode) | ## % | ## 41% | ## 23% |
| ## Srednje dnevne količine | ## m3/dan | ## 14.980 | ## 22.617 |
| ## Qmax.dan | ## l/s | ## 246 | ## 374 |
| ## Potreban kapacitet | ## l/s | ## 296 | ## 449 |

Zahvaćena/kupljena količina vode kao rezultat dugoročnih prognoza od 8.255.175 m³/god predstavlja osnovni podatak za financijsko-ekonomsku analizu i hidrauličko dimenzioniranje sustava.

# 8. BUDUĆI JAVNI ISPORUČITELJ VODNIH USLUGA NA PROJEKTNOM PODRUČJU

Na projektnom području postojeći isporučitelji vodnih usluga su trgovačka društva s ograničenom odgovornošću registrirana za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje kako slijedi:

- Dukom d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

- Komunalac Brckovljani d.o.o.

- Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.

- Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.

- Vodovod Zelina d.o.o.

- Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o..

Uz navedena trgovačka društva, djeluje i trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koje je osnovano 2007. godine od strane Zagrebačke županije u cilju provedbe projekta regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok.

Jedan od glavnih ciljeva projekta regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok je regionalizacija područja istočnog dijela Zagrebačke županije što podrazumijeva:

- formiranje jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga osnovanog od strane svih jedinica lokalne samouprave na projektnom području sukladno odredbama Zakona o vodama (članak 202.), s ciljem:

- optimalizacije i racionalizacije poslovanja što će rezultirati nižim troškovima poslovanja i u konačnici nižom cijenom vodnih usluga,

- usklađivanja sa Strategijom upravljanja vodama i Zakonom o vodama vezano uz uvjete koje mora zadovoljiti uslužno područje radi osiguranja tehničko-tehnološkog jedinstva građevina javne vodoopskrbe od izvorišta do krajnjeg korisnika i isporuke vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 2 milijuna m³ godišnje

- formiranje jedinstvene cijene pitke vode na čitavom području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok kako bi se vodne usluge pružale pod ne diskriminirajućim i socijalno prihvatljivim uvjetima

- ispunjavanje zakonske obveze Zakona o vodama iz koje proizlazi da komunalne tvrtke koje pružaju usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje moraju iz svog poslovanja isključiti sve druge komunalne djelatnosti

- ispunjavanja uvjeta iz Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe

- pripremu tehničke i financijske dokumentacije kako bi se mogla osigurati sredstva za sufinanciranje iz Kohezijskog fonda EU.

Studijom izvodljivosti predviđeno je da će krajnji korisnik projekta i pravni subjekt odgovoran za provedbu projekta biti  trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. koje će nastati tako da će se Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o. pripojiti gore navedeni  postojeći javni isporučitelji vodnih usluga.

U tu svrhu su već poduzete određene radnje:

- ugovorena je izrada Studije konsolidacije tvrtki za vodoopskrbu i odvodnju u obuhvatu Projekta koja dokazuje financijsku isplativost i potrebu udruživanja tvrtki za vodoopskrbu i odvodnju u jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga (izrađivač: Alcina d.o.o., Zagreb, izrada je u tijeku)

- donesena je Odluka o podjeli i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. (Županijska skupština dana 25.5.2016.g.).

Radnje koje je potrebno provesti u cilju formiranja jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga:

- donošenje odluka o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju spomenutih trgovačkih društava društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

- donošenje Odluke o dijeljenju poslovnog udjela, Odluke o promjeni sjedišta i Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju i usvajanju novog teksta Izjave o osnivanju (Skupština t.d. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.)

- sklapanje Ugovora o prijenosu poslovnih udjela između Zagrebačke županije kao prenositelja i gradova/općina kao stjecatelja

- održavanje skupštine „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ – usvajanje teksta društvenog ugovora

- sklapanje ugovora o pripajanju između uprave društva pripajatelja (Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije) i uprava pripojenih društava

- održavanje skupštine svih društava (društva pripajatelja i pripojenih društava) – donose se odluke o pripajanju, odluke o davanju suglasnosti na ugovor o pripajanju i odricanje članova društva od pobijanja odluke o pripajanju

- provedba upisa na Trgovačkom sudu.

Prijedlog sistematizacije budućeg javnog isporučitelja vodnih usluga

NAPOMENA:

Sastavni dio ovog sažetka je i izvadak iz Stručnog elaborata o financijskoj analizi postojećih trgovačkih društava za vodoopskrbu i odvodnju u obuhvatu projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ (izrađivač: Baum revizija d.o.o., Zagreb) u kojem se opisuje način  provedbe statusnih promjena u postojećim trgovačkim društvima za vodoopskrbu i odvodnju u obuhvatu projekta.

# 9. NOVA CIJENA VODNIH USLUGA

Sredstva za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje osiguravaju se iz cijene vodne usluge. Jedan od glavnih ciljeva projekta regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok je i formiranje jedinstvene cijene vodnih usluga na području obuhvata projekta.

Sadašnje stanje pokazuje da kućanstva i gospodarstva na projektnom području danas plaćaju različitu cijenu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i različitu cijenu za opskrbu pitkom vodom. U prosjeku su današnje cijene usluge javne vodoopskrbe (fiksni i varijabilni dio) preračunato na m³ za kućanstva između 6,41 HRK/m³ (VS Sveti Ivan Zelina) do 9,77 HRK/m³ (VS Dugo Selo). Visina cijene opskrbe pitkom vodom u velikoj je mjeri ovisna od postojeće cijene nabave pitke vode. Kod analize postojeće cijene za usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje utvrđeno je i da isporučitelji danas s postojećom cijenom ne pokrivaju sve troškove poslovanja (amortizacije). Kada bi danas isporučitelji s cijenom za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda htjeli pokriti sve troškove vodnih usluga (poslovanja) isporučitelja, cijena bi bila značajno veća od sadašnje.

U tablici se daje prikaz/informativni izračun kakva bi trebala biti postojeća cijena vodnih usluga za sve isporučitelje po načelu punog povrata troškova.

Informativni izračun jedinične cijene vodnih usluga po načelu punog povrata troškova postojećih troškova vodnih usluga isporučitelja (HRK)

| IVU | Prosječna cijena pitke vode (postojeći svi troškovi (100% amortizacija)/ količina isporučene vode) |  |
| --- | --- | --- |
| # VODOOPRSKBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o. | # 12,27 | # HRK/m3 |
| # DUKOM d.o.o. | # 12,00 | # HRK/m3 |
| # Vodooprskbra i odvodnja Ivanić Grad d.o.o. | # 12,83 | # HRK/m3 |
| # Vodovod Zelina d.o.o. | # 14,48 | # HRK/m3 |

S provedbom projekta regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok na području javne vodoopskrbe, cijena usluga javne vodoopskrbe koja će pokriti sve troškove isporučitelja snizit će se.

Nova cijena za pitku vodu krajem projekta (2021.g.) za vodoopskrbu će biti 6,3 HRK/m³ bez PDV-a. Ta cijena sadrži varijabilni i fiksni dio cijene za pitku vodu, a izračunata je na m³ prema prosječnoj potrošnji vode za kućanstvo. Nova cijena za vodoopskrbu izračunata je kao jedinična cijena za sve potrošače na projektnom području.

Izračun nove jedinične cijene vodoopskrbe 2021. – 2045. (HRK)

| # Godine | # 2021 | # 2025 | # 2030 | # 2035 | # 2040 | # 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Količine isporučene fakturirane vode godišnje m3 | # 5.332.295 | # 5.576.217 | # 5.869.179 | # 6.157.718 | # 6.440.809 | # 6.728.851 |
| # VODOOPSKRBNI SUSTAV DUGO SELO | # 1.694.040 | # 1.743.408 | # 1.794.336 | # 1.840.106 | # 1.881.514 | # 1.921.041 |
| # VODOOPSKRBNI SUSTAV VRBOVEC | # 1.678.002 | # 1.781.049 | # 1.912.788 | # 2.049.737 | # 2.191.620 | # 2.341.890 |
| # VODOOPSKRBNI SUSTAV IVANIĆ GRAD | # 1.230.416 | # 1.278.403 | # 1.335.524 | # 1.389.225 | # 1.438.547 | # 1.486.471 |
| # VODOOPSKRBNI SUSTAV SVETI IVAN ZELINA | # 729.837 | # 773.356 | # 826.531 | # 878.650 | # 929.129 | # 979.450 |
| # Troškovi sustava |  |  |  |  |  |  |
| # Materijalni troškovi | # 14.167.113 | # 14.562.263 | # 15.042.335 | # 15.519.490 | # 15.991.966 | # 16.476.457 |
| Postojeći troškovi po sustavima | 4.902.302 | 5.140.281 | 5.431.910 | 5.723.660 | 6.014.399 | 6.314.102 |
| VODOOPSKRBNI SUSTAV DUGO SELO | 1.010.138 | 1.039.577 | 1.069.944 | 1.097.236 | 1.121.928 | 1.145.497 |
| VODOOPSKRBNI SUSTAV VRBOVEC | 2.332.415 | 2.475.650 | 2.658.766 | 2.849.125 | 3.046.342 | 3.255.216 |
| VODOOPSKRBNI SUSTAV IVANIĆ GRAD | 1.342.800 | 1.395.169 | 1.457.508 | 1.516.114 | 1.569.940 | 1.622.242 |
| VODOOPSKRBNI SUSTAV SVETI IVAN ZELINA | 216.948 | 229.885 | 245.691 | 261.184 | 276.189 | 291.148 |
| Dodatni troškovi Kosnica i sustav | 8.854.620 | 9.011.791 | 9.200.234 | 9.385.639 | 9.567.376 | 9.752.164 |
| Troškovi VIOZŽ | 410.191 | 410.191 | 410.191 | 410.191 | 410.191 | 410.191 |
| # Trošak rada | # 11.100.187 | # 11.100.187 | # 11.100.187 | # 11.100.187 | # 11.100.187 | # 11.100.187 |
| Postojeći troškovi po sustavima | 10.453.482 | 10.453.482 | 10.453.482 | 10.453.482 | 10.453.482 | 10.453.482 |
| VODOOPSKRBNI SUSTAV DUGO SELO | 3.578.109 | 3.578.109 | 3.578.109 | 3.578.109 | 3.578.109 | 3.578.109 |
| VODOOPSKRBNI SUSTAV VRBOVEC | 1.944.355 | 1.944.355 | 1.944.355 | 1.944.355 | 1.944.355 | 1.944.355 |
| VODOOPSKRBNI SUSTAV IVANIĆ GRAD | 1.749.450 | 1.749.450 | 1.749.450 | 1.749.450 | 1.749.450 | 1.749.450 |
| VODOOPSKRBNI SUSTAV SVETI IVAN ZELINA | 1.850.413 | 1.850.413 | 1.850.413 | 1.850.413 | 1.850.413 | 1.850.413 |
| VIOZŽ IVANIČ GRAD UPRAVA | 1.331.155 | 1.331.155 | 1.331.155 | 1.331.155 | 1.331.155 | 1.331.155 |
| Dodatni troškovi rada na Kosnici i sustavu | 646.705 | 646.705 | 646.705 | 646.705 | 646.705 | 646.705 |
| # Amortizacija | # 3.336.045 | # 3.977.019 | # 4.767.992 | # 8.331.715 | # 12.880.742 | # 13.480.333 |
| # Ostali troškovi poslovanja | # 5.062.209 | # 5.062.209 | # 5.062.209 | # 5.062.209 | # 5.062.209 | # 5.062.209 |
| Postojeći ostali troškovi poslovanja | 4.736.611 | 4.736.611 | 4.736.611 | 4.736.611 | 4.736.611 | 4.736.611 |
| Ostali troškovi uprava VIOZŽ | 325.598 | 325.598 | 325.598 | 325.598 | 325.598 | 325.598 |
| # UKUPNI TROŠKOVI SUSTAVA (HRK) | # 33.665.553 | # 34.701.677 | # 35.972.723 | # 40.013.600 | # 45.035.103 | # 46.119.186 |
| # Buduća cijena vodoopskrbe po količini fakturirane vode (HRK/m3) | # 6,3 | # 6,2 | # 6,1 | # 6,5 | # 7,0 | # 6,9 |