PRIJEDLOG

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 ), članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 ) i članka 35. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14),  Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na svojoj ___. sjednici održanoj dana __.__.2017.godine, donijelo je sljedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

I.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu donesen je dana 10. prosinca 2016. godine, a objavljen je u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada broj 08/15 od 11. prosinca 2016. godine.

- Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu donesene su 28. lipnja 2016. godine, a objavljene su u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada broj 06/16 od 29. lipnja 2016. godine.

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu donesene su 20. prosinca 2016. godine, a objavljene su u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada broj 09/16 od 21. prosinca 2016. godine.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu utvrđen je opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa, kao i s naznakom izvora financiranja.

Sukladno članku 22. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 ) Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu bile su obuhvaćene određene komunalne djelatnosti i planirani iznosi, i to kako slijedi:

| POZ. | NAZIV | PLANIRANO | OSTVARENO |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 0101 | Održavanje komunalne infrastrukture | 8.075.000,00 kn | 7.636.986,69 kn |
| Aktivnost A100001 Javna rasvjeta |  | 1.530.000,00 kn | 1.586.847,65 kn |
| Električna energija |  | 1.000.000,00 kn | 1.030.409,44 kn |
| Održavanje javnje rasvjete |  | 440.000,00 kn | 451.898,52 kn |
| Dekorativna rasvjeta |  | 90.000,00 kn | 104.539,69 kn |
| Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta i gradskih ulica |  | 2.790.000,00 kn | 2.350.423,55 kn |
| Održavanje nogostupa i kolnika |  | 200.000,00 kn | 199.085,00 kn |
| Održavanje tucaničkih cesta |  | 150.000,00 kn | 167.278,50 kn |
| Zimska služba |  | 350.000,00 kn | 285.260,00 kn |
| uklanjanje arhitektonskih barijera |  | 25.000,00 kn | 25.838,75 kn |
| Mali komunalni radovi |  | 400.000,00 kn | 459.387,22 kn |
| Horizontalna signalizacija |  | 200.000,00 kn | 199.997,19 kn |
| Vertikalna signalizacija |  | 75.000,00 kn | 75.000,00 kn |
| Asfaltiranje tucaničkih cesta |  | 1.390.000,00 kn | 938.576,89 kn |
| Aktivnost A100003 Čišćenje javnih površina |  | 2.605.000,00 kn | 2.621.787,22 kn |
| Odvoz kontejnera |  | 150.000,00 kn | 176.250,00 kn |
| Deratizacija i dezinsekcija |  | 195.000,00 kn | 188.480,00 kn |
| Održavanje zelenih površina |  | 2.100.000,00 kn | 2.087.057,22 kn |
| Komunalna higijena |  | 130.000,00 kn | 140.000,00 kn |
| Uređenje poučnih staza Žutica i Marča |  | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn |
| Aktivnost A100004 Održavanje javnih površina |  | 350.000,00 kn | 335.454,32 kn |
| Uređenje zelenih trgova |  | 80.000,00 kn | 80.000,00 kn |
| Tarupiranje |  | 170.000,00 kn | 155.455,18 kn |
| Održavanje dječjih igrališta i ostala urbana oprema |  | 100.000,00 kn | 99.999,14 kn |
| Aktivnost A100005 Odvodnja i pročišćavanje voda |  | 220.000,00 kn | 218.006,54 kn |
| Oborinska odvodnja |  | 200.000,00 kn | 194.426,54 kn |
| Vodna naknada |  | 20.000,00 kn | 23.580,00 kn |
| Aktivnost J01 0101 A100006 Program održavanja po zahtjevima MO |  | 555.000,00 kn | 496.498,13 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata |  | 135.000,00 kn | 153.682,92 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO BREŠKA GREDA |  | 20.000,00 kn | 21.207,63 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO CAGINEC- PRKOS |  | 30.000,00 kn | 31.379,45 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO DEANOVEC |  | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO ŠARAMPOV DONJI |  | 20.000,00 kn | 20.185,06 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO DUBROVČAK- TOPOLJE |  | 20.000,00 kn | 19.895,00 kn |
| Održavanje tekućeg i investicijskog održavanja MO GRABERJE IVANIĆKO |  | 30.000,00 kn | 233,00 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO JALŠEVEC |  | 20.000,00 kn | 19.861,25 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO OPATINEC |  | 20.000,00 kn | 20.799,15 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO POSAVSKI BREGI |  | 30.000,00 kn | 32.827,46 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO PREČNO |  | 10.000,00 kn | 5.694,00 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO PREROVEC |  | 10.000,00 kn | 4.781,25 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO ŠUMEĆANI |  | 20.000,00 kn | 21.430,25 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO TARNO |  | 10.000,00 kn | 17.464,06 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO TREBOVEC |  | 20.000,00 kn | 1.144,95 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO LONJA |  | 30.000,00 kn | 18.304,25 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO DONJA POLJANA |  | 30.000,00 kn | 14.492,25 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO GORNJI ŠARAMPOV |  | 30.000,00 kn | 29.377,15 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO CENTAR IVANIĆ |  | 30.000,00 kn | 24.567,80 kn |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja MO GORNJA POLJANA |  | 20.000,00 kn | 19.171,25 kn |
| Aktivnost A100007 Zaštita okoliša |  | 25.000,00 kn | 27.969,28 kn |
| Zelena čistka- čišćenje okoliša |  | 25.000,00 kn | 27.969,28 kn |
| PROGRAM 0106 | Održavanje objekata u javnoj funkciji | 1.450.000,00 kn | 1.431.577,96 kn |
| Aktivnost A100001 Redovno održavanje gradske imovine |  | 1.450.000,00 kn | 1.431.577,96 kn |
| Električna energija |  | 170.000,00 kn | 106.584,76 kn |
| Plin |  | 320.000,00 kn | 409.619,42 kn |
| Opskrba vodom |  | 70.000,00 kn | 63.012,89 kn |
| Odvoz smeća |  | 60.000,00 kn | 31.915,34 kn |
| Usluge čišćenja i održavanja gradske imovine |  | 450.000,00 kn | 469.894,22 kn |
| Ostale usluge za društvene domove |  | 200.000,00 kn | 214.771,33 kn |
| Ugovori - domari |  | 180.000,00 kn | 135.780,00 kn |

II.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu realizirao se iz sljedećih izvora:

| IZVOR PRIHODA | PLANIRANO | OSTVARENO |
| --- | --- | --- |
| KOMUNALNA NAKNADA | 7.435.000,00 kn | 7.436.479,89 kn |
| RUDNA RENTA | 200.000,00 kn | 199.085,00 kn |
| POLOŽAJNA RENTA | 200.000,00 kn | 199.997,19 kn |
| PRODAJA ZEMLJIŠTA | 1.490.000,00 kn | 1.038.576,03 kn |
| KOMUNALNI DOPRINOS | 200.000,00 kn | 194.426,54 kn |
| UKUPNO | 9.525.000,00 kn | 9.068.564,65 kn |

III.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:							Predsjednik Gradskog vijeća:

URBROJ:

Ivanić-Grad, 						       Željko Pongrac, pravnik kriminalist