REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA IVANIĆ-GRADA ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2014. GODINE

- Polugodišnje izvješće za razdoblje

- srpanj - prosinac 2014. godine

- I.	UVOD

- Temeljem članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu predstavničkom tijelu, sukladno odredbama Statuta jedinice lokalne samouprave.

- Člankom 57. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14) uređeno je pitanje podnošenja polugodišnjih izvješća Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada te sukladno statutarnim odredbama, Gradonačelnik Gradskom vijeću podnosi izvješće za razdoblje od srpnja do prosinca 2014. godine do dana 31. ožujka 2015. godine.

- Sukladno članku 55. Statuta Grada Ivanić-Grada, Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti, a u obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća

- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Ivanić-Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

- upravlja prihodima i rashodima Grada,

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač  Grad,

- sklapa ugovor o koncesiji,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

- imenuje i razrješava predstavnike Grada Ivanić-Grada u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad Ivanić-Grad, trgovačkih društava u kojima Grad Ivanić-Grad ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Ivanić-Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

- osigurava stručne, organizacijske i druge preduvjete za rad Gradskog vijeća

- brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.)

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga

- preuzima pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad,obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

- II. RAD GRADONAČELNIKA

- 1.	KOLEGIJ GRADONAČELNIKA I DONESENI AKTI

U ovom izvještajnom razdoblju Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada održavao je  radne sastanke. Na radnim sastancima razmatra se aktualna problematika i potreba za donošenjem pojedinih akata, stoga istima prisustvuju zamjenici gradonačelnika, pročelnici, službenici na čiji se djelokrug rada odnosi pojedina problematika te prema potrebi ravnatelji ustanova kojih je osnivač Grad Ivanić-Grad ili predsjednici udruga, kao i direktori trgovačkih društava u kojima Grad Ivanić-Grad ima poslovni udio.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se, između ostalog i objavljivanjem općih i drugih akata u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada i na web stranicama Grada. Sukladno navedenom, svi prethodno navedeni akti objavljeni su u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada, a navedeni glasnici su objavljeni na web stranicama Grada Ivanić-Grada.

Osim objavljivanja akata na prethodno navedeni način, javnost je upoznata s donesenim aktima te aktualnostima putem konferencija za medije koje se sazivaju po potrebi, kao i sudjelovanjem Gradonačelnika, zamjenika i pročelnika u emisijama u programu Obiteljskog radija Ivanić d.o.o.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja, doneseni su sljedeći akti po mjesecima:

S R P A NJ

- Odluka o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji u 2014. godini

- Odluka o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

- Odluka o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji u 2014. godini

- Odluka o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

- Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-5 za područje Donji Šarampov

- Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 zona gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec

- Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područja Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

- Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad

- Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja DPU-1 povijesna jezgra Ivanić-Grad

- Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

- Odluka o imenovanju člana u Projektni tim Hrvatskih voda d.o.o.

- Odluka o potrebi prijma u radni odnos

- II. Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

- Odluka o isplati jednokratnog dodatka

- Odluka o isplati jednokratnog dodatka

- Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za srpanj-prosinac 2014. godine – sportovi od posebnog interesa za Grad Ivanić-Grad iz Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu

- Odluka o potrebu prijma u radni odnos

- Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

- Odluka o izmjenama Odluke o provedbi preventivnih i obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Grada Ivanić-Grada za vrijeme od 2014. do 2017. godine

- Odluka o zaključenju Ugovora o sponzorstvu

- Odluka o zaključenju Sporazuma o suradnji br. SKK-50000212-00137/13

- Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga

- Zaključak o produljenju radno vremena obrtu Kezele-vino

- Odluka o sufinanciranju kastracije pasa i mačaka

- Odluka o korištenju javne površine na Trgu Vladimira Nazora u Ivanić-Gradu

- Odluka o sudjelovanju Grada Ivanić-Grada u projektu Finoteka.com

- Odluka o imenovanju Ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja za pripremu i provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na zamjeni vanjske stolarije na Dječjem vrtiću Žeravinec

- Odluka o zaključenju Ugovora o prijenosu Ugovora o korištenju javne usluge na mreži niskog napona broj 4007-14-004989

K O L O V O Z

- Odluka o posebnoj ovlasti zamjeniku gradonačelnika

- Odluka o brisanju društvenog vlasništva i uknjižbu javnog dobra u općoj uporabiu vlasništvu Grada Ivanić-Grada

- Zaključak o produljenju radnog vremena ugostiteljskom objektu ''Gradska pivnica Ivanić''

- Odluka o zaključenju Aneksa Ugovora o najmu vozila

- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na zamjeni vanjske stolarije na Dječjem vrtiću Žeravinec

- Odluka o raspisivanju javnog natječaja za korištenje mjera EnU u obiteljskim kućama na području Grada Ivanić-Grada

- Pravilnik za provedbu programa mjera sufinanciranja radova na povećanju energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Ivanić-Grada

R U J A N

- Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za sufinanciranje Projekta povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Ivanić-Grada

- Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Koordinacijskog odbora Akcije ''Grad Ivanić-Grad-prijatelj djece''

- Odluka o utvrđivanju organizatora i imenovanju organizacijskog odbora 10. Memorijala Rudolfa Perešina

- Odluka o zaključenju I. Dodatka Ugovora broj 334-04-1-13

- Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

- Odluka o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o. za izvođenje radova u Ulici 65. bataljuna ZNG

- Odluka o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o. za izvođenje radova u Ulici Franje Jurinca

- Odluka o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o. za izvođenje radova u Majdekovoj ulici

- Odluka o zaključenju Ugovora o obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na zamjeni vanjske stolarije na Dječjem vrtiću Žeravinec

- Odluka o sufinanciranju stručnog putovanja

- Zaključak o produljenju radnog vremena ugostiteljskom objektu ''Alibi''

- Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u ustanovama predškolskog odgoja u drugim jedinicama lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji

- Odluka o prihvaćanju ponude za usluge obavljanja usluge sudskog vještaka za poljoprivredu

- Odluka o uredovnom vremenu za primanje stranaka Gradonačelnika GraDA Ivanić-Grada

- Odluka o zaključenju Ugovora o sufinanciranju prijevoza redovitih studenata s područja Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine

- Zaključak o sufinanciranju troškova smještaja Lane Antunović u ustanovi predškolskog odgoja-Dječji vrtić ''Didi'', područni objekt u Dugom Selu

- Zaključak o sufinanciranju troškova smještaja Doriana Jerkovića u ustanovi predškolskog odgoja-Dječji vrtić ''Didi'' iz Krašića

- Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću godišnjih izvješća trgovačkih društava kojih je osnivač ili u kojima ima udjele Grad Ivanić-Grad

- Zaključak o utvrđivanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine

- Zaključak o utvrđivanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada

- Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću godišnjih izvješća ustanova kojih je osnivač Grad Ivanić-Grad

- Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Gradske zajednice športskih udruga, Zajednice tehničke kulture te Gradskog društva Crveni križ Grada Ivanić-Grada za 2013. godinu

- Odluka o zaključenju Ugovora o potpori br. 05-20-8-14

- Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju službenice za informiranje

- Odluka o zaključenju Ugovora o asignaciji

- Odluka o povjeravanju pečata na uporabu

- Zaključak o kriterijima za odabir programa koji će biti Programa javnih potreba u područjima predškolskog odgoja, školstva, obrazovanja i znanosti, sporta, kulture, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi i udruga građana Grada Ivanić-Grada za 2015.godinu

- Zaključak o produljenju radnog vremena ugostiteljskom objektu „Gradska pivnica Ivanić“

- Odluka o broju i razmještaju povjerenika civilne zaštite Grada Ivanić-Grada

- Odluka o zaključenju Ugovora o izradi Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt „Uređenje trga u Posavskim Bregima

- Odluka o zaključenju Ugovora br. 220/14 o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata s područja Grada Ivanić-Grada

- Odluka o zaključenju Ugovora o konzultantskim uslugama

L I S T O P A D

- Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ivanić-Grada

- Odluka o zaključenju Ugovora o subvencioniranju javnog prijevoza studenata s područja Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine

- Zaključak o odbijanju produljenja radnog vremena ugostiteljskom objektu „Art caffe

- Odluka o broju korisnika i visini mjesečne stipendije za školsku/akademsku godinu 2014./2015. te raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Ivanić-Grada

- Odluka o zaključenju Aneksa Ugovora o popravku i sanaciji dijela nogostupa u Ulici Franje Jurinca u Ivanić-Gradu

- Zaključak o produljenju radnog vremena ugostiteljskom objektu „Gradska pivnica Ivanić“

- Odluka o skraćenom radnom vremenu

- Zaključak o izmjeni o Zaključka o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu pozicija R 0243  - Ostale udruge

- Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u poduzetničkim zonama na području Grada Ivanić-Grada

- Odluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima

- Zaključak o sufinanciranju troškova pohađanja programa predškole za Andrei Ivoša u ustanovi predškolskog odgoja- Dječji vrtić „Didi“, pogon u Rugvici

- Odluka o raspisivanju Javnog natječaja prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

- Odluka o zaključenju Ugovora o asignaciji

- Odluka o zaključenju Ugovora broj 20-07-4-134 o sufinanciranju usluge izrade projektne dokumentacije i nabave opreme za uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

- Odluka o zaključenju Aneksa I. Ugovora o konzultantskim uslugama

- Odluka o zaključenju Ugovora o osnivanju prava služnosti

- Odluka o zaključenju Ugovora o djelu

- Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o namjeni financijskih sredstava Dječjeg vrtića Ivanić- Grada

- Odluka o pokretanju postupka bagatelne nabave i imenovanju ovlaštenih predstavnika za odabir izvođača radova za izmjenu vanjske stolarije i pratećih građevinsko-obrtničkih radova na poslovnoj zgradi u Moslavačkoj 13 u Ivanić-Gradu

- Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Ivanić-Grada

- Odluka o zaključenju Ugovora o prijenosu prava vlasništva temeljem Zakona  o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina za TS 10/0,4 kV Caginec 1- Centar

- Odluka o dodjeli sredstava za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2014. godinu

- Odluka o povratu uplaćenih sredstava za komunalni doprinos

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga akata 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

- Odluka o zaključenju Ugovora o zajedničkom financiranju Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba“ davanjem sredstava pomoći

- Odluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima

- PRAVILNIK O PLAĆAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADSKE UPRAVE GRADA IVANIĆ-GRADA

S T U D E N I

- Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

- Odluka o zaključenju 2. Aneksa Ugovora o popravku i sanaciji dijela nogostupa u Ulici Franje Jurinca u Ivanić-Gradu

- Zaključak o oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa

- Odluka o promjeni regulacije prometa

- Odluka o zaključenju Ugovora o potpori br. 14-20-8-14

- Zaključak o imenovanju koordinatora za provedbu Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.g.), za područje Grada Ivanić-Grada

- Odluka o brisanju društvenog vlasništva i uknjižbu javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

- Odluka o korištenju društvenog doma

- Odluka o imenovanju Ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja za pripremu i provođenje postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom za potrebe Grada Ivanić-Grada u razdoblju od 1.1.2015. godine do 31.12.2015. godine

- Odluka o odabiru izvođača radova za izmjenu vanjske stolarijei pratećih građevinsko – obrtničkih radova na poslovnoj zgradi u Moslavačkoj 13 u Ivanić-Gradu

- Odluka o zaključenju Ugovora o potpori br. 26-20-8-14

- Odluka o korištenju društvenog doma

- Odluka o korištenju društvenog doma

- Odluka o zaključenju Ugovora o obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izmjeni vanjske stolarije i pratećih građevinsko-obrtničkih radova na poslovnoj zgradi u Moslavačkoj 13 u Ivanić-Gradu

- Odluka o zaključenju Sporazuma o sufinanciranju spomenika Trokut Novska

- Odluka o sklapanju Ugovora o korištenju sredstava Proračuna Grada Ivanić-Grada za provedbu Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Ivanić-Grada i sufinanciranja redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada u privatnom Dječjem vrtiću Roda za razdoblje rujan - prosinac 2014.godine

- Odluka o korištenju društvenog doma

- Odluka o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu Obiteljski radio Ivanić d.o.o.

- Dopune P L A N A prijma na stručno osposobljavanje za 2014. godinu

- Odluka o korištenju društvenog doma

- Odluka  o korištenju društvenog doma

- Odluka o odbijanju prigovora Katarine Starčević na Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Ivanić-Grada učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2014/2015

- Odluka o odbijanju prigovora Irine Markek za maloljetnu kći Eniu Radanović na Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Ivanić-Grada učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2014/2015

P RO S I N A C

- Odluka o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad

- Odluka o imenovanju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Roda“

- Dopunu P L A N A prijma na stručno osposobljavanje za 2014. godinu

- Odluka o korištenju društvenog doma

- Odluka o korištenju društvenog doma

- IZMJENE  I DOPUNE PLANA  NABAVE ZA 2014.GODINU

- Odluka o ispravku Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Ivanić-Grada

- Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prijam u radni odnos u Gradsku upravu Grada Ivanić-Grada

- Odluka o potrebi prijma u radni odnos službenika

- Odluka o raspisivanju Javnog natječaja prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

- Zaključak o oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga akata 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

- Zaključak o produljenju radnog vremena ugostiteljskom obrtu Kezele-vino

- Odluka o korištenju društvenog doma

- Odluka o korištenju društvenog doma

- Odluka o korištenju društvenog doma

- Zaključak o prihvaćanju zamolbe za dotaciju sredstava Caritasu Župe sv. Petra apostola iz Ivanić-Grada

- Odluka o zaključenju Ugovora o asignaciji

- Odluka o korištenju društvenog doma

- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za opskrbu električnom energijom za potrebe Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine

- Odluka o korištenju društvenog doma

- Odluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima

- Odluka   o zaključenju Aneksa Ugovora o potpori br. 14-20-8-14-D1

- Odluka o zaključenju Aneksa Ugovora o potpori br. 05-20-8-14-D1

- Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga

- Zaključak o oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa

- Odluka o otpisu novčanih potraživanja s osnove komunalne naknade

- Odluka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije

- Odluka o korištenju društvenog doma

- Odluka  o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis

- Odluka o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga akata za 18. sjednicu Gradskog vijećaGrada Ivanić-Grada

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga akata za 18. sjednicu Gradskog vijećaGrada Ivanić-Grada

- Odluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima

- Odluka o korištenju društvenog doma

- Odluka o korištenju društvenog doma

- PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARALACA I PRIMALACA AKATA ZA 2015. GODINU

- Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima

- Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći nezaposlenim osobama

- Odluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima

- Odluka o zaključenju Ugovora broj T 4.5 – 454/2014o osnivanju prava služnosti na javnim površinama

- Odluka o skraćenom radnom vremenu

- Odluka o dodjeli sredstava LD „Fazan“ Topolje za sanaciju posljedica visokog vodostaja u lovištu Žutica

- Odluka o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.

- Odluka o dodjeli sredstava za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2014. godinu

- Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitih studenata s područja Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine

2. PREGLED NAJZNAČAJNIJIH OPĆIH AKATA UPUĆENIH NA USVAJANJE GRADSKOM VIJEĆU

| NAZIV AKTA | DATUM USVAJANJA NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA | BROJ SLUŽBENOG GLASNIKA U KOJEMU JE AKT OBJAVLJEN |
| --- | --- | --- |
| Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada | 16.07.2014. | 06/14 |
| Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju DPU-1 povijesne jezgre Grada Ivanić-Grada | 16.07.2014. | 06/14 |
| Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada | 16.07.2014. | 06/14 |
| Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područja Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški | 16.07.2014. | 06/14 |
| Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-5 za područje Donji Šarampov | 16.07.2014. | 06/14 |
| Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 zona gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec | 16.07.2014. | 06/14 |
| Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Ivanić-Grada | 16.07.2014. | 06/14 |
| Odluka o komunalnoj naknadi | 04.12.2014. | 10/14 |
| Odluka o usvajanju „Strategije ekonomskog razvoja grada za razdoblje 2014-2020 - Ivanić-Grad 2020 – Velikim koracima naprijed u 21. stoljeće“ | 23.12.2014. | 11/14 |
| Odluka o komunalnom doprinosu Grada Ivanić-Grada | 23.12.2014. | 11/14 |

3.	SAVJETODAVNA TIJELA GRADONAČELNIKA

Sukladno članku 8. Poslovnika Gradonačelnikovog kolegija, Gradonačelnik              osniva savjetodavna tijela (stalna ili povremena) radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima i radi praćenja stanja u pojedinim područjima, odnosno za pripremu određenog materijala iz djelokruga rada i djelovanja gradonačelnika kao izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i imenuje njihove članove.

U sklad s navedenim, tijekom izvještajnog razdoblja, održane su sjednice radnih tijela Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada. U navedenom razdoblju održana je 1 sjednica Socijalnog vijeća i 5 sjednica Odbora za hrvatske branitelje.

III.	USMJERAVANJE RADA UPRAVNIH ODJELA

U obavljanju izvršne vlasti, jedna od osnovnih zadaća Gradonačelnika je usmjeravanje rada upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ukoliko su prenesi Gradu kao i nadzor nad njihovim radom.

Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Ivanić-Grada donesene na Gradskom vijeću dana 04. lipnja 2014. (Službeni glasnik, broj 05/14) ustrojena su dva Upravna odjela:

1.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

2.	Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

1.	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Sukladno Odluci o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Ivanić-Grada i Odluci o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Ivanić-Grada  (Službeni glasnik, broj 06/13 i 05/14), Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti obavlja:

- poslove pripreme prijedloga općih akata te drugih akata koje su u ovlasti Grada iz djelokruga Upravnog odjela,

- poslove vezane za rad Gradonačelnika i Gradskog vijeća,

- poslove vezane za uređivanje i objavljivanje Službenog glasnika Grada Ivanić-Grada,

- poslove  vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama,

- poslove vođenja brige o protokolu,

- poslove vezane za odnose s medijima i javnošću,

- poslove vezane za suradnju s jedinicama lokalne samouprave, jedinicama područne (regionalne) samouprave državnim tijelima, tijelima državne uprave, tijelima s javnim ovlastima i drugim pravnim i fizičkim osobama,

- poslove vezane za ljudske potencijale i radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima,

- poslove stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika u upravnim tijelima,

- poslove uredskog poslovanja i arhive,

- poslove informatičke podrške,

- poslove vezane za mjesnu samoupravu i rad mjesnih odbora,

- poslove vezane za sudske i druge postupke u kojima po bilo kojoj osnovi sudjeluje Grad,

- poslove vođenja imovinsko-pravnih poslova te provedbe postupaka u pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Grada,

- poslove vezane za zakup poslovnih prostora i najam stambenih prostora u vlasništvu Grada i ostale imovinsko-pravne poslove,

- poslove koji se odnose na hrvatske branitelje,

- poslove koji se odnose na društvene djelatnosti,

- poslove vezane za zaštitu potrošača,

- zajedničke, stručne i upravne poslove,

- pomoćne i tehničke poslove,

- ostale poslove sukladno posebnim popisima.

1.1	Službeni glasnik

U Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada objavljuju se akti koji se donose na sjednicama Gradskog vijeća, akti koje donosi Gradonačelnik, kao i bitni akti vezani uz rad mjesnih odbora te izbornih povjerenstava.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja izrađeno je 5 brojeva Službenog glasnika i to od broja 7 do broja 11.

Službeni glasnici objavljeni su na web stranicama Grada Ivanić-Grada.

1.2	Radni odnosi

Stanje popunjenosti Upravnih tijela Grada Ivanić-Grada na dan 31.12.2014.:

| UPRAVNI ODJELI I SLUŽBE * stanje na dan 31.12.2014. | Broj predviđenih radnih mjesta | Broj popunjenih radnih mjesta | Broj radnih mjesta popunjenih na neodređeno vrijeme | Broj radnih mjesta popunjenih na određeno vrijeme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti | 22 | 9 | 9 | 0 |
| Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje | 27 | 12 | 12 | 0 |

U razdoblju od srpnja do prosinca 2014. na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nisu primljene dodatne osobe.

1.3	Društvene djelatnosti

Na osnovi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu koji je objavljen  temeljem Zaključka gradonačelnika od 09.08.2013. na web stranici Grada Ivanić-Grada i u programu Obiteljskog radija Ivanić 13.08.2013., gradonačelnik je s udrugama i zajednicama koje su aplicirale na Javni poziv sklopio Ugovor za financiranje programa korisnika u 2014. godini.

Temeljem tog Ugovora, udrugama i zajednicama isplaćena su sredstva za realizaciju njihovih programa.

Udruge u kulturi (R0234):

Sredstva za razdoblje od srpnja do prosinca 2014. godine su raspoređena (2.dio) u okviru planiranih Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2014 godinu, temeljem Zaključka gradonačelnika od 13.02.2014.:

-Vokalni ansambl "Milka Trnina",

-KUD Ogranak seljačke sloge Posavski Bregi,

-KUD “IVANIĆ” Ivanić-Grad

-Puhački orkestar Posavac Ivanić-Grad

-KUD Posavac-muški komorni zbor,

-KUD Posavec Dubrovčak Lijevi-Topolje

-KUD Đuro Kundek Caginec

-Folklorni ansambl “Insula Ivanić”

-Udruga slob.umjetnika Ivanić-Grad “Forma” 2000”,

-Prijatelji baštine – Amici hereditatis

-Udruga Tri rijeke –haiku pjesnici otoka Ivanića

-Udruga Tetragon

-Udruga Tvornica smijeha

-Fašnička udruga Žabe

-Sufinancianje izdavaštva

-Sufinanciranje samostalnih likovnih izložbi,

te je, temeljem izrađenih naloga, gradonačelnik  donio slijedeće odluke o isplatama:

Ostale udruge (R0243):

Sredstva za razdoblje 7-12.mjesec 2014. su raspoređena (2.dio) u okviru planiranih Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2014 godinu, temeljem Zaključka gradonačelnika od 13.02.2014.i 06.10.2014:

-Zajednica udruga proizašlih iz domovinskog rata Grada Ivanić-Grada, Općina

Kloštar Ivanić i Križ

-Klub liječenih alkoholičara

-Udruga vinara i vinogradara „Brenta“

-Udruga antifašističkih boraca i antifašista

-Udruga slijepih Zagreb

-Društvo prijatelja prirode

-Udruga branitelja Domovinskog rata „Posavina“

-Odred izviđača „Dabar“

- „Zlatno doba“ društvo za promicanje zdrav. i humanijeg življenja

-Udruga mladih Breška Greda

-Kinološka udruga Ivanić-Grad

-Društvo ljubitelja vrtova „Perunika“

-Pčelarsko društvo Moslavina otok Ivanić,

te je, temeljem izrađenih naloga, gradonačelnik donio slijedeće odluke o isplatama:

Potpore umirovljenicima (R0251)

Sredstva za razdoblje 7-12.mjesec 2014. su raspoređena (2.dio) u okviru planiranih Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2014 godinu, temeljem Zaključka gradonačelnika od 13.02.2014.:

Gradska udruga umirovljenika Ivanić-Grad

Udruga umirovljenika i građana građana Treća dob Ivanić-Grad,

te je, temeljem izrađenih naloga, gradonačelnik  donio slijedeće odluke o isplatama :

Udruge za zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom ( socijalno-zdravstveni programi , R0258)

Sredstva za razdoblje 7-12.mjesec 2014. su raspoređena (2.dio) u okviru planiranih Proračunom Grada Ivanić-Grada za 2014 godinu, temeljem Zaključka gradonačelnika od 13.02.2014.:

Udruga „Mali princ „

Udruga za djecu,mlade i obitelj HOP-Hrabrost, Osnaživanje, Poticaj

Hrvatska zajednica laringektomiranih

Udruga Edukacijom protiv raka dojke,

te je, temeljem izrađenog naloga, gradonačelnik donio slijedeću odluku o isplati:

Gradska zajednica sportskih udruga i Zajednica tehničke kulture Grada Ivanić-Grada

Za Gradsku zajednicu sportskih udruga i Zajednicu tehničke kulture raspodjelu sredstva utvrđenih Proračunom za 2014. su izvršila njihova upravna tijela.

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2014. pripremljene su i gradonačelnik je donio slijedeće Odluke o mjesečnim dotacijama GZSU i ZTK:

Gradska zajednica sportskih udruga(R0237, R0238, R0241):

ŽRK “Ivanić”

MRK “Ivanić

Karate klub “Mladost”

NK ”Naftaš -Ivanić”

KK “Ivanić”

Kuglački Klub Zanatlija

Biciklistički klub “Ivanić”

Šahovski klub “Ivanić"

Teniski klub “Ivanić-92”

Odbojkaški klub “Ivanić”

USR Lonja

Streljačko društvo Fazan - Topolje

Streljački klub “Ivanić”

Kick-boxing klub "Ivanić"

Twirling klub “Ivanić

Aikido klub Ivanić

Teniski klub KID

Auto carting klub Ivanić,

Zajednica tehničke kulture (R0235):

Aeroklub “Ivanić” Ivanić-Grad,

Informatički klub “NET” Ivanić-Grad,

Radio klub “Ivanić” Ivanić-Grad,

Oldtimer klub Ivanić-Grad,

te je, temeljem izrađenih naloga, donio slijedeće Odluke o isplatama:

Sportovi od posebnog interesa (R0242):

ŠNM NK Naftaš Ivanić(nogomet)

MRK Ivanić(rukomet)

ŽRK Ivanić(rukomet)

KK Ivanić (košarka)

KK Mladost(karate)

Za sportove od posebnog interesa za Grad Ivanić-Grad raspodjelu sredstava predložilo je za razdoblje od srpnja do prosinca 2014. Povjerenstvo za sport a temeljem tog prijedloga  pripremljen je Zaključak o raspodjeli sredstava sportskim klubovima za razdoblje 07. - 12. mjeseca 2014. kojeg je donio gradonačelnik 02.07.2014.

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu i temeljem spomenutog Zaključka pripremljene su nalozi i gradonačelnik je donio slijedeće Odluke o mjesečnim dotacijama sportskim klubovima za sportove od posebnog interesa:

Sportske manifestacije od interesa za Grad Ivanić-Grad (R0240)

Raspodjelu sredstava udrugama za sportske manifestacije od interesa za Grad Ivanić-Grad gradonačelnik je donio svojim Zaključcima:

03.06.2014., za sportsku manifestaciju „44.Memorijal Stjepan Grgac „, tradicionalnu biciklističku utrku za KUP Hrvatske (Biciklistički klub „Ivanić“)

18.06.2014. za sportsku manifestaciju „12.međunarodni turnir limača Ivanić 2014.“(Škola nogometa mladeži NK Naftaš Ivanić) i

27.06.2014. za sportsku manifestaciju Eurocup u samostrelu u Ivanić-Gradu 2014.

Na osnovi tih Zaključaka pripremljeni su nalozi te je gradonačelnik donio odluke o isplatama dotacija:

Vatrogasna zajednica Grada Ivanić-Grada (R0266)

DVD Deanovec

DVD Šumečani

DVD Ivanić-Grad

DVD Posavski Bregi

DVD Breška Greda

DVD Dubrovčak Lijevi

DVD Trebovec

DVD Poljana

DVD Jalševec Breški

DVD Opatinec

DVD Šarampov Donji

DVD Graberje Ivanićko

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2014. pripremljeni su nalozi i gradonačelnik je donio u razdoblju 7.-12.mjesec 2014. slijedeće Odluke o mjesečnim dotacijama VZG:

Za DVD-e članice Vatrogasne zajednice grada Ivanić-Grada, raspodjelu sredstva utvrđenih Proračunom za 2014. je izvršilo upravno tijelo VZG.

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad (R0255, R0256, R0260)

Temeljem Proračuna Grada  Ivanić-Grada za 2014. pripremljen je i gradonačelnik je 05.02.2014. donio Zaključak raspodjeli sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad u 2014. godini.

Temeljem Proračuna Grada  Ivanić-Grada za 2014. i spomenutog Zaključka, pripremljene su i gradonačelnik je donio slijedeće Odluke o mjesečnim dotacijama GDCK Ivanić-Grad za financiranje javnih ovlasti,službe traženja i posebne namjene-programe GDCK(socijalno-zdravstvene programe, programe Kluba mladeži HCK „Dabar“, Kluba osoba s dijabetesom „Za bolji život“, Kluba osoba s invaliditetom „Duga“ te program rada logopeda „Omogućimo i pružimo djeci i odraslima pomoć logopeda“ :

Također, pripremljeni su nalozi i gradonačelnik je u skladu s potpisanim Sporazumom o osiguranju i izdvajanju sredstava za darivanje socijalno ugroženih osoba u 2014.g. donio i slijedeće Odluke:

OSNOVNO OBRAZOVANJE-Socijalni programi u osnovnom obrazovanju

(R0247)

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2014. pripremljen je i gradonačelnik je 23.01.2014.donio Zaključak o raspodjeli sredstava za socijalne programe u osnovnom obrazovanju (prehrana učenika) te su pripremljeni nalozi i donesene slijedeće odluke o isplatama mjesečnih dotacija školama s područja Grada Ivanić-Grada:

OSNOVNO OBRAZOVANJE-Socijalni programi u osnovnom obrazovanju

(R0247-1-sredstva za nabavu udžbenika učenika osnovnih škola)

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2014. pripremljen je i gradonačelnik je 30.06.2014.donio Zaključak o o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada 2014.g.-Pozicija R0247-1, za nabavu udžbenika za sve učenike osnovnih škola s područja Grada Ivanić-Grada te su pripremljeni nalozi i donesene slijedeće odluke o isplatama  osnovnim školama s područja Grada Ivanić-Grada:

a u skladu sUgovorima koje gradonačelnik potpisao sa sve četiri osnovne škole 17.07.2014:

Ostali programi osnovnih škola (R0213)

Temeljem proračuna Grada Ivanić-Grada za 2014. pripremljen je i gradonačelnik je 21.02.2014.donio Zaključak o raspodjeli sredstava za programe u osnovnom obrazovanju (natjecanja, škola plivanja, izvanučionska nastava, ostale potrebe osnovnih škola):

Produženi boravak (R0214):

Temeljem Proračuna Grada  Ivanić-Grada za 2014. ppripremljena je i gradonačelnik je donio 28.03.2014. Odluku o organizaciji i načinu financiranja programa produženog boravka u učenika u osnovnoj školi i Zaključak o financiranju troškova plaće i ostalih materijalnih prava učiteljice koja izvodi godišnji program produženog boravka učenika u OŠ S.Basariček te su pripremljene i donesene slijedeće odluke o isplatama:

Programi u srednjoškolskom obrazovanju

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2014. pripremljen je i gradonačelnik je 21.02.2014.donio Zaključak o raspodjeli sredstava za programe u srednjoškolskom obrazovanju (natjecanja,maturanti, ostali programi srednje škole..) a temeljem 1.rebalansa Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2014. pripremljen je i gradonačelnik je 18.06.2014.donio Zaključak o izmjeni Zaključka o raspodjeli sredstava za programe u srednjoškolskom obrazovanju (natjecanja,maturanti, ostali programi srednje škole..) te su pripremljeni nalozi  i gradonačelnik je donio slijedeće Odluke o dotacijama Srednjoj školi Ivan Švear::

Predškolski odgoj i obrazovanje  (R0246)

Temeljem proračuna Grada Ivanić-Grada za 2014. pripremljena je i gradonačelnik je 11.09.2014..donio Odluku o sufinanciranju troškova smještaja djece u ustanovama predškolskog odgoja u drugim jedinicama lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji temeljem koje su doneseni zaključci o sufinanciranju boravka  ukupno troje djece u ustanovama predškolskog odgoja u drugim jedinicama lokalne samouprave u pedagoškoj godini 2014.-2015:

Temeljem proračuna Grada Ivanić-Grada za 2014. pripremljena je i gradonačelnik je 24.11.2014..donio Odluku o sklapanju Ugovora o korištenju sredstava Proračuna Grada Ivanić-Grada za provedbu Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Ivanić-Grada i sufinanciranja redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada u privatnom Dječjem vrtiću Roda za razdoblje rujan - prosinac 2014.godine. Temeljem sklopljenog Ugovora, pripremljeni su nalozi i gradonačelnik je donio odluke o isplatama dotacija Dječjem vrtiću Roda:

Ugovori i sporazumi

Pripremljena je i gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je donio:

-11.09.2014. Odluku o zaključenju Aneksa Sporazuma o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS Stanice Zagreb na prostoru Grada Ivanić-Grada , poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica (KLASA:200-02/12-01/04, URBROJ:238/10-02-12-3, od 22.ožujka 2012.)

-23.10.2014.Odluku o zaključenju Ugovora o djelu s Anitom Penava za vođenje svečanog programa X.Memorijala Rudolfa Perešina 26.10.2014. u Ivanić-Gradu i Cagincu.

-24.11..2014.Odluku o sklapanju Ugovora o korištenju sredstava Proračuna Grada Ivanić-Grada za provedbu Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Ivanić-Grada i sufinanciranja redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada u privatnom Dječjem vrtiću Roda za razdoblje rujan - prosinac 2014.godine.

Zaštita i spašavanje/Civilna zaštita/:

Temeljem članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada broj 02/14), gradonačelnik je 01.07.2014.utvrdio prijedlog i uputio Gradskom vijeću na donošenje Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ivanić-Grada za 2013. godinu i Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Temeljem prijedloga gradonačelnika, Gradsko vijeće je te Zaključke donijelo 16.07.2014.

Pripremljen je i Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je 22.09.2014. godine donio Odluku o broju i razmještaju povjerenika civilne zaštite Grada Ivanić-Grada.

Ostale Odluke i Zaključci

Pripremljeno je i gradonačelnik je donio:

25.08.2014. Zaključak o prihvaćanju zamolbe Župe svetog Petra apostola iz Ivanić-Grada za donaciju sredstava za obnovu župnog dvora u Ivanić-Gradu.

25.08.2014. Zaključak o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja Grada Ivanić-Grada za razdoblje rujan – prosinac 2014.godine temeljem kojeg će se utvrditi Program javnih potreba Grada Ivanić-Grada u predškolskom odgoju i obrazovanju za razdoblje rujan – prosinac 2014. godine.

25.08.2014. Zaključak o prihvaćanju zamolbe Župe svete Katarine Aleksandrijske, djevice i mučenice, Dapci za donaciju sredstava za obnovu glavnog oltara u crkvi svete Katarine Aleksandrijske, djevice i mučenice.

25.08.2014. Zaključak  o  objavljivanju Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u područjima predškolskog odgoja, školstva, obrazovanja i znanosti, sporta, kulture, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi i udruga građana Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu.

22.09.2014. Zaključak o kriterijima za odabir Programa javnih potreba u područjima predškolskog odgoja, školstva, obrazovanja i znanosti, sporta, kulture, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi i udruga građana Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu.

06.10.2014. Zaključak o izmjeni Zaključka o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu, pozicija R0243 - Ostale udruge.

03.11.2014. Zaključak o imenovanju koordinatora za provedbu Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključivosti u RH ( 2014.-2020.) za područje Grada Ivanić-Grada.

08.12.2014. Zaključak o prihvaćanju zamolbe Župe svetog Petra apostola iz Ivanić-Grada za dotaciju sredstava Caritasu Župe svetog Petra apostola iz Ivanić-Grada.

1.4	Prava iz socijalne skrbi

Prava iz područja socijalno-zdravstvene  problematike: srpanj – prosinac 2014. godine

Na temelju Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik, broj 02/14) i Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu (Službeni glasnik, broj 11/13, 05/14 i 09/14) u razdoblju srpanj - prosinac 2014. godine ostvarena su sljedeća prava iz područja socijalno-zdravstvene problematike:

|  |  | Iznos | Broj korisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomoć za opremu novorođenog djeteta | 116.973,26 kuna | roditelji 76 novorođene djece |
| 2. | Potpore umirovljenicima i nezaposlenima | 218.600,00 kuna |  |
| 3. | Pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću | 270.000,00 kuna |  |
| 4. | Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnoj školi | 290.000,00 kuna | 864 učenika |
| 5. | Sufinanciranje troškova boravka djece u vrtićima izvan Dječjeg vrtića Ivanić-Grad | 113.760,00 kuna | 26 djece |
| 6. | Subvencioniranje troškova produženog boravka u osnovnim školama | 96.344,83 kuna | 33 učenika |
| 7. | Podmirenje troškova ljetovanja u dječjem odmaralištu Crvenog križa | lipanj 2014. |  |
| 8. | Pomoć za podmirenje troškova prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i pratitelja u ustanove kategorizirane za njihove potrebe | 39.000,00 kuna | 7 korisnika/ od listopada 2014. – 6 korisnika |
| 9. | Sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju | 11.648,00 kuna |  |
| 10. | Jednokratna novčana pomoć | 9.600,0 kuna | 10 kućanstva |
| 11. | Poklon paketi povodom blagdana osobama u socijalnoj potrebi te starijim osobama(za Božić i Svjetski dan starijih osoba) | 54.180,00 kuna (44.800,00 kuna Božić + 9.380,00 kuna Svjetski dan starijih osoba) | 320 osoba – Božić: 110 osoba u soc. potrebi (spisak CZSS) 60 djece roditelja u soc. potrebi (spisak CZSS) 50 romske djece (spisak CZSS) 39 osoba s invaliditetom u soc. potrebo (spisak CZSS) 61 osoba starija od 90. god. (spisak Matični ured) 67 osoba starija od 90. god. - Svjetski dan starijih osoba (spisak Matični ured) |
| 12. | Pomoć na podmirenje troškova stanovanja (električna energija, voda, smeće, plin, najamnina, odvodnja) | 14.017,45 kuna | 5 kućanstva |
| 13. | Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva | 144.400,00 kuna | 152 kućanstva |
| 14. | Stipendije učenicima i studentima | 20.300,00 kuna | 16 učenika 15 studenata |
| 15. | Sufinanciranje troškova prijevoza studenata (50% cijene mjesečne karte) | 188.392,20 kuna | 229 studenta |
| 16. | Udžbenici za učenike osnovnih škola | 736.083,97 kuna | 1 173 učenika |
| 17. | Socijalno-zdravstveni projekti udruga | 25.500,00 kuna | Mali princ 17.500,00 kuna Udruga za djecu, mlade i obitelj „HOP- Hrabrost, Osnaživanje, Poticaj“ 8.000,00 kuna |
| 18. | Sufinanciranje rada hitne službe | 200.000,00 kuna |  |
| 19. | Sufinanciranje rada logopeda | 75.000,00 kuna | popis OŠ i GD Crvenog križa |
| 20. | Programi MUP-a | 5.884,38 kuna |  |
| 21. | Programi Gradskog društva Crvenog križa | 36.000,00 kuna |  |

Za sva navedena prava sredstva su osigurana u Proračunu Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu.

Dana 25. kolovoza 2014. godine Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza redovitih studenata s područja Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine (Službeni glasnik 08/14). Navedeno pravo regulirano je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik 02/14) te u Programu socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu (Službeni glasnik, broj 11/13, 05/14 i 09/14). Sukladno tome donijete su i Odluke o zaključenju ugovora sa prijevoznicima: HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Čazmatrans – Nova d.o.o., Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zagrebački električni tramvaj.

Dana 11. rujna 2014. godine Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je Odluku o sufinanciranju troškova smještaja djece u ustanovama predškolskog odgoja u drugim jedinicama lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji (Službeni glasnik 08/14).

Dana 01. listopada 2014. godine Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je Odluku o broju korisnika i visini mjesečne stipendije za školsku/akademsku godinu 2014./2015. te raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 09/14).

Dana 27. listopada 2014. godine Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je Odluku o dodjeli sredstava za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2014. godinu (Službeni glasnik, broj 09/14).

Dana 27. listopada 2014. godine Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je Zaključak o imenovanju koordinatora za provedbu Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014-2010.), za područje Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 09/14).

Dana 18. prosinca 2014. godine Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je Odluku o dodjeli sredstava za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2014. godinu (Službeni glasnik, broj 11/14).

2.	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO PLANIRANJE

Sukladno Odluci o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Ivanić-Grada i Odluci o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Ivanić-Grada  (Službeni glasnik, broj 06/13 i 05/14)

Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje obavlja:

- poslove pripreme prijedloga odluka i drugih akata koji su u ovlasti Grada i djelokruga Upravnog odjela,

- poslove financije i proračuna Grada,

- poslove javne nabave,

- poslove iz područja gospodarstva,

- poslove iz područja poljoprivrede,

- poslove komunalnih djelatnosti,

- poslove vezane za komunalnu infrastrukturu,

- poslove prostornog planiranja,

- poslove vezane za projekte i fondove Europske unije,

- ostale poslove sukladno posebnim popisima.

Unutar Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje kao ustrojstvena jedinica ustrojava se Odsjek za financije i proračun, Odsjek za gospodarstvo, Odsjek za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje i Odsjek za poljoprivredu.

Odsjek za financije i proračun obavlja poslove izrade i donošenja proračuna te izrade pripadajuće dokumentacije vezane za izradu i donošenje proračuna, poslove praćenja proračunskih prihoda proračuna, poslove izvršenja proračuna i poslove knjigovodstva i računovodstva proračuna, poslove utvrđivanja naplate i praćenja gradskih prihoda, poslove praćenja i realizacije proračunskih rashoda, poslove financijskog praćenja i nadzora nad financijskim poslovanjem korisnika gradskog proračuna, poslove vezane za financiranje rada mjesnih odbora, poslove pripreme financijske dokumentacije za prisilnu naplatu potraživanja, poslove vođenja propisanih evidencija, poslove koji se odnosi na financijsku operativu, poslove vođenja evidencije i izrađivanja izvješća o decentraliziranim sredstvima vatrogastva, poslove obračuna plaća i ostalih primanja zaposlenih te naknada članova predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela i savjetodavnih tijela gradonačelnika, poslove vođenja evidencije o dugotrajnoj imovini Grada, poslove financijskog upravljanja i kontrole u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, poslove vezane za Zakon o fiskalnoj odgovornosti.

Odsjek za gospodarstvo obavlja poslove poticanja i razvoja gospodarstva i s gospodarstvom povezanih djelatnostima, poslove vezane za rad i poslovanje trgovačkih društava kojima je osnivač Grad, poslove vezane za uspostavljanje, opremanje i razvoj poduzetničkih zona, imovinsko-pravne poslove vezane za gospodarstvo, razvoj gospodarstva i poduzetničke zone.

Odsjek za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje obavlja poslove vezane za komunalne djelatnosti, poslove vezane za komunalnu naknadu i komunalni doprinos, poslove prisilne naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa, poslove komunalnog redarstva, poslove dimnjačarstva, poslove vezane za groblja, poslove vezane za korištenje javnih površina, poslove vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, poslove iz područja prostornog i urbanističkog planiranja, poslove vezane za zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okolišam poslove vezane za uređenje naselje, poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, poslove osnivanja izvorne i grafičke evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, poslove vezane za postupke legalizaciju imovine u vlasništvu Grada, poslove održavanja nekretnina u vlasništvu Grada, poslove vezane za regulaciju prometa na području Grada.

Odsjek za poljoprivredu obavlja poslove vezane za poticanje i razvoj poljoprivrede, poslove vezane za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i vlasništvu Grada te ostale poslove vezane za poljoprivredu.

- Gospodarstvo

PODUZETNIČKA ZONA IVANIĆ-GRAD SJEVER – ZONA 6

Poduzetnička zona Ivanić – Grad Sjever – Zona 6 najnoviji je i izrazito moderan projekt Grada Ivanić – Grada. Zbog svojeg povoljnog zemljopisnog položaja i dobre prometne povezanosti izuzetno atraktivna za ulaganje. Poduzetnička zona Ivanić – Grad Sjever – Zona 6 nalazi se u središnjoj Hrvatskoj, na jugoistočnom dijelu Zagrebačke županije. U svojoj naravi, poduzetnička zona je građevinsko zemljište ukupne površine 114, 38 ha, od čega je 9,10 ha u vlasništvu Grada Ivanić – Grada.

Blizina izlaza na autocestu A3, omeđenost sa sjeverozapadne strane s državnom cestom D-43 te s južne strane s željezničkom prugom Zagreb – Tovarnik (Koridor X) ključne su karakteristike prometne povezanosti nove poduzetničke zone. S druge strane, Zona 6 najmodernijih je karakteristika te u svojoj 1. fazi izgrađenosti sadržava komunalnu infrastrukturu: vodoopskrbni sustav, plinovod, kanalizacijski sustav oborinskih i fekalnih otpadnih voda, sakupljanje i odvoz otpada; energetsku infrastrukturu: električno napajanje, javna rasvjeta te telekomunikacijsku infrastrukturu: telefonska i Internet mreža.

Djelatnosti koje se, u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, mogu obavljati su K2 (pretežito trgovačka) i K3 (komunalno-servisna) te djelatnosti I1 (pretežito industrijska) i I2 (pretežito zanatska).

Procijenjena vrijednost zemljišta je 75,00 kn/m2, ali se mogu ostvariti i popusti pri kupnji zemljišta i to do iznosa od 50% ponuđene cijene, a u skladu s odredbama Odluke Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, 06/13).

Poduzetnička zona Sjever – Zona 6, svim je zainteresiranim poduzetnicima i investitorima na raspolaganju za kupnju kao potpuno komunalno opremljeno zemljište za realizaciju vlastitih investicija.

Temeljem Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Ivanić-Grada, komunalni doprinos u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever - Zoni 6 iznosi kako slijedi:

- 38, 50 kuna/m3 ukoliko investitor komunalni doprinos plaća obročno

- 27,50 kuna/m3 ukoliko investitor komunalni doprinos plaća u cijelosti, odjednom.

RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U PODUZETNIČKOJ ZONI IVANIĆ-GRAD - SJEVER

U vremenu od 01. srpnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine u tijeku je bio Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata.

Na predmetnom javnom natječaju, na prodaju su ponuđene sljedeće nekretnine:

- dio k.č.br. 247/3 i dio k.č.br. 246/3, k.o. Šarampov, površine 5.081 m2 – 381.075,00 kuna

- k.č.br. 245/3, k.o. Šarampov, površine 6.107 m2 – 458.025,00 kuna

- k.č.br. 244/3, k.o. Šarampov, površine 4.741 m2 – 355.575,00 kuna

- k.č.br. 243/3, k.o. Šarampov, površine 11.755 m2 – 881.625,00 kuna

- k.č.br. 242/3, k.o. Šarampov, površine 6.804 m2 – 510.300,00 kuna

- k.č.br. 241/3, k.o. Šarampov, površine 6.864 m2 – 514.800,00 kuna

- k.č.br. 244/2, k.o. Šarampov, površine 2.988 m2 – 224.100,00 kuna

- k.č.br. 243/2, k.o. Šarampov, površine 7.310 m2 – 548.250,00 kuna

- k.č.br. 242/2, k.o. Šarampov, površine 4.201 m2 – 315.075,00 kuna

- k.č.br. 241/2, k.o. Šarampov, površine 4.258 m2 – 319.350,00 kuna

- k.č.br. 240/2, k.o. Šarampov, površine 1.879 m2 – 140.925,00 kuna

- k.č.br. 239/2, k.o. Šarampov, površine 2.472 m2 – 185.400,00 kuna

- k.č.br. 238/2, k.o. Šarampov, površine 1.690 m2 – 126.750,00 kuna

- k.č.br. 237/2, k.o. Šarampov, površine 2.166 m2 – 162.450,00 kuna

- cjelina A ukupne površine 13.567 m2 koja se sastoji od sljedećih nekretnina:

- k.č.br. 240/3, k.o. Šarampov, površine 2.903 m2,

- k.č.br. 239/3, k.o. Šarampov, površine 3.888 m2,

- k.č.br. 238/3, k.o. Šarampov, površine 2.713 m2,

- k.č.br. 237/3, k.o. Šarampov, površine 4.063 m2 - 1.017.525,00 kuna

Natječaj je bio otvoren do prodaje svih nekretnina, odnosno do 31. prosinca 2015. godine, a temeljem Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 06/13).

Svakodnevno se održavaju sastanci s investitorima koji, u iznalaženju lokacije na kojoj će graditi poslovne objekte, rado posjećuju upravo našu poduzetničku zonu.

U promatranom razdoblju za koje se podnosi ovo Izvješće, prodane su sljedeće nekretnine:

- k.č.br. 244/2, z.k.ul. 18, k.o. Šarampov, oranica, površine 2.988 m2 –t.d. VLADEKS-PROMET d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge(OIB: 90186574424) iz Križevaca, Ulica Petra Zrinskog 4, zastupano po direktoru Vladi Bušiću

- djelatnost: skladištenje žitarica, otkup i prodaja raznih vrsta žitarica, uljarica, dopunskih krmnih smjesa, umjetnog gnojiva, sjemenske robe i sredstava za zaštitu bilja

- predviđeno je otvaranje do 10 radnih mjesta

- 112.500,00 kuna

- k.č.br. 242/2, z.k.ul. 585, k.o. Šarampov, oranica, površine 4.201 m2 –t.d. Agrovita d.o.o. za poljoprivredu  i iz Zagreba, Ulica Hermana Bužana 6 D zastupano po direktorici Martini Raškaj

- djelatnost: proizvodnja sokova i proizvoda od voća

- predviđeno je otvaranje do 10 radnih mjesta

- 157.957,60 kuna

- k.č.br. 240/3, zk.ul. 585, k.o. Šarampov, oranica, površine 2.903m2,

k.č.br. 239/3, zk.ul. 585, k.o. Šarampov, oranica, površine 3.888 m2,

k.č.br. 238/3,zk.ul. 585, k.o. Šarampov, oranica, površine 2.713 m2,

k.č.br. 237/3, zk.ul. 585, k.o. Šarampov, oranica, površine 4.063 m2.

Kupac je trgovačko društvo Ivaplin d.o.o. iz Ivanić-Grada, Moslavačka 13, a postignuta kupoprodajna cijena iznosi 508.768,00 kuna.

Ukupno postignuta kupoprodajna cijena za nekretnine u poduzetničkoj zoni u razdoblju za koje se podnosi ovo Izvješće iznosi 779.225,60 kuna.

RASPOLAGANJE GRAĐEVINSKIM I POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA IVANIĆ-GRADA

Temeljem pisama namjere, u vremenu od 01. srpnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine raspisani su sljedeći javni natječaji:

- srpanj 2014. godine

- k.č.br. 255, z.k.ul. 325, k.o. Prečno, površine 613 m2, kuća i dvor Prečno. Kuća je temelja i zidova zidanih od pune opeke, stropna konstrukcija je drvena, krovište je drveno pokriveno crijepom te je u dotrajalom stanju. Zemljište je ukupne površine 613 m2, pravilnog tlocrtnog oblika na ravnom terenu, ograđeno te je u zapuštenom stanju. - početna cijena 24.020,84 kuna

Na natječaj nije pristigla nijedna ponuda.

- listopad 2014. godine

- k.č.br. 3343/98, z.k.ul. 2792, k.o. Ivanić-Grad, površine 661 m2, građevinsko zemljište u naselju Poljana. Zemljište je položeno na ravnoj plohi, sa dvije strane omeđeno lokalnom asfaltiranom prometnicom u koju je ugrađena ostala infrastruktura: plinska mreža, vodovodna i odvodna mreža i niskonaponska električna mreža. - početna cijena 77.000,00 kuna

- k.č.br. 3375/1, z.k.ul. 2792, k.o. Ivanić-Grad, površine 2.156 m² u građevinskom području, objekti komunalne infrastrukture su izgrađeni u ulici i parcelu je moguće priključiti na iste. Cijelom površinom se parcela nalazi na vodoravnoj zemljišnoj plohi, nije u nagibu, dulje vrijeme nije  održavana i obrasla je nižim i višim raslinjem.

Napomena: Sve nekretnine kupuju se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca. Grad Ivanić-Grad neće snositi troškove uređenja nekretnine.

Smještaj i prikaz predmetnog zemljišta prikazan je na katastarskom planu, koji je na uvidu ponuditeljima u sjedištu Grada Ivanić-Grada, na adresi: Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, radnim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati. - početna cijena 215.600,00 kuna.

Na natječaj je pristigla jedna ponuda koja je, temeljem odredaba Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 06/13), utvrđena nevaljanom obzirom da nije sadržavala svu dokumentaciju koja se obvezno prilaže ponudi.

U promatranom razdoblju nije proveden nijedan natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Ivanić-Grada.

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon niza sastanaka u Agenciji za poljoprivredno zemljište, dana 26. ožujka 2014. godine donesene su sljedeće:

- Odluka o dopunama Odluke o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada

-	predmetna Odluka obuhvaćala je 41 nekretninu i to sljedeće:

K.O. DUBROVČAK: k.č.br. 548, 549 i 550;

K.O. PREČNO: k.č.br. 98, 101, 118, 123, 127, 131, 483, 484, 537, 543, 544, 624, 634, 954/1, 100, 703, 114, 116, 509, 522/1, 556, 557, 558, 559, 570, 571, 572, 573, 574, 575;

K.O. ŠARAMPOV: k.č.br. 706, 707, 708 i 709;

K.O. TOPOLJE: k.č.br. 314, 316, 453 i 455

Na predmetnu Odluku koja se sadržajno odnosi na prodaju poljoprivrednog zemljišta, dana je suglasnost Agencije za poljoprivredno zemljište, osim za sljedeće:

K.O. DUBROVČAK: k.č.br. 549 i 550,

K.O. PREČNO: k.č.br. 484 i 559

K.O. ŠARAMPOV: k.č.br. 706, 707, 708 i 708

b) Odluka o dopunama Odluke o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada

-	predmetna Odluka obuhvaćala je 6 nekretnina i to sljedeće:

K.O. TOPOLJE: k.č.br. 450, 459, 456, 451, 457 i 458.

Na predmetnu Odluku koja se sadržajno odnosi na zakup poljoprivrednog zemljišta, dana je suglasnost, no ista je sadržajno obuhvatila i Odluku o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada iz 2013. godine koja se sastojala od sljedećih nekretnina:

K.O. POSAVSKI BREGI: k.č.br. 1018, 1022, 1029, 1030, 1031, 1019 i 1020.

Suglasnost je obuhvatila nekretnine u k.o. Topolje i k.o. Posavski Bregi, osim sljedećih:

K.O. TOPOLJE: k.č.br. 451, 457 i 458

Mišljenjem Županijskog državnog odvjetništva nije dana suglasnost na prijedloge Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području k.o. Posavski Bregi obzirom da smatraju kako suglasnost Agencije za poljoprivredno zemljište nije dovoljno precizno označila Odluku o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada iz 2013. godine.

U tome smislu, dana 26. rujna 2014. godine i 10. listopada 2014. godine upućeni su dopisi u Agenciju za poljoprivredno zemljište kako bi se predmetna problematika riješila na korist svih triju strana, mogućih zakupnika, Republike Hrvatske kao zakupodavca i Grada Ivanić-Grada kao jedinice lokalne samouprave na čijem se području nekretnine nalaze.

PREGLED PROJEKATA PRIJAVLJENIH ZA SUFINANCIRANJE OD NADLEŽNIH TIJELA

| R.Br. | NAZIV PROJEKTA | TIJELO KOJEM JE PROJEKT PRIJAVLJEN | IZNOS PROJEKTA | TRAŽENO SUFINANCIRANJE | DATUM PRIJAVE | ODOBRENO (DA/NE) | ODOBRENI IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Popravak Jalševečke ulice | Zagrebačka županija - UO za promet i komunalnu infrastrukturu | 233.711,32 | 186.969,05 | 17.06.2014. |  |  |
| 2. | Popravak i asfaltiranje tucaničkih cesta na području Grada Ivanić-Grada | Zagrebačka županija - UO za promet i komunalnu infrastrukturu | 463.031,25 | 370.425,00 | 17.06.2014. |  |  |
| 3. | Krpanje udarnih rupa na području Grada Ivanić-Grada | Zagrebačka županija - UO za promet i komunalnu infrastrukturu | 444.375,00 | 355.500,00 | 17.06.2014. |  |  |
| 4. | Sanacija pročistača otpadnih voda | Zagrebačka županija - UO za promet i komunalnu infrastrukturu | 384.856,25 | 307.885,00 | 17.06.2014. | DA | 300.000,00 |
| 5. | Rekonstrukcija kanalizacije u Šiftarovoj ulici | Zagrebačka županija - UO za promet i komunalnu infrastrukturu | 270.275,00 | 216.220,00 | 17.06.2014. | DA | 200.000,00 |
| 6. | Oborinska odvodnja na području Ivanić-Grada | Zagrebačka županija - UO za promet i komunalnu infrastrukturu | 681.769,23 | 545.414,38 | 17.06.2014. |  |  |
| 7. | Preoblikovanje pročelja poslovne građevine u Moslavačkoj ulici | Zagrebačka županija - UO za gospodarstvo | 946.002,50 | 500.000,00 | 16.07.2014. |  |  |
| 8. | Preoblikovanje pročelja zgrade DV Žeravinec | Zagrebačka županija - UO za gospodarstvo | 1.137.490,00 | 500.000,00 | 16.07.2014. |  |  |
| 9. | Zamjena stolarije - DV Žeravinec | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | 595.123,32 | 476.098,66 | 10.02.2014. | DA | 381.000,00 |
| 10. | Nabava spremnika za odvojeno sakupljanje otpada | Zagrebačka županija - UO za promet i komunalnu infrastrukturu | 248.750,00 | 199.000,00 | 29.07.2014. |  |  |
| 11. | Nabava buldozera za odlagalište Tarno | Zagrebačka županija - UO za promet i komunalnu infrastrukturu | 376.606,25 | 301.285,00 | 29.07.2014. |  |  |
| 12. | Idejni projekt sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta Tarno | Zagrebačka županija - UO za promet i komunalnu infrastrukturu | 125.000,00 | 112.500,00 | 29.07.2014. |  |  |
| 13. | Popravak tucaničkih cesta na području Ivanić-Grada | Zagrebačka županija - UO za poljoprivredu | 150.812,50 | 120.650,00 | 16.07.2014. |  |  |
| 14. | Sanacija krovišta na D.D. Deanovec | Zagrebačka županija - UO za poljoprivredu | 100.303,87 | 75.075,97 | 18.07.2014. |  |  |
| 15. | Sufinanciranje programa povećanja EnU u kućanstvima | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1.050.000,00 | 840.000,00 | 30.04.2014. | DA | 840.000,00 |
| 16. | Izrada studije izvodljivosti za projekt ˝Šetnica uz rijeku Lonju˝ | Zagrebačka županija – UO za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju | 56.250,00 | 42.187,50 | 15.07.2014. | DA | 42.187,50 |
| 17. | STRATEGIJA EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA ZA RAZDOBLJE 2014-2020: Ivanić-Grad 2020 – velikim koracima naprijed u 21. stoljeće | Zagrebačka županija – UO za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju | 162.500,00 | 40.000,00 | 15.07.2014. | DA | 40.000,00 |
| 18. | Izrada studije izvodljivosti za projekt ˝Uređenje trga u Posavskim Bregima˝ | Zagrebačka županija – UO za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju | 59.500,00 | 44.625,00 | 26.09.2014. | DA | 44.625,00 |
| 19. | Rekonstrukcija sanitarnog čvora u DD Opatinec | Zagrebačka županija – UO za poljoprivredu | 170.480,06 | 136.384,04 | 27.08.2014. | NE |  |
| 20. | Rekonstrukcija sanitarnog čvora u DD u naselju Lonja | Zagrebačka županija – UO za poljoprivredu | 46.865,00 | 37.492,00 | 29.08.2014. | DA | 40.000,00 |
| 21. | Popravak trijema na DD u naselju Lonja | Zagrebačka županija – UO za poljoprivredu | 47.511,25 | 38.009,00 | 21.08.2014. | DA | 40.000,00 |
| 22. | Plan održive urbane mobilnosti Grada Ivanić-Grad | Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture | 351.000,00 | 291.000,00 | 28.11.2014. | NE |  |
| 23. | Izgradnja pješačke staze i biciklističke staze od mjesta Posavski Bregi do Dubrovčak Lijevi (projektiranje) | Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture | 519.875,04 | 435.502,53 | 28.11.2014. | NE |  |
| 24. | Rekonstrukcija prometnice Ulice Stjepana Gregorka i Hercegovačka ulica (projektiranje) | Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture | 940.998,04 | 780.000,00 | 28.11.2014. | NE |  |
| 25. | Energetska obnova zgrade Civilne zaštite (stolarija) | Ministarstvo gospodarstva | 74.015,44 | 41.448,65 | 09.12.2014. | NE |  |
| 26. | Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Žeravinec (kotlovnica) | Ministarstvo gospodarstva | 212.500,00 | 119.000,00 | 09.12.2014. | NE |  |
| 27. | Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Žeravinec (fasada) | Ministarstvo gospodarstva | 381.125,00 | 200.000,00 | 09.12.2014. | NE |  |
| 28. | Energetska obnova mreže rasvjete | Ministarstvo gospodarstva | 688.587,50 | 200.000,00 | 09.12.2014. | NE |  |
| 29. | Energetska obnova DD Deanovec | Ministarstvo gospodarstva | 100.303,87 | 56.170,00 | 09.12.2014. | NE |  |
| 30. | Nogostup Jurinčeva | Zagrebačka županija - UO za promet i komunalnu infrastrukturu | 184.648,57 | 88.631,31 | 12.12.2014. | NE |  |

  - KOMUNALNI DOPRINOSI

U razdoblju od srpnja do prosinca 2014. godine ukupno je napravljeno 190 predmeta, a prihod Grada Ivanić-Grada iznosi 735.959,43 kuna naplaćenih komunalnih doprinosa.

  - NAKNADA ZA NELEGALNO IZGRAĐENE OBJEKTE

U razdoblju od srpnja do prosinca 2014. godine ukupno je napravljeno 325 predmeta, a prihod Grada Ivanić-Grada iznosi 197.088,92 kuna naplaćene naknade.

PROJEKTI OD VAŽNOSTI ZA GRAD IVANIĆ-GRAD

ŠETNICA UZ RIJEKU LONJU I NA SPORTSKOM PARKU ZELENJAK

Projekt šetnice je u fazi izrade projektne dokumentacije, koju projektira ATMOSFERA d.o.o. Zagreb. Projekt je u postupku ishođenja lokacijske dozvole. Po ishođenju lokacijske dozvole predstoji izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole.

Za projekt šetnice do konca 2014. godine, izrađena je Studija izvodljivosti, koju je izradilo trgovačko društvo AZRA d.o.o. Varaždin - Agencija za razvoj Varaždinske županije d.o.o.

Rijeka Lonja je Ivanić-Gradu uvijek puno značila, a dostupnost foto dokumentacije i priče starih stanovnika Ivanić-Grada govore o dubokoj povezanosti rijeke i Grada. Lonja danas predstavlja velik potencijal, i puno bi za Grad značilo da se njene obale počnu koristiti kao šetnice i socijalizirana javna površina Grada. Šetnica bi predstavljala dopunu turističkoj ponudi Grada Ivanić-Grada.

Projektom uređenja šetnice uz korito rijeke Lonje, stvorio bi se novi, kvalitetan prostor za građane, za šetnju, za rekreaciju, igru i druženje, doprinijelo bi se obogaćenju sadržaja i rekreativnoj ponudi građanima Grada, pacijentima Specijalne bolnice Naftalan, turistima, sportašima i dr. Prijedlogom trase predviđeno je djelomično korištenje postojećih staza, a djelomično ih je potrebno izgraditi i opremiti urbanom i drugom opremom. Staza obuhvaća i  zaokružuje prostor lijeve i desne obale rijeke Lonje centralnog dijela naselja Ivanić-Grad, proteže se od mosta u Ulici kralja Tomislava, uz stari grad Podgrađe, povijesni dio Ivanić-Grada, a završava s uređenjem obalnog područja uz Specijalnu bolnicu „Naftalan“ s lijeve strane, odnosno Sportskog parka Zelenjak s desne strane rijeke Lonje. Šetnica je pristupačna u svim dijelovima, uz mogućnost zadržavanja u određenim točkama koji nude različite sadržaje. Ukupna duljina staze je 1800 m.

Namjera je projekta potaknuti građane da se više kreću i više druže, a na taj će način i sami bolje upoznati svoj Grad, mnogobrojne prirodne ljepote kojima je Grad okružen, a tako uređen prostor moći će podijeliti i sa svima onima koji dolaze  u Ivanić-Grad.

Izgradnjom šetnice uz Lonju, osim turističkih prednosti koje ona nosi, svakako se utječe i na očuvanje okoliša i poštivanje direktiva Europske unije i zakonodavstva Republike Hrvatske. Tako se direktno utječe na smanjenje količina CO2 na način da će se na području uz šetnicu minimizirati potreba za korištenjem automobila jer će se lakše doći s jednog dijela grada u drugi, a koji su do sada bili povezani samo prometnicama. Također, utječe se na očuvanje i obnovu bioraznolikosti putem zelene infrastrukture.

Sam projekt šetnice nadovezuje se i na projekt uređenja Specijalne bolnice „Naftalan“, jedinstvene bolnice u Europi za liječenje kožnih i reumatskih bolesti. Povećanjem bolničkih kapaciteta, korištenja geotermalnih izvora i razvojem zdravstvenog turizma na području Grada Ivanić-Grada, svakako će i uređeni okoliš oko rijeke Lonje i na sportskom parku „Zelenjak“ biti čimbenici razvoja kontinentalnog turizma na našem području.

Cilj projekta je potaknuti građane da se više kreću i više druže, a na taj će način i sami bolje upoznati svoj Grad, mnogobrojne prirodne ljepote kojima je Grad okružen, a tako uređen prostor moći će podijeliti i sa svima onima koji u sve većem broju dolaze u Ivanić-Grad. Ulaganjem u infrastrukturu šetnice, svakako će se doprinijeti ovom cilju.

UREĐENJE CENTRA NASELJA POSAVSKI BREGI

U tijeku je izrada projektne dokumentacije u svrhu koje je zaključen ugovor s trgovačkim društvom Neformalna organizacija d.o.o. iz Zagreba.

Za projekt uređenja centra naselja Posavski Bregi izrađena je Studija izvodljivosti, koju je izradilo trgovačko društvo FOREL PROJEKT d.o.o. Zagreb.

PARKIRALIŠTE UZ VATROGASNI DOM IVANIĆ-GRAD

Za parkiralište uz Vatrogasni dom u Ivanić-Gradu ishođena je građevinska dozvola dana 16.12.2014. godine.

CESTA UZ KRAŠ

Za navedeni projekt je ishođena potvrda glavnog projekta dana 18.11.2014.godine.

PARKIRALIŠTE I CESTA UZ DRŽAVNU CESTU KOD KRAŠA

Za projekt parkirališta je ishođena  potvrda glavnog projekta dana 04.12.2014.godine, a za pristupnu cestu dana 28.11.2014.godine.

LEGALIZACIJA OBJEKATA

U tijeku je postupak legalizacije za objekte u vlasništvu Grada Ivanić-Grada, za koje su zahtjevi podneseni do 30. lipnja 2013. godine.

MOSTOVI RIJEKE LONJE

U tijeku je izrada projektne dokumentacije obnove mostova  (pomosta mostova), koju izrađuje TRANSEPT STUDIO j.d.o.o. Ivanić-Grad. Predmet izrade projektne dokumentacije su most u Savskoj ulici, most u Ulici kralja Tomislava, most u Omladinskoj ulici i most kod specijalne bolnice Naftalan.

Do konca 2014. godine dovršena je projektna dokumentacija za obnovu mosta u Savskoj ulici kod Ivakop-a.

NOGOSTUP I PARKIRALIŠTE POSAVSKI BREGI

Izrađen je projekt za izvođenje nogostupa i parkirališta u naselju Posavski Bregi, sa procjenom troškova.

NOGOSTUP I KANALIZACIJA CAGINEC

Ishođena je potvrda glavnog projekta dana 31.03.2014.godine za izgradnju nogostupa i oborinsku kanalizaciju u Cagincu.

IZMICANJE INSTALACIJA INA-E POLJANA ZONA C

INA d.d. je investitor projekta, dok Grad Ivanić-Grad financira i sudjeluje u projektu.

ŠPORTSKA DVORANA UZ OSNOVNU ŠKOLU JOSIPA BADALIĆA GRABERJE IVANIĆKO???

U tijeku je izrada prijedloga sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije sa Zagrebačkom županijom?

NOGOMETNO IGRALIŠTE S UMJETNOM TRAVOM

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za  izgradnju nogometnog igrališta s umjetnom travom na Zelenjaku, koju izrađuje FIM INŽENJERING d.o.o. Velika Gorica.

OBNOVA KROVIŠTA I FASADE DJEČJI VRTIĆ ŽERAVINEC

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za obnovu krovišta i fasade dječji vrtić Žeravinec, koju izrađuje FIM INŽENJERING d.o.o. Velika Gorica.

GRADILIŠTA

Poljana zona C – gornja cesta

Radovi na izgradnji prometnice su završeni, te je napravljen okončani obračun nakon primopredaje radova. Izvođač radova na navedenoj dionici je tvrtka Cvipek d.o.o., a stručni nadzor Zlatica Jakšić, JAKŠIĆ-GRADNJA d.o.o..

Poljana zona C – donja cesta

Radovi na izgradnji prometnice su završeni, te je napravljen okončani obračun nakon primopredaje radova. Izvođač radova na navedenoj dionici je tvrtka Cvipek d.o.o., a stručni nadzor Zlatica Jakšić, JAKŠIĆ-GRADNJA d.o.o..

Osnovna škola Josipa Badalića u Graberju Ivanićkom

Radovi na krovu Osnovne škole Josipa Badalića u Graberju Ivanićkom su završeni u rujnu 2014.godine, te je napravljen okončani obračun nakon primopredaje radova. Radove je izvodilo trgovačko društvo O.K.I. MONT d.o.o. Zagreb, dok je stručni nadzor bila Zlatica Jakšić (Jakšić-gradnja d.o.o. Ivanić-Grad)

INA d.d. / STSI d.o.o. sanacije – Jalševečki odvojak i Naftaška ulica

Radovi na obnovi prometnice Jalševečki odvojak i Naftaška ulica su završeni u suradnji sa INA-d.d. Zagreb u listopadu 2014.godine.

Majdekova ulica – izrada nogostupa i sanacija prometnice

Radovi obnove prometnice u Majdekovoj ulici i izrade nogostupa (od Savske ulice do državne ceste D43) su završeni u rujnu 2014.godine u suradnji sa Županijskim cestama.

Nogostup Jurinčeva ulica

Radovi izrade nogostupa i arhitektonskih barijera u Jurinčevoj ulici, te novog uličnog plinovoda završeni su u prosincu 2014. godine. Radove je izvodilo trgovačko društvo Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. i Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom.

UPU 6 poduzetnička zona

Tehnički pregled poduzetničke zone UPU 6 prvi i drugi dio, održan je u studenom 2014.godine nakon ishođene uporabne dozvole za trafo stanicu od strane Hep-a i dostavljene dokumentacije izvođača radova  i nadzornog inženjera. U fazi je otklanjanje nedostataka prema zapisniku sa tehničkog pregleda.

Izvođač radova je tvrtka Cvipek d.o.o. Ivanić-Grad dok je nadzorni inženjer ZG-projekt d.o.o. Zagreb.

Odvodnja Grada Ivanić-Grada

Izvođenje radova odvodnje Šiftarova ulica ( Žutička i Vatrogasna ulica ).

Izvođač radova je trgovačko društvo Kapitel d.o.o. Ivanić-Grad, a nadzor Odvodnja d.o.o. Ivanić-Grad.

Izvođenje radova na sanaciji pročistača u Ivanić-Gradu. Izvođač radova Mato el-d d.o.o. Ivanić-Grad, nadzor Odvodnja d.o.o. Ivanić-Grad.

Zamjena stolarije dječji vrtić Žeravinec

Izvođenje radova na izmjeni vanjske stolarije i pratećih građevinsko-obrtničkih radova na dječjem vrtiću Žeravinec u Ivanić-Gradu su završeni u studenom 2014.godine.

Izvođač radova WATMONT d.o.o., stručni nadzor Mladen Jugović (FIM INŽENJERING d.o.o. Velika Gorica).

Zamjena stolarije - poslovna zgrada Moslavačka 13

Izvođenje radova na izmjeni vanjske stolarije i pratećih građevinsko-obrtničkih radova na poslovnoj zgradi u Moslavačkoj 13 u Ivanić-Gradu. Planirani završetak radova početak 2015.godine.

Izvođač radova Elektrocentar Petek d.o.o.Ivanić-Grad, stručni nadzor Mladen Jugović (FIM INŽENJERING d.o.o. Velika Gorica).

Uređenje trijema Društveni Dom Lonja

Izvođenje radova uređenja trijema na Društvenom Domu naselja Lonja u Ivanić-Gradu su završeni u prosincu 2014.godine.

Izvođač radova trgovačko društvo Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. Ivanić-Grad

TEHNIČKI PREGLEDI

- Tehnički pregled 35 KV Kabelski dalekovod od Graberja Ivanićkog do Ivanić-Grada

- Tehnički pregled vodovoda i plinovoda uz Etansku cestu

- Tehnički pregled nogostupa, parkirališta i javne rasvjete Etanska cesta

- Tehnički pregled spojnog vodovoda Ivanić-Grad / Posavski bregi

- Tehnički pregled poduzetnička zona UPU 6 prvi dio

- Tehnički pregled poduzetnička zona UPU 6 drugi dio

- Tehnički pregled INA benzinska postaja Ivanić-Grad

- Prostorno planiranje

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

Postupak izrade i donošenja  II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada trajao je u periodu od 2012. -2014. godine. Završen je donošenjem Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 17. srpnja 2014. godine i objavljen u Službenom glasniku broj 06/14.

Izrađivač II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada je trgovačko društvo Zg-projekt  d.o.o. Zagreb, Đorđićeva 24, odgovorni voditelj Nataša Martinčić, mag. ing. arh.

Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja DPU-1 povijesna jezgra Ivanić-Grad

Postupak stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja DPU-1 povijesna jezgra Ivanić-Grad trajao je u periodu od 2012. -2014. godine.

Završen je donošenjem Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja DPU-1 povijesna jezgra Ivanić-Grad na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 17. srpnja 2014. godine i objavljen u Službenom glasniku broj 06/14.

Izrađivač Stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja DPU-1 povijesna jezgra Ivanić-Grad je trgovačko društvo Zg-projekt  d.o.o. Zagreb, Đorđićeva 24, odgovorni voditelj Nataša Martinčić, mag.ing. arh.

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad

Postupak izrade i donošenja  I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad trajao je u periodu od 2012. -2014. godine.

Završen je donošenjem Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 17. srpnja 2014. godine i objavljen u Službenom glasniku broj 06/14.

Izrađivač I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad je trgovačko društvo Zg-projekt  d.o.o. Zagreb, Đorđićeva 24, odgovorni voditelj Nataša Martinčić, mag.ing. arh.

III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

Postupak izrade i donošenja  III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški trajao je u periodu od 2012. -2014. godine.

Završen je donošenjem Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 17. srpnja 2014. godine i objavljen u Službenom glasniku broj 06/14.

Izrađivač III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški je trgovačko društvo Zg-projekt  d.o.o. Zagreb, Đorđićeva 24, odgovorni voditelj Nataša Martinčić, mag.ing. arh.

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-5 za područje Donji Šarampov

Postupak izrade i donošenja  I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-5 za područje Donji Šarampov trajao je u periodu od 2012. -2014. godine.

Završen je donošenjem Odluke od donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-5 za područje Donji Šarampov na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 17. srpnja 2014. godine i objavljen u Službenom glasniku broj 06/14.

Izrađivač I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-5 za područje Donji Šarampov je trgovačko društvo Zg-projekt  d.o.o. Zagreb, Đorđićeva 24, odgovorni voditelj Nataša Martinčić, mag.ing. arh.

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-6 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec

Postupak izrade i donošenja I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec trajao je u periodu od 2012. -2014. godine.

Završen je donošenjem Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 17. srpnja 2014. godine i objavljen u Službenom glasniku broj 06/14.

Izrađivač I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec je trgovačko društvo Zg-projekt  d.o.o. Zagreb, Đorđićeva 24, odgovorni voditelj Nataša Martinčić, mag. ing. arh.

Razno

U sklopu obavljanja poslova iz djelokruga Odsjeka, između ostalog, izvršavani su uvidi u idejne, glavne projekte te izdavani pojedinačni upravni i neupravni akti iz oblasti prostornog uređenja a vezano na postupke ishođenja akata o gradnji sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) i Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13).

U periodu za koji se izrađuje izvješće, a vezano na prostorno uređenje, Grad Ivanić-Grad se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13), a prema zahtjevima jedinica lokalne samouprave očitovao smjernicama/zahtjevima/podacima prilikom izrade dokumenata prostornog uređenja (prostornih planova).

Iz područja zaštite okoliša rješavani su predmeti koji se odnose na davanje mišljenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje građevina, i to za Širjan d.o.o. – građevina za intenzivan tov junadi s pomoćnim građevinama u Šarampovu u Ivanić-Gradu, te predmeti koji se odnose na utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za intenzivan tov peradi Poljoplodovi d.o.o. Ivanić-Grad.

Prema pojedinačnim zahtjevima, omogućavan je neposredan uvid u dokumente prostornog uređenja te su se vršili i drugi poslovi, u skladu sa zakonom, aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

- Zaštita okoliša

Gospodarenje otpadom na području Grada Ivanić-Grada

- izrada aplikacija za sufinanciranje projekata gospodarenja otpadom u FZOEU: za izradu projektne dokumentacije za dovršetak sanacije i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Tarno; za nabavu kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada u višestambenim zgradama: za nabavu radnog stroja; izrada i organiziranje potpisivanja Sporazuma sve tri JLS oko sufinanciranja nabave kontejnera i radnog stroja;

- suradnja i koordinacija potrebnih aktivnosti s Ivakop-om d.o.o. i općinama Križ i Kloštar Ivanić, te FZOEU;

- suradnja na izradi novog Plana gospodarenja otpadom Grada Ivanić-Grada

Područje zaštite okoliša

- Izrada Izvješća o mjerama na poboljšanju kakvoće zraka za Zagrebačku Županiju i Ministarstvo zaštite okoliša;

- Kontakti usmenim i pisanim putem s nadležnim službama u Hrvatskim vodama u vezi nedostatka vode u rijeci Lonji i izgradnje akumulacije Presečno;

- Komuna naknada

- Računi za komunalnu naknadu  - poslovni prostori mjesečni             726 kom.

- Računi za komunalnu naknadu  - poslovni prostori tromjesečni         724 kom.

(Obračun, knjiženje zaduženja, printanje, pečaćenje,

pakiranje)                                                                          -------------------------

1.450 kom.

-  Nakon izdanih uplatnica za komunalnu naknadu za građane za 2013. godinu, obavljeni su razgovori sa  strankama – obveznicima, te su izvršene promjene matičnih podataka na objektima i obveznicima, temeljem dostavljenih dokumenata i zahtjeva o promjeni obveznika.  Navedeno uključuje ispunjavanje obrazaca zahtjeva za promjene obveznika.

- Obrada stranaka koji su zatražili obročnu otplatu duga,  te također ispunjavanje zahtjeva za isto. Obročnu otplatu zatražilo je oko 50 stranaka.

- Izdavanje novih Rješenja o komunalnoj naknadi, te pridruživanje povratnice svakom Rješenju. Za razdoblje 7-12/2013. izdana su 102 Rješenja.

Promjene i izdavanje Rješenja vršene su temeljem Rješenja o nasljeđivanju nakon smrti obveznika  ili kupoprodajnih ugovora.

- Evidentiranje novih obveznika, te korekcija postojećih kvadratura i obračuna po novim zapisnicima za poslovne prostore, koje je utvrdio komunalni redar.

-  Obrađivanje te usklađivanje stanje sa brojnim stranaka putem telefona.

-  Obrađeno 148 knjižna zapisa ispravka zaduženja.

-  Obrađeno 214 knjižnih zapisa odobrenja, po Rješenjima o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade.

- Obrađeno 40 knjižnih zapisa terećenja-  novih zaduženja.

- Knjiženje uplata po izdanim računima i uplatnicama – izvodi iz ŽR.

- Razne potvrde o plaćanjima, popratni dopisi i drugo.

- Praćenje naplate, te obrada stranaka po ovrhama.

- Sudjelovanje u izradi nove Odluke o komunalnoj naknadi.

(Izrada izračuna, te procjena povećanja prihoda za 2015.)

  - OTKUP GRADSKIH STANOVA

- Mjesečni obračun rata za otkup stanova prema srednjem tečaju EUR-a po HNB-u

- Ispis i slanje uplatnica za 88 obveznika (za 7-12/2014.  poslano 528 uplatnica)

- Obračun uplata prema državnom proračunu,

- Obračun preostalih obveza do konačne otplate prema zahtjevu stranaka

5. Komulano gospodarstvo

5.1.Komunalno redarstvo

Tijekom izvještajnog perioda za razdoblje od 6 mjeseca do 12 mjeseca 2014. godine Komunalno redarstvo je obavljalo poslove i zadatke nadzora nad provedbom odredaba Odluke o komunalnom redu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada broj 03/05), Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 6/2013), kao i ostalih Odluka Gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada po službenoj dužnosti, preventivno, te po prijavama i zahtjevima Mjesnih odbora i građana.

Osnovni poslovi i zadaci koji su se obavljali u ovom Upravnom odjelu – komunalno redarstvo proizlaze iz provedbe odgovarajućih propisa prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o građevinskoj inspekciji, Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakonu o buci, Prekršajnom zakonu, te propisa vezanih uz kontrolu komunalnog reda, pravilno korištenje javnih površina, nadzora nad uređenjem javnih površina, problematiku održavanja zemljišta uz javne površine i izmjere stambenih i poslovnih prostora za utvrđivanje visine komunalne naknade.

U izvještajnom periodu komunalni redar je nadzirao provedbu gradskih odluka: Odluke o komunalnom redu, Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu, nadzirao je radove i surađivao s izvođačima radova oko obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja čistoće javnih i zelenih površina, prokopa javnih površina, sanacije neuređenih odlagališta otpada, održavanja parkirališta, održavanja i izgradnje javne rasvjete. Pripremao je troškovnike za nabavu radova i usluga iz svog djelokruga rada. Surađivao s mjesnim odborima u rješavanju problema na terenu, te intervenirao u poslovima održavanja površina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada.

Komunalno redarstvo kontrolu javnih površina provodi svakoga radnoga dana, redovno kontrolira i obilazi gradska područja, te se o poduzetim mjerama vodi službena evidencija. Radi što je moguće jasnijeg utvrđivanja činjeničnog stanja, provodi praksu da o većini slučajeva koje prati na terenu izrađuje foto dokumentacije, te se ista  prema potrebi pojedinog zahtjeva izrađuje. Predmetna foto dokumentacija sadržajno se odnosi na nedostatke i oštećenja u komunalnoj opremi na području grada, korištenja javnih površina, izvršenju obveznih radnji. Izrada foto dokumentacije koristi se kao dokazni materijal u provođenju daljnjih mjera prema prekršiteljima odredaba komunalnoga reda.

U drugoj polovici godine – razdoblje 6 do 12 mjesec 2014 godine, komunalno redarstvo sukladno svojim ovlastima izdalo je 128 Rješenja o izvršenju obaveznih radnji i 15 Rješenja o dozvoli izvršenja, koja su izdavana za uređenje parcela na području Grada Ivanić-Grada. S obzirom na obilne kiše u 2014-oj godini, komunalno redarstvo pojačano je nadziralo stanje odvodnih jaraka uz prometnice, te je sukladno istom izdalo 74 Rješenja kojim su naložene radnje u cilju rješavanja problema odvodnje oborinskih voda.

Sukladno ovlastima Zakona o Građevinskoj inspekciji, komunalno redarstvo je na terenu izvršilo 18 nadzora, nakon čega je pokrenuto 11 upravnih postupaka – izdavanje Rješenja o uklanjanju oštećenja sa pročelja na objektu, uklanjanja ruševnih objekata odnosno popravak pokrova na objektu. Uz navedeno, jedno postupanje komunalno redarstvo imalo je prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Sva navedena Rješenja izdavana su nakon što je provjerom na terenu utvrđeno da se javna površina, odnosno površina uz javnu prometnu ili zelenu površinu ne koristi sukladno Odluci o komunalnom redu odnosno drugim Odlukama Grada. Komunalni redar izvršavao je službene očevide, a strankama u postupku je ostavljen rok da se usklade sa važećim Odlukama po kojima komunalni redar ima pravo postupati. Stranke su u većini slučajeva izvršile zadanu obvezu iz Rješenja, te nije bilo potrebe poduzimati daljnje radnje u tim slučajevima. U slučajevima kada stranke nisu izvršile naloženo, bilo je potrebno provođenje daljnjih aktivnosti kako bi se dovršilo postupanje komunalnog redara.

Osim Rješenja, komunalno redarstvo je u predmetnom periodu izdalo 12 Prekršajnih naloga s ciljem kažnjavanja osoba za neizvršavanje određenih naloženih radnji ili nepostupanja sukladno odredbama Odluka Grada.

U drugoj polovici 2014. godine, Komunalno redarstvo je izdalo 98 naloga s ciljem trenutnog uklanjanja uočenih nepravilnosti na terenu, odnosno izvršavanje određenih radnji s ciljem funkcioniranja odvodnje na javnim površinama, funkcioniranjem prometa u Gradu, održavanja objekata javne namjene, uklanjanja lešina sa prometnica i javnih površina, te ostalih radnji. Ovim načinom se  osigurava poštivanje Zakona i Odluka, sigurnost, zdravlje i zadovoljstvo građana.

Osim spomenutih, izdana su 20 Rješenja  te 47 Suglasnosti za korištenje javnih površina, kojima se odobrava određena javna površina u svrhu postave ugostiteljskih terasa, za održavanje određenih manifestacija te u svrhu ostalih potreba pravnih i fizičkih osoba ( prezentacije,informiranja i sl. ).  Komunalni redar je također vršio nadzor nad korištenjem javnih površina sukladno izdanom Rješenju o odobrenju o korištenja javne površine, temeljem kojeg nisu ustanovljene nepravilnosti.

U razdoblju od 6 do 12 mjeseca 2014 godine odrađeno je 4 akcije kontrole koje su obuhvatile prodaju robe i korištenje javnih površina u dane vikenda (subotom), kontrolom parkiranja automobila na javnim površinama, uklanjanja određenih bespravnih predmeta s javne površine, te ostale radnje koje nisu zahtijevale nametanje određenih obaveza građanima. Akcije s u provođene u dogovoru sa PP Ivanić - Grad i trgovačkim društvom Komunalni centar Ivanić-Grad.

Izdane su 52 Suglasnosti kojima se građanima i tvrtkama dozvoljava prokop javne površine ili sl. s ciljem priključenja instalacije vode, plina ili kanalizacije na javnu mrežu, te ostalih radova u zoni javne površine. Radnje koje su obuhvaćene izdavanjem ovih Suglasnosti obuhvatile su pregled stanja na terenu, nadzor nad izvođenjem prekopa javnih površina, kontrola izvođenja radova neposredno prije spajanja na mrežu i kontrola završetka radova i provjera sanacije predmetne površine.

Također, komunalni redar je prema zahtjevima pojedinih Mjesnih odbora, izvršio obilaske mjesnih odbora, a po obrađenim prijavama pristupilo se rješavanju problema na terenu, odnosno prijavama nadležnim institucijama.

Komunalni redar je nastavio sa provođenjem revizije poslovnih prostora u svrhu plaćanja komunalne naknade na području Grada Ivanić-Grada – dopisi, uvidi na terenu, izrada Zapisnika te izdavanje Rješenja o komunalnoj naknadi kao djelu ukupnog broja Rješenja koje izdaje ovaj Upravni odjel Grada

Komunalno redarstvo je zaprimalo prijave o kvarovima na mreži Javne rasvjete, nakon čega su u određenim periodima prijave obrađivane, te putem ugovorenog izvođača na terenu vršeni popravci. Sve navedene aktivnosti prije izvršenja ili poslije izvršenja, uvida ili sl. zahtijevale su pismeno očitovanje, povratnu informaciju putem telefona ili pisani odgovor, što je komunalno redarstvo redovno izvršavalo.

S obzirom da su u opisu posla komunalnog redara i ostale radnje po nalogu Pročelnika Upravnog odjela, u drugoj polovici 2014 godine komunalni redar je zajedno sa ostalim djelatnicima Upravnog odjela aktivno sudjelovao u rješavanju nastalih problema na području Grada prilikom izvođenja radova na području Grada (po prijavama građana ili predstavnika Mjesnih odbora), uviđaju na terenu, izdavanje naloga, kontrola po izvršenju istih. U kontroli izvršenja radova na održavanju zelenih površina, manjih građevinskih radova, izvođenju radova iscrtavanja horizontalne signalizacije, obavljanja higijeničarske službe, tarupiranje javnih zelenih površina, odvodnja na području Grada te pražnjenje kontejnera na zelenim otocima.

Radovi su uključivali izlazak na teren samostalno ili zajedno sa izvođačima radova održavanja javnih površina, utvrđivanje količinu izvedenih radova, rješavanje problema nastalih prilikom izvođenja predmetnih radova, utvrđivanje obima radova prije izvršenja, te kontrola istog poslije izvršenja. Zajedno sa predstavnicima Hrvatskih cesta, Županijskih cesta te Hrvatskih voda vršeni su obilasci terena -  prometnice, kanalska mreža i ostalo.

Kod poplava u rujnu, komunalni redar je bio aktivno uključen u sustav obrane od poplava. Nakon smirivanja situacije izvršen je obilazak kompletnog područja Grada Ivanić-Grada te je izrađen elaborat kao podloga za rješavanje uočenih problema odvodnje na terenu.

Prema Pravilniku o zaštiti od požara, komunalni redar obavlja poslove referenta zaštite od požara u pravnoj osobi ( Gradska uprava ) za što je u 2014-oj godini položio državno-stručni ispit u MUP-u. Prema navedenom, komunalni redar je aktivno sudjelovao i surađivao u inspekcijskom nadzoru koje je provodio MUP na objektu Gradske vijećnice, nakon kojega je bilo nužno provesti i iskoordinirati ispitivanja instalacija te popravke na vatrodojavnom sustavu i sl.

Ostali svakodnevni dopisi u dogovoru sa Pročelnikom odjela, dostavljani su u nadležne institucije na svaki zahtjev stranke koja se sa određenom problematikom javila u ovaj Upravni odjel.

- Javna nabava

U razdoblju od srpnja do prosinca provedena je javna nabava za sljedeće radove:

- Izvođenje radova na zamjeni vanjske stolarije na Dječjem vrtiću Žeravinec u Ivanić-Gradu

-    Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Ivanić-Grada  za razdoblje od   01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine

- Bagatelna nabava

U razdoblju od srpnja do prosinca provedena je bagatelna nabava za sljedeće:

- Provođenje postupka za izvođenje radova na izmjeni vanjske stolarije i pratećih građevinsko-obrtničkih radova na poslovnoj zgradi u Moslavačkoj 13  u Ivanić-Gradu

- Provođenje postupka za nadzor nad izvođenjem radova na izmjeni vanjske stolarije i pratećih građevinsko-obrtničkih radova na poslovnoj zgradi u Moslavačkoj 13  u Ivanić-Gradu

- Izrada Obrazaca i Narudžbenica za nabave do 200.000,00 kuna bez PDV-a (robe i usluge) odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (radovi) – 198 komada Obrazaca, 198 komada Narudžbenica

- Prikupljanje ponuda i pregled istih radi  sklapanja ugovora – 9 predmeta

8.	Poslovi proračuna

Poslovi proračuna odnose se na poslove izrade proračuna i izmjena i dopuna proračuna, odnosno izvršavanja proračuna.

8.1.	PRORAČUN GRADA IVANIĆ-GRADA, IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

Proračun za 2014. godinu usvojen je na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održanoj 23.12.2014. godine.

Tijekom drugog polugodišta 2014. godine bila je jedna izmjena proračuna - II  Izmjene i  dopune  Proračuna Grada Ivanić-Grada i to:

- II Izmjene i dopune proračuna usvojene na 16. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 05.11.2014. godine.

8.2.	IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Rashodi i izdaci na proračunskim stavkama izvršavani su u skladu sa naplatom proračunskih prihoda, u dijelu koji se odnosi na proračunske korisnike.

Investicije su izvođene prema sklopljenim ugovorima, u skladu s realizacijom programa.

Grad je svoje ugovorene obveze u drugom polugodištu izvršavao pravodobno, redovno su isplaćivane plaće svim korisnicima proračuna, redovno su isplaćivane naknade koje proizlaze iz socijalnih prava.

Za pravodobno izvršavanje plaćanja korišteno je dozvoljeno  prekoračenja na žiro računu koji je iznosio je 5.500.000 kuna.

Financijski izvještaji proračuna  koji se sastavljaju za razdoblje 1. srpnja do 31.12. 2014. godine:

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS,

- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza P-VRIO

- Izvještaj o novčanim tijekovima na Obrascu: NT,

- Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE,

- Bilješke.

Navedeni izvještaji izrađuju se na dan 30.09. te 31.12.2014. godine, a predani su FINI, Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju 07. listopada 2014. godine, dok se godišnji obračun dostavlja do 15. veljače 2015. godine.

Konsolidirani obračun, koji se također izrađuje sa stanjem na dan 30.09.2014. godine,  dostavljen je nadležnim institucijama dana 18. listopada 2013. godine u skladu sa zakonskim odredbama.

Osim gore navedenih poslova, financijski izvještaji dostavljaju se u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu, na usvajanje Gradskom vijeću a u drugom polugodištu usvojen je Polugodišnji  izvještaj  o izvršenju  proračuna za 1.-  6. mjesec 2014. godine i  prezentiran je na  15. sjednici Gradskog vijeća  dana  23. rujna 2014. godine.

8.3.	DRŽAVNA REVIZIJA, KONTROLE, INSPEKCIJE

U drugoj polovici 2014. godine obavljen je nadzor poslovanja Grada Ivanić-Grada, izvršen od strane Državnog ureda za reviziju, a Izvješće o obavljenoj  reviziji poslovanja Grada Ivanić-Grada u 2013. godini prezentirano je na 17. sjednici Gradskog vijeća dana 04.prosinca 2014. godine.

8.4.	KREDITNO ZADUŽENJE GRADA IVANIĆ-GRADA

U drugoj polovici 2014. godine nije bilo novog  kreditnog zaduživanja Grada.

.

GRADONAČELNIK:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.