

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA IVANIĆ-GRADA ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2024. GODINE**

**srpanj - prosinac 2024. godine**

**I. UVOD**

Temeljem članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj [33/01](http://www.zakon.hr/zakoni/132.0.doc), [60/01](http://www.zakon.hr/zakoni/132.1.doc), [129/05](http://www.zakon.hr/zakoni/132.3.doc), [109/07](http://www.zakon.hr/zakoni/132.4.doc), [125/08](http://www.zakon.hr/zakoni/132.5.doc), [36/09](http://www.zakon.hr/zakoni/132.6.doc), 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu predstavničkom tijelu, sukladno odredbama Statuta jedinice lokalne samouprave.

Člankom 57. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22) uređeno je pitanje podnošenja polugodišnjih izvješća Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada te sukladno statutarnim odredbama, Gradonačelnik Gradskom vijeću podnosi izvješće za razdoblje od srpnja do prosinca 2024. godine do dana 31. ožujka 2025. godine.

**II. RAD GRADONAČELNIKA**

**1. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA I DONESENI AKTI**

U ovom izvještajnom razdoblju Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada održavao je kolegije. Na kolegijima Gradonačelnika razmatra se aktualna problematika i potreba za donošenjem pojedinih akata, stoga istima prisustvuje zamjenik gradonačelnika, pročelnici, službenici na čiji se djelokrug rada odnosi pojedina problematika. Prema potrebi Gradonačelnik je održavao i sastanke s ravnateljima ustanova kojih je osnivač Grad Ivanić-Grad, predsjednicima udruga kao i direktorima trgovačkih društava u kojima Grad Ivanić-Grad ima poslovni udio.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se objavljivanjem općih i drugih akata u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada i na web stranici Grada, [www.ivanic-grad.hr](http://www.ivanic-grad.hr). Sukladno navedenom, svi prethodno navedeni akti objavljeni su u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada, a navedeni glasnici su objavljeni na web stranici Grada Ivanić-Grada - <http://www.ivanic-grad.hr/dokumenti-grada/sluzbeni-glasnik/>.

Osim objavljivanja akata na prethodno navedeni način, javnost je upoznata s donesenim aktima te aktualnostima putem konferencija za medije koje se sazivaju po potrebi, kao i sudjelovanjem gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i pročelnika u emisijama u programu Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. te putem portala Volim Ivanić, portala 01Portal.hr, gradonacelnik.hr i emisije „Srce Hrvatske“ koja se emitira na Jabuka TV.

**III. USMJERAVANJE RADA UPRAVNIH ODJELA**

U obavljanju izvršne vlasti, jedna od osnovnih zadaća Gradonačelnika je usmjeravanje rada upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ukoliko su preneseni Gradu kao i nadzor nad njihovim radom.

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/19 i 08/22), ustrojena su tri upravna odjela:

1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

3. Upravni odjel za financije i proračun.

**1. UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/19 i 08/22), Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti obavlja:

* pripremu prijedloga općih akata te drugih akata koje su u ovlasti Grada iz djelokruga Upravnog odjela,
* lokalnu samoupravu,
* mjesne odbore,
* rad Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada,
* ljudske potencijale i radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima,
* stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika u upravnim tijelima,
* uređivanje i objavljivanje Službenog glasnika Grada Ivanić-Grada,
* sudske i druge postupke u kojima po bilo kojoj osnovi sudjeluje Grad,
* vođenje imovinsko-pravnih poslova te provedbu postupaka u pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Grada,
* upravljanje imovinom u vlasništvu Grada,
* zakup poslovnih prostora i najam stambenih prostora u vlasništvu Grada i ostale imovinskopravne poslove,
* društvene djelatnosti, a osobito brigu o djeci i predškolski odgoj, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, visokoškolsko obrazovanje, stipendiranje učenika i studenata, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb, kulturu, muzejsku i galerijsku djelatnost, tjelesnu kulturu i šport, tehničku kulturu, vjerske zajednice, turističku djelatnost, vatrogastvo, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, udruge građana i civilno društvo, poslove izrade programa javnih potreba za pojedinu društvenu djelatnost, poslove vezane za rad Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada,
* hrvatske branitelje,
* suradnju s ustanovama kojima je osnivač Grad,
* zaštitu potrošača,
* suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
* vođenje službenog protokola Grada i organizaciju službenih posjeta,
* odnose s javnošću i medijima,
* organizacije službenih događaja Grada,
* ostvarivanje prava na pristup informacijama,
* informatičku podršku,
* uređivanje web stranice i facebook stranice Grada,
* uredsko poslovanje i arhivu,
* pomoći pri izradi projekata od interesa za Grad,
* sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Grada,
* brigu o korištenju sredstava reprezentacije,
* održavanje sredstava rada,
* ostale poslove sukladno posebnim popisima.

**1.1. SLUŽBENI GLASNIK GRADA IVANIĆ-GRADA**

U Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada objavljuju se akti koji se donose na sjednicama Gradskog vijeća, akti koje donosi Gradonačelnik, kao i bitni akti vezani uz rad mjesnih odbora te izbornih povjerenstava.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja objavljena su četiri broja Službenog glasnika Grada Ivanić-Grada i to brojevi 07/24, 08/24, 09/24, 10/24.

Službeni glasnici objavljeni su na web stranici Grada Ivanić-Grada [www.ivanic-grad.hr](http://www.ivanic-grad.hr)

**1.2. RADNI ODNOSI**


Stanje popunjenosti upravnih tijela Grada Ivanić-Grada na dan 31. prosinca 2024.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJELI I**  **SLUŽBE**  **\*stanje na dan 31.12.2024.** | **Broj**  **predviđenih radnih mjesta** | **Broj popunjenih radnih mjesta** | **Broj radnih mjesta**  **popunjenih na**  **neodređeno vrijeme** | **Broj radnih**  **mjesta popunjenih na**  **određeno vrijeme** |
| **Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti** | 26 | 11 | 10 | 1 |
| **Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu** | 24 | 10 | 10 | 0 |
| **Upravni odjel za financije i proračun** | 15 | 7 | 6 | 1 |

**1.3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Temeljem Odluke gradonačelnika Grada Ivanić-Grada o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite u 2024. godini (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2024) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2024), Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada objavio je 11. siječnja 2024. Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu koji je bio otvoren za prijave programa/projekata/manifestacija od 11. siječnja 2024. - 12. veljače 2024. godine.

Nakon provedenog postupka, gradonačelnik je, na osnovi prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu, donio 5. lipnja 2024. godine Zaključke o financiranju programa/projekata/manifestacija udruga s područja Grada Ivanić-Grada:



Temeljem Odluke gradonačelnika Grada Ivanić-Grada o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite u 2024. godini (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2024) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture za 2024. godinu od 29.11.2023. godine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada objavio je 11.1.2024. godine Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu koji je bio otvoren za prijave programa/projekata/manifestacija od 11.1.2024. do 12.2.2024. godine.

Nakon provedenog postupka, gradonačelnik je, na osnovi prijedloga Kulturnoga vijeća Grada Ivanić-Grada, donio 21.6.2024. godine Odluku o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu temeljem Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu.

**Ostale udruge civilnog društva**

Konačnu raspodjelu sredstava za programe/projekte/manifestacije ostalih udruga civilnog društva gradonačelnik je donio, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2024., svojim Zaključkom od 5.6.2024. za sljedeće udruge:

Prijava br.2 - Udruga RIS Kutina, podr.Ivanić-Grad…………….………….2.000,00 EUR

Prijava br.3 - Plesna udruga Magi, Derežani ……………………………….2.000,00 EUR

Prijava br.5 - UHVIDRA Ivanić-Grad………………………………………...2.000,00 EUR

Prijava br.7 - Udruga Mr. Dog Ivanić-Grad…………………………………....800,00 EUR

Prijava br.10 - ZUDR Grada Ivanić-Grada ………………………………..22.000,00 EUR

Prijava br.13 - UDVDR RHPZŽ Ogranak Ivanić-Grad……………………..2.000,00 EUR

Prijava br.17 - Društvo Zlatno doba, Ivanić-Grad…………………………..1.350,00 EUR

Prijava br.20 - Udruga Tetragon, Ivanić-Grad………………………………7.000,00 EUR

Prijava br.21 - DPP-Društvo prijatelja prirode, Ivanić-Grad……………….3.600,00 EUR

Prijava br.23 - UŠR Lonja, Ivanić-Grad…………………………………......2.400,00 EUR

Prijava br.24 - Udruga Nadbiskup J.J. Posilović, Ivanić-Grad…………….2.500,00 EUR

Prijava br.26 - Sportski klub Drumski ratnici, Ivanić-Grad……………........1.700,00 EUR


Prijava br.28 - Gljivarsko društvo Crveni peharček Ivanić-Grad…………..2.500,00 EUR

Prijava br.29 - Društvo Zlatni čagalj, Dubrovčak Lijevi……………………..4.000,00 EUR


Prijava br.32 - Informatički klub Net, Ivanić-Grad…………………………..1.800,00 EUR

Prijava br.33 - Streljački klub Ivanić, Ivanić-Grad…………………………..2.400,00 EUR

te je temeljem izrađenih naloga, donio sljedeće odluke o isplatama:



Temeljem pojedinačnih molbi udruga zaprimljenih mimo Javnog poziva, a na osnovi Mišljenja Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama /organizacijama civilnog društva, osnovanog Odlukom gradonačelnika od 14.4.2021. godine o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva odnosno Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva donesenom 12.9.2022., gradonačelnik je donio Zaključke te su s udrugama sklopljeni Ugovori o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za provedbu programa Korisnika u 2024. godini. Sredstva su odobrena i donesene su odluke o isplatama za sljedeće udruge:



**Udruge umirovljenika**

Konačnu raspodjelu sredstava za programe/projekte/manifestacije umirovljeničkih udruga gradonačelnik je donio, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2024., svojim Zaključkom od 5.6.2024. za sljedeće udruge:

Prijava br.14 - Udruga umirov. Lonja, Ivanić-Grad…………………………1.800,00 EUR


Prijava br.15 - Oldtimer klub Ivanić-Grad……………………………………1.700,00 EUR

Prijava br.19 - Udruga umirov.i građ. Treća dob, Iv.-Grad…………………6.000,00 EUR

Prijava br.27 - Karnevalska udruga Žaba Ivanić-Grad……………………..3.200,00 EUR

Prijava br.33 - UABA Ivanić-Grad……………………………………………2.000,00 EUR

te je temeljem izrađenih naloga, donio sljedeće odluke o isplatama:



**Udruge za promicanje zdravstveno-socijalnih programa**

Konačnu raspodjelu sredstava za programe/projekte/manifestacije udruga iz područja zdravstva i socijalne zaštite gradonačelnik je donio, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu, svojim Zaključkom od 5.6.2024. godine za sljedeće udruge:

Prijava br.30 - Udruga Mali princ, Ivanić-Grad………………………………18.000,00 EUR

Prijava br.31 - Udruga slijepih Zagreb…………………………………………2.000,00 EUR

te je temeljem izrađenih naloga, donio sljedeće odluke o isplatama:



**Sportske manifestacije od interesa za Grad Ivanić-Grad**

Konačnu raspodjelu sredstava za programe/projekte/manifestacije udruga iz područja sporta-sportske manifestacije od interesa za Grad Ivanić-Grad, gradonačelnik je donio, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2024., svojim Zaključkom od 5.6.2024. godine za sljedeće udruge:

Prijava br.6 - Biciklistički klub Ivanić, Ivanić-Grad………………………….2.600,00 EUR

Prijava br.9 - Moto klub No limit, Ivanić-Grad……………………………….1.400,00 EUR

te je temeljem izrađenih naloga, donio sljedeću odluku o isplati:

04-30 07 2024\_Odluka o isplati-udruga Moto klub No limit, 2. dio red. sredstava za 2024.

**Sportske manifestacije i natjecanja mladih**

Konačnu raspodjelu sredstava za programe/projekte/manifestacije udruga iz područja sporta-Sportske manifestacije i natjecanja mladih, gradonačelnik je donio, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja javnih potreba u područjima tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne skrbi Grada Ivanić-Grada za 2024., svojim Zaključkom od 5.6.2024. godine:

Prijava br.1 - David Petanjek, Ivanić-Grad…………………………………….600,00 EUR

Prijava br.22 - Karate klub Mladost, Ivanić-Grad……………………..........3.000,00 EUR

Prijava br.25 - Sportska udruga Visoke škole Ivanić-Grad…………..........2.400,00 EUR

te je temeljem izrađenih naloga, donio sljedeće odluke o isplatama:



Istim Zaključkom gradonačelnik je utvrdio iznos potpore za sufinanciranje troška nabave opreme za nadarenog sportaša Davida Petanjeka te je donesena Odluka i sklopljen je ugovor o asignaciji temeljem kojeg izvršeno plaćanje opreme:




**Udruge u kulturi**


Konačnu raspodjelu sredstava za sufinanciranje programa/projekata/manifestacija udruga i građana iz područja kulture gradonačelnik je utvrdio, na temelju prijedloga kojeg je Kulturno vijeće Grada Ivanić-Grada utvrdilo na sjednici održanoj 19.6.2024. godine, svojim Odlukom o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu temeljem Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu od 21.6.2024. godine za sljedeće prijavitelje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj prijave | Naziv/ime prijavitelja | Program | Iznos (EUR) |
| 14. | KUD "Ogranak seljačke sloge" | program učenja mladih tamburaša | 4.500 |
| 10. smotra Lepe moje ravne pole |
| 23. smotra muških pjevačkih skupina Hrvatske |
| Božićni koncert-Božić u Bregima |
| 10. | KUD "Đuro Kundek" | 9. Večeri uz pjesmu | 4.500 |
| 16. Kundekovi dani |
| Božićni koncert |
| 12. | KUD "Posavec" Dubrovčak Lijevi i Topolje | XII. koncert dječjih folklornih skupina | 4.500 |
| Sačuvajmo baštinu našeg sela |
| 17. | Udruga Prijatelji baštine | Arheološka istraživanja u Ivanić-Gradu u 2024. | 4.080 |
| 6. | PO "Posavac" | program rada orkestra u 2024. | 3.400 |
| 4. | Đurđa Vukelić Rožić | knjiga: Ifkica je za 5 (kratke priče) | 1.613 |
| 15. | Željka Bitenc | knjiga: Nikome se više ne govori (zbirka pjesama) | 1.500 |
| 7. | Mario Kirin | knjiga: Pepek ferje jednog Prigorca (roman) | 1.100 |
| 8. | Ogranak Matice Hrvatske u Kloštar Ivaniću | 3. likovna kolonija i izložba slika | 1.000 |
| 3. | Krunoslav Božić | knjiga: Gradske priče (novele) | 600 |

te je temeljem izrađenih naloga, donio sljedeće odluke o isplatama:




Istom Odlukom gradonačelnik je utvrdio iznos potpore za sufinanciranje troška tiska jednog književnog djela autoru s područja grada Ivanić-Grada: Krunoslavu Božiću (Prijava br. 3), Đurđi Vukelić Rožić (Prijava br. 4), Mariu Kirinu (Prijava br. 7) i Željki Bitenc (Prijava br.15) pa su donesene Odluke i sklopljeni sljedeći ugovori o asignaciji temeljem kojih je izvršeno plaćanje usluga tiska knjige:



**GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. gradonačelnik je 1.2.2024. godine donio Zaključak o raspodjeli sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad u 2024. godini.

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024., spomenutog Zaključka i potpisanog Sporazuma o osiguranju i izdvajanju sredstava za darivanje starijih osoba, socijalno ugroženih osoba i osoba s invaliditetom te za ljetovanje učenika osnovnih škola i osoba s invaliditetom u 2024. godini s GDCK Grada Ivanić-Grada i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Ivanić-Grad, pripremljene su i gradonačelnik je donio sljedeće Odluke o mjesečnim dotacijama GDCK Ivanić-Grad za financiranje javnih ovlasti, službe traženja i posebne namjene-programe GDCK (socijalno-zdravstvene programe, programe Kluba mladeži HCK „Dabar“, Kluba osoba s dijabetesom „Za bolji život“, Kluba osoba s invaliditetom „Duga“ te za akcije solidarnosti:



Također, pripremljena je i gradonačelnik je donio, temeljem potpisanog Sporazuma, odluke vezane za darivanje socijalno ugroženih poklon paketima povodom Dana starijih osoba u 2024. i povodom Božića/Nove godine 2024.:





Organizaciju nabave i raspodjelu paketa izvršilo je GDCK Ivanić-Grad.

**VJERSKE ZAJEDNICE**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu i Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2024. godini gradonačelnik je donio:

13. rujna 2024. godine Zaključak o dodjeli namjenske potpore Župi sv. Maksimilijana biskupa Posavskih Bregi za sufinanciranje troškova organizacije proslave sv. Maksimilijana biskupa u Posavskim Bregima 13.10.2024. godine te je donesena odluka o isplati:

11-27-09 2024\_Odluka o isplati-Župa sv. Maksimilijana biskupa-troškovi proslave dana zaštitnika Župe sv. Maksimilijana biskupa u 2024.

13. rujna 2024. godine Zaključak o dodjeli namjenske potpore Župi sv. Petra apostola Ivanić-Grad za sufinanciranje troškova organizacije proslave sv. Petra apostola u Ivanić-Gradu 29.6.2024. godine te je donesena odluka o isplati:

10-27 09\_2024\_Odluka o isplati-Župa sv. Petra apostola u Ivanić-Gradu u 2024. godini

12. studenog 2024. godine Zaključak o prihvaćanju molbe za donaciju namjenske potpore Banjolučkoj biskupiji za sudjelovanje u sufinanciranju troškova radova na asfaltiranju lokalne ceste Bjelajce – Liskovica, pristupne ceste do župne crkve sv. Ilije Proroka u Liskovici (BiH) te je donesena odluka o isplati:

13\_02 12 2024\_ Odluka o isplati Banjolučka biskupija-sudjelovanje u asfaltiranju pristupne ceste do crkve u Liskovici (BiH) u 2024.

**JAVNE POTREBE U SPORTU**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu i Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu gradonačelnik je donio sljedeće Odluke o dotacijama GZSU:



Za Gradsku zajednicu sportskih udruga Ivanić-Grad (GZSU) raspodjelu sredstva udrugama:

ŽRK „Ivanić“

RK „Ivanić-Grad“

Karate klub „Mladost“

ŠNM NK „Naftaš-Ivanić“

KK „Ivanić“

Kuglački klub „Zanatlija“

Biciklistički klub „Ivanić“

Šahovski klub „Ivanić“

Teniski klub „Ivanić-92“

Odbojkaški klub „Ivanić“

USR Lonja

Streljačko društvo Fazan - Topolje

Streljački klub „Ivanić“

Kick-boxing klub „Ivanić“

Twirling klub „Ivanić“

Aikido klub „Ivanić“

Streličarski klub „Tomislav“

Auto karting klub „Ivanić“,

izvršilo je upravno tijelo-IO GZSU Ivanić-Grada.

**Sportovi od posebnog interesa:**

ŠNM NK Naftaš Ivanić (nogomet)

RK Ivanić (rukomet)


ŽRK Ivanić (rukomet)


KK Ivanić (košarka)


KK Mladost (karate)


Za sportove od posebnog interesa za Grad Ivanić-Grad, **temeljem prijedloga kojeg je utvrdilo** Povjerenstvo za sport na svojoj 8.sjednici održanoj dana 25.6.2024. godine,. gradonačelnik je 31. srpnja 2024. godine donio Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za sportove od posebnog interesa za Grad Ivanić-Grad utvrđenih Programom javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu za razdoblje srpanj - prosinac 2024. godine.


Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu i temeljem spomenutog Zaključka donesene su sljedeće Odluke o mjesečnim dotacijama sportskim klubovima za sportove od posebnog interesa:














**JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu i Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu gradonačelnik je donio sljedeće Odluke o dotacijama Zajednici tehničke kulture Grada Ivanić-Grada:



Za Zajednicu tehničke kulture Grada Ivanić-Grada (ZTK) raspodjelu sredstva udrugama:

Aeroklub Ivanić-Grad,

Radio klub „Ivanić“ Ivanić-Grad,

Društvo inženjera i tehničara Otok Ivanić,

Oldtimer klub Ivanić-Grad,


Informatički klub „NET“ Ivanić-Grad i


Elektronički računalni klub Ivanić-Grad

izvršilo je upravno tijelo-IO ZTK Grada Ivanić-Grada.

**ZAŠTITA OD POŽARA**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu i Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Grada Ivanić-Grada u 2024. godini, gradonačelnik je donio sljedeće Odluke o mjesečnim dotacijama VZG Ivanić-Grada:





Za Vatrogasnu zajednicu Grada Ivanić-Grada raspodjelu sredstava DVD-ima:

DVD Deanovec

DVD Šumećani

DVD Ivanić-Grad

DVD Posavski Bregi

DVD Breška Greda

DVD Dubrovčak Lijevi

DVD Trebovec

DVD Topolje

DVD Poljana Breška

DVD Jalševec Breški

DVD Opatinec

DVD Šarampov Donji

DVD Tarno,

izvršilo je upravno tijelo VZG Ivanić-Grada.

**CIVILNA ZAŠTITA**

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je 30. listopada 2024. godine donio Odlukuo upućivanju na osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada:

1. Tomislav Abramović, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Ivanić-Grada i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada,

2. Daniela Friganović, načelnica Policijske postaje Ivanić-Grad, članica,

3. Jadranka Baričević, voditeljica Ispostave Ivanić-Grad Doma zdravlja Zagrebačke županije, članica.

koje je organiziralo i provelo Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite 6. studenoga 2024. godine u Orešju.


**PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu i Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu gradonačelnik je 7. veljače 2024. godine sljedeću Odluku o sklapanju Ugovora o korištenju sredstava Proračuna Grada Ivanić-Grada za provedbu Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu i sufinanciranja redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada u privatnom Dječjem vrtiću Roda za 2024. godinu.

U skladu s navedenom Odlukom sklopljen je s DV Roda Ugovor temeljem kojeg je gradonačelnik donio sljedeće odluke o isplatama Dječjem vrtiću Roda:



Temeljem Zaključka gradonačelnika o dodjeli sredstava iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića na području Grada Ivanić-Grada za pedagošku 2023./2024. godinu (KLASA: 024-05/24-11/43, URBROJ: 238-10-03-02/3-24-10 od 5. travnja 2024.) sklopljen je 18.4.2024. godine Ugovor o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost Dječjeg vrtića Roda za pedagošku godinu 2023-2024. temeljem kojeg je gradonačelnik donio sljedeće odluke o isplatama Dječjem vrtiću Roda:



Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. i Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi s područja Grada Ivanić-Grada u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Ivanić-Grada i u drugim jedinicama lokalne samouprave koju je Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada donijelo na svojoj 5. sjednici održanoj 23.12.2021. godine gradonačelnik je 26.8.2024. godine donio sljedeću odluku:



**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**




**Ostali programi osnovnih škola**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu gradonačelnik je 19. veljače 2024. godine donio Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu za sufinanciranje programa u osnovnom obrazovanju i nagrada darovitim učenicima osnovnih škola s područja Grada Ivanić-Grada za sudjelovanje na državnim natjecanjima u 2024. godini te su donesene sljedeće odluke o isplatama dotacija školama s područja Grada Ivanić-Grada:




**Produženi boravak za učenike osnovnih škola**

Gradonačelnik je 28.1.2019. godine donio Pravilnik o organizaciji i načinu financiranja programa produženog boravka učenika u osnovnoj školi te su temeljem Proračuna za 2024. godinu i Zaključka od 9.2.2024. godine o financiranju troškova plaće, naknade plaće s doprinosima na plaće i ostalih rashoda za radnike koji rade u produženom boravku učenika u OŠ Stjepana Basaričeka u 2024. godini, Zaključka od 1. listopada 2024. godine o financiranju programa produženog boravka u Osnovnoj školi Josipa Badalića u 2024. godini i Zaključka od 1. listopada 2024. godine o financiranju programa produženog boravka u Osnovnoj školi Đure Deželića u 2024. godini, donesene sljedeće odluke o isplatama:



**Drugi obrazovni materijali**

Gradonačelnik je 4. srpnja 2024. godine donio Odluku financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s područja Grada Ivanić-Grada za školsku godinu 2024./2025. iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu – socijalni program u obrazovanju u 2024. godini pa su, temeljem sklopljenih ugovora sa osnovnim školama, donesene sljedeće odluke o isplatama:



**SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**


**Programi u srednjoškolskom obrazovanju**

Temeljem Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu i Odluke o raspodjeli sredstava iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu za sufinanciranje programa opremanja učionice za strukovni program - CNC operater u Srednjoj školi Ivan Švear, koju je gradonačelnik donio 19. prosinca 2024. godine, u predmetnom razdoblju donesena je odluka o isplati.




**Ugovori**

Gradonačelnik je donio odluke i sklopio sljedeće ugovore:







**1.4. PRAVA IZ PODRUČJA SOCIJALNO-ZDRAVSTVENE PROBLEMATIKE**

Na temelju Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/23) i Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 10/23, 05/24 i 08/24) u razdoblju srpanj - prosinac 2024. godine ostvarena su sljedeća prava iz područja socijalno-zdravstvene problematike:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Iznos** | **Broj korisnika/ napomena** |
| 1. | Pomoć za novorođeno dijete | 25.139,56 EUR | 54 roditelja  54 novorođene djece  (+ prigodni pokloni) |
| 2. | Potpore umirovljenicima | 159.500,00 EUR | - božićnice 132.300,00 EUR  (1323 umirovljenika)  Udruga umirovljenika LONJA 1.800,00 EUR  Udruga umirovljenika i građana TREĆA DOB 1.000,00 EUR  Gradska udruga umirovljenika Ivanić-Grad 17.500,00 EUR  Oldtimer klub Ivanić-Grad 1.700,00 EUR  Karnevalska udruga ŽABA 3.200,00 EUR  Udruga antifašističkih boraca i antifašista Ivanić-Grad 2.000,00 EUR |
| 3. | Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnoj školi | 0,00 EUR | 1 093 učenika  (OŠ Đure Deželića 4441učenika, OŠ Stjepana Basaričeka 310 učenika, OŠ Josipa Badalića 171 učenika, OŠ Posavski Bregi 171 učenika)  - financiranje iz državnog proračuna |
| 4. | Sufinanciranje troškova djece u vrtićima izvan Dječjeg vrtića Ivanić-Grad | 44.518,15 EUR | - DV Roda 34 djece  - DV Proljeće Kloštar Ivanić 2 djece  - DV Ludina 1 dijete |
| 5. | Subvencioniranje troškova produženog boravka u osnovnim školama | 86.039,30 EUR | 3 razredna odjeljenja u OŠ Stjepana Basaričeka  2 razredna odjeljenja u OŠ Đure Deželića  1 razredno odjeljenje u OŠ J. Badalića |
| 6. | Podmirenje troškova ljetovanja u Kampu mladeži Hrvatskog Crvenog Križa | 6.500,00 EUR | 20 djece  6 osoba s invaliditetom |
| 7. | Pomoć za podmirenje troškova prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i pratitelja u ustanove kategorizirane za njihove potrebe | 4.974,01 EUR | 7 korisnika (do studenoga 2024. godine 6 korisnika) |
| 8. | Jednokratna naknada | 10.300,00 EUR | 33 kućanstva:  11 samaca  22 obitelji |
| 9. | Poklon paketi povodom blagdana osobama u socijalnoj potrebi te starijim osobama (prigodom Dana starijih osoba i Božića) | 8.194,96 EUR | Dan starijih osoba - 79 korisnika  1.738,00 EUR  Božić – 304 korisnika  6.456,96 EUR |
| 10. | Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (voda i odvodnja, smeće, plin, najamnina, naknada za uređenje voda, ogrjev…) | 18.582,62 EUR | 68 kućanstva:  37 samaca  31 obitelji |
| 11. | Stipendije | 12.820,00 EUR | razdoblje lipanj – srpanj  20 učenika  12 studenata  razdoblje rujan – prosinac  10 učenika  15 studenata |
| 12. | Sufinanciranje troškova prijevoza studenata | 17.815,59 EUR | 194 studenta |
| 13. | Dodatni obrazovni materijal učenicima osnovnih škola | 13.286,74 EUR | 5.363,00 EUR OŠ Đure Deželića (441 učenik)  3.770,00 EUR OŠ Stjepana Basaričeka (310 učenika)  2.073,74 EUR  OŠ Posavski Bregi (171 učenik)  2.080,00 EUR OŠ Josipa Badalića (171 učenik) |
| 14. | Socijalno-zdravstveni projekti udruga | 22.115,00 EUR | Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom Mali princ  18.000,00 EUR  Udruga slijepih Zagreb 2.000,00 EUR  E glas d.o.o. 2.115,00 EUR |
| 15. | Programi Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad | 5.045,81 EUR |  |
| 16. | Sufinanciranje rada Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije | 30.000,00 EUR |  |
| 17. | Program zapošljavanja žena - ZAŽELI | 159.624,53 EUR | plaće 96.665,07 EUR  ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnice,, dar za djecu..) 5.700,00 EUR  topli obrok 607,59 EUR  naknada za prijevoz 438,29 EUR  troškovi programa 11.533,82 EUR  tekuće pomoći EU 44.679,76 EUR |

Za sva navedena prava sredstva su bila osigurana u Proračunu Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu.

**1.5. PROJEKT „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“**

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi jednakost za sve!“ Kodni broj: SF.3.4.11.01.0243 od 7. veljače 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., dana 15. travnja 2024. godine službeno je pokrenut projekt „Zaželi jednakost za sve“.

Projekt je financiran sa 792.000,00 eura, u stopostotnom iznosu iz sredstva Europskog socijalnog fonda plus te je usmjeren na pružanje pomoći i podrške za 96 osoba starijih od 65 godina i odraslih s invaliditetom iz Ivanić-Grada, Kloštra Ivanića i Križa.

U sklopu projekta, u Gradu Ivanić-Gradu zaposlena je jedna osoba kao voditelj projekta (Jelena Baričević, magistra povijesti) na rok od 36 mjeseci, dok je 15. travnja zaposleno 9 pružateljica usluga za područje Grada Ivanić-Grada, 4 za područje Općine Križ i 3 za područje Općine Kloštar Ivanić. Pružateljice usluga zaposlene su na rok od 33 mjeseci.

Također, na projektu rade službenice Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić s opsegom rada na projektu od 30% kao asistentice projekta.

S obzirom na trajanje projekta, indikativno je da projekt u značajnoj mjeri pomaže projektom obuhvaćenim korisnicima.

Većina korisnika uključenih u projekt „Zaželi jednakost za sve“ na području Ivanić-Grada ima širu obitelj ili nekoga tko ih obilazi i donekle vodi brigu o njima. Osnovni problem je usamljenost i otuđenost te činjenica da ih ista ta obitelj ne posjećuje u mjeri u kojoj bi trebali ili u kojoj bi to korisnici htjeli.

Većina korisnika projekta teže je imovinske situacije, odnosno ne raspolažu mirovinama/financijama koje bi bile dovoljne za sve osnovne životne potrebe, ako se u njih ukalkuliraju i lijekovi koje koriste. Ipak, potreba za pomoći u kući zbog starosti i nemoći pa i bolesti - evidentna je. Tu je i velika potreba za druženjem, društvom i pažnjom.

U razdoblju od srpnja do prosinca 2024. godine zaposlenice su redovno provodile projektne aktivnosti, dijelile higijenske potrepštine svaki mjesec te podijelile potrošne materijale. Mnoge pružateljice usluga su do sada sklopile i prijateljstva sa korisnicima koje obilaze.

Voditeljica projekta kao i asistentice iz Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić obilazile su korisnike s daljnjim ciljem međusobnog upoznavanja te s ciljem informiranja o uvjetima projekta.

Od početka projekta do prosinca 2024. godine Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike - predano je na kontrolu ukupno 3 ZNS-a, koji su ujedno i odobreni.

**ZNS 1** = odobreno 10.699,68 EUR

(potraživao se jedinični trošak za podmirenje troškova plaća i lokalnog prijevoza za pružateljice usluga u periodu za mjesec travanj 2024. godine).

**ZNS 2** = odobreno 62.817,42 EUR

(potraživao se jedinični trošak za podmirenje troškova plaća i lokalnog prijevoza za pružateljice usluga u periodu za svibanj, lipanj i srpanj 2024. godine).

**ZNS 3** = odobreno 63.369,92 EUR

(potraživao se jedinični trošak za podmirenje troškova plaća i lokalnog prijevoza za pružateljice usluga u periodu za kolovoz, rujan i listopad 2024. godine).

**Ukupan iznos od 136.887,02 eura odobren je prema gore navedenim Zahtjevima za nadoknadom sredstava u 2024. godini.**

Rok za dostavu ZNS 4 po planu rasporeda je do 21. veljače 2025., te je ZNS 4 u tijeku izrade.

**1.6. RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA IVANIĆ-GRADA**

**1.6.1. Raspolaganje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Ivanić-Grada**

* Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada utvrđuje kako je dana 27. srpnja 2020. te ponovno 12. studenoga 2021. objavljen Javni natječaj za davanje u zakup poslovno proizvodnih prostora/inkubacijskih prostora u objektu Modularnog drvno-tehnološkog inkubatora Ivanić-Grad (MDTI) (KLASA: 372-03/20-01/5, URBROJ: 238/10-02-01/2-20-1).

Predmet natječaja su poslovno proizvodni i inkubacijski prostori u objektu Modularnog drvno-tehnološkog inkubatora Ivanić-Grad (MDTI), koji se nalazi u Ivanić-Gradu u Poduzetničkoj zoni, na adresi Poduzetnička ulica 11.

U izvještajnom razdoblju sklopljena su tri ugovora o zakupu poslovnih prostora u objektu Modularnog drvno-tehnološkog inkubatora Ivanić-Grad (MDTI) te jedan aneks postojećeg ugovora o zakupu.

Dana 3. srpnja 2024. Grad Ivanić-Grad sklopio je Ugovor o zakupu poslovnog prostora s trgovačkim društvom ŽELIM BITI j.d.o.o. (KLASA: 372-03/24-04/3, URBROJ: 238-10-03-01/2-24-1), za poslovni prostor koji se sastoji od ureda 4 na 1. katu zgrade na vrijeme od tri godine, počevši od dana 15. srpnja 2024. do zaključno dana 14. srpnja 2027.

Dana 30. rujna 2024. Grad Ivanić-Grad sklopio je Aneks I. Ugovora o zakupu poslovnog prostora s trgovačkim društvom DIA Pharm Lab d.o.o. (KLASA: 372-03/20-01/6, URBROJ: 238-10-03-01/1-24-13), za poslovni prostor koji se sastoji od dijela radionice 1 na 1. katu zgrade. Predmetnim je Aneksom površina prostora predviđenog Ugovorom o zakupu poslovnog prostora (KLASA: 372-03/20-01/6, URBROJ: 238/10-02-01/2-23-8 od dana 15. studenog 2023.) umanjena sa 73,00 m2 na 41,30 m2.

Dana 23. prosinca 2024. Grad Ivanić-Grad sklopio je Ugovor o zakupu poslovnog prostora s trgovačkim društvom GREEN STORIES j.d.o.o. (KLASA: 372-03/24-04/5, URBROJ: 238-10-03-01/2-24-1), za poslovni prostor koji se sastoji od dijela radionice 1 u prizemlju zgrade na vrijeme od tri godine, počevši od dana 3. siječnja 2025. do zaključno dana 2. siječnja 2028.

Dana 23. prosinca 2024. Grad Ivanić-Grad sklopio je Ugovor o zakupu poslovnog prostora s RD kop, obrtom za građevinske usluge, vl. Danijel Rašić (KLASA: 372-03/24-04/6, URBROJ: 238-10-03-01/2-24-1), za poslovni prostor koji se sastoji od ureda 5 na 1. katu zgrade na vrijeme od tri godine, počevši od dana 19. studenog 2024. do zaključno dana 18. studenog 2027.

**1.6.2. Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada koje se nalaze u poduzetničkim zonama**

* Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada utvrđuje da je dana 4. listopada 2024. objavljen Javni natječaj za prodaju zemljišta u poduzetničkim zonama na području Grada Ivanić-Grada radi izgradnje gospodarskih objekata (KLASA: 940-01/24-01/7, URBROJ: 238-10-04-03/4-24-1), a temeljem Odluke Gradskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkim zonama na području Grada Ivanić-Grada radi izgradnje gospodarskih objekata (KLASA: 024-05/24-04/7, URBROJ: 238-10-01/24-11 od dana 24. rujna 2024.). Predmet citiranog natječaja bila je prodaja sljedećih nekretnina:

1. k.č.br. 3666, upisana u zk. ul. br. 2792, k.o. Ivanić-Grad, u naravi oranica površine 4776 m²,
2. k.č.br. 248/5, upisana u zk. ul. br. 1514, k.o. Šarampov, u naravi oranica površine 3788 m²,
3. k.č.br. 249/2, upisana u zk. ul. br. 1514, k.o. Šarampov, u naravi oranica površine 1576 m²,

sve upisane kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić-Grad.

Gradsko vijeće je dana 20. studenog 2024. donijelo Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Ivanić-Grada k.č.br. 3666, upisane u zk. uložak 2792, k.o. Ivanić-Grad (KLASA: 024-05/24-04/8, URBROJ: 238-10-01/24-28) te je ponuditelj pozvan na sklapanje ugovora o kupoprodaji predmetne nekretnine.

Gradsko vijeće je dana 12. prosinca 2024. donijelo Odluku o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkim zonama na području Grada Ivanić-Grada radi izgradnje gospodarskih objekata (KLASA: 024-05/24-04/9, URBROJ: 238-10-01/24-9) u dijelu koji se odnosi na preostale dvije nekretnine koje su bile predmet Javnog natječaja, i to k.č.br. 248/5, upisana u zk. uložak 1514, k.o. Šarampov i k.č.br. 249/2, upisana u zk. uložak 1514, k.o. Šarampov.

**1.6.3. Raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Ivanić-Grada**

* Dana 7. ožujka 2024. godine objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada – Poljana C (KLASA: 940-01/24-01/1, URBROJ: 238-10-03-03/3-24-1) predmet kojeg je bila prodaja sljedećih nekretnina:

a) k.č.br. 3343/113, upisane u zk. ul. 2792, k.o. Ivanić-Grad, u naravi oranica površine 858 m²

b) k.č.br. 3343/78, upisane u zk. ul. 2792, k.o. Ivanić-Grad, u naravi oranica površine 1586 m²

c) k.č.br. 3343/67, upisane u zk. ul. 2792, k.o. Ivanić-Grad, u naravi oranica površine 1431 m²,

sve upisane kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić-Grad.

U izvještajnom razdoblju nije bilo ponuda na Javni natječaj te je na dan 31. prosinca 2024. godine Javni natječaj i dalje u tijeku za sve navedene nekretnine.

* Dana 11. ožujka 2024. godine objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (KLASA: 940-01/24-01/5, URBROJ: 238-10-03-03/3-24-1) predmet kojeg je bila prodaja sljedećih nekretnina:

a) k.č.br. 218, upisana u zk. ul. 381, k.o. Breška Greda, u naravi oranica polje površine 6620 m²

b) k.č.br. 257, upisana u zk. ul. 105, k.o. Dubrovčak, u naravi kuća, dvor i oranica u selu površine 2361 m²

c) k.č.br. 816, upisana u zk. ul. 328, k.o. Prečno, u zemljišnim knjigama vodi se kao veterinarska stanica Prerovac površine 3661 m²

d) k.č.br. 817, upisana u zk. ul. 328, k.o. Prečno, u naravi pašnjak Prerovac površine 4297 m²

e) k.č.br. 834, upisana u zk. ul. 48, k.o. Prečno, u naravi oranica u selu površine 2431 m²

f) k.č.br. 199, upisana u zk. ul. 317 u BZP k.o. Lepšić, u naravi šuma setno površine 2225 m²

g) k.č.br. 1672, upisana u zk. ul. 2792, k.o. Ivanić-Grad, u naravi oranica u mjestu površine 513 m²

h) k.č.br. 488/8,upisana u zk. ul. 3490, k.o. Ivanić-Grad, u naravi put površine 224 m²

i) k.č.br. 490/5, upisana u zk. ul. 3964, k.o. Ivanić-Grad, u naravi Marofski put površine 205 m²

j) k.č.br. 75, upisana u zk. ul. 221 u BZ,P k.o. Šumećani, u naravi šuma površine 5471 m²

k) k.č.br. 76, upisana u zk. ul. 221 u BZP, k.o. Šumećani, u zemljišnim knjigama vodi se kao oranica, ali u stvarnosti šuma površine 5059 m²,

sve upisane kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić-Grad.

Na dan 31. prosinca 2024. navedeni Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada i dalje je u tijeku za nekretnine pod a), b), c), d), f), g), h) i), j) i k).

**1.6.4. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Grada Ivanić-Grada**

* Dana 31. prosinca 2024. prestali su važiti ugovori o zakupu poljoprivrednih zemljišta:

1. k.č.br. 2676, igralište u selu (u naravi oranica), površine 22520 m², upisana u zk. ul. 1865, k.o. Caginec,
2. k.č.br. 2681, igralište u selu (u naravi oranica), površine 24155 m², upisana u zk. ul. 1865, k.o. Caginec,
3. k.č.br. 177 k.č.br. 177, u naravi oranica celine površine 17491 m², upisana u zk. ul. 289, k.o. Dubrovčak,
4. k.č. br. 736, u naravi oranica površine 3547 m², upisana u zk. ul. 480, k.o. Šumećani.

* Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada utvrđuje da je dana 13. prosinca 2024. objavljen Javni natječaj za zakup poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (KLASA: 940-01/24-08/1, URBROJ: 238-10-03-03/2-24-2, od dana 10. prosinca 2024.) za sljedeće nekretnine:

1. k.č.br. 2676, igralište u selu (u naravi oranica) površine 22520 m², upisana u zk. ul. 1865, k.o. Caginec,
2. k.č.br. 2681, igralište u selu (u naravi oranica) površine 24155 m², upisana u zk. ul. 1865, k.o. Caginec,
3. k.č.br. 177 k.č. br. 177, u naravi oranica celine površine 17491 m², upisana u zk. ul. 289, k.o. Dubrovčak,

a za nekretninu označenu kao k.č.br. 736, u naravi oranica površine 3547 m², upisanu u zk. ul. 480, k.o. Šumećani, priprema se postupak prodaje.

**1.6.5. Program društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada**

Grad Ivanić-Grad raspisao je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje 1. rujna 2021. i ponovljeni javni poziv 3. travnja 2023. godine, te je formirana Konačna lista reda prvenstva sa 40 pravovaljanih zahtjeva.

Grad Ivanić-Grad dostavio je Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN-u) podatke o prikupljenim zahtjevima, zajedno sa svom dokumentacijom vezanom za nekretninu k.č.br. 1148/1 k.o. Ivanić Grad gdje se planira gradnja stanova iz programa POS-a.

Formiranjem Konačne liste reda prvenstva i odabirom lokacije, Grad Ivanić-Grad zajedno sa APN-om krenuo je u sljedeću fazu projekta, a to je prijenos vlasništva nekretnine na APN, te izrada projektnog zadatka prema potrebama i zahtjevima temeljenih na Konačnoj listi reda prvenstva.

APN je početkom 2024. godine, nakon provedenog javnog natječaja, ugovorio projektiranje stambene zgrade s trgovačkim društvom STUDIO OBRIS d.o.o.

Trgovačko društvo STUDIO OBRIS d.o.o. dostavio je varijantno rješenje koje je usuglašeno od strane APN-a i Grada Ivanić-Grada, te je u tijeku prikupljanje Posebnih uvjeta od javnopravnih tijela.

Prema dosadašnjoj dinamici, ishođenje građevinske dozvole za stambenu zgradu očekuje se tijekom siječnja 2025. godine, nakon čega APN pokreće javnu nabavu za odabir izvođača radova, što se očekuje u prvom kvartalu 2025. godine, nakon čega slijedi izgradnja i prodaja stanova.

Prema Rješenju trgovačkog društva STUDIO OBRIS d.o.o., zgrada će se sastojati od prizemlja i 2 etaže ukupne tlocrtne površine od 594 m², smještena na nekretnini k.č.br. 1148/1 k.o. Ivanić Grad, udaljenosti 20 metara sjeverno od postojeće stambene zgrade. Samim time će nekretnina k.č.br. 1148/1 k.o. Ivanić Grad biti optimalno iskorištena, a sama vizura i arhitektura prostora će ostati nenarušena.

Grad Ivanić-Grad će prije i tijekom izgradnje stambene zgrade urediti i prilagoditi okolni prostor čime će se poboljšati komunalna infrastruktura.

**1.6.6. Ostalo**

Provedba parcelacija i uknjižbe nerazvrstanih cesta te ukidanje statusa nerazvrstanih cesta i uknjižba vlasništva Grada Ivanić-Grada. Isto je provedeno kao prethodne potrebne radnje za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa i uknjižbe prava služnosti te radi kupoprodaje nekretnina.

**1.7. SUDSKI I UPRAVNI POSTUPCI**

U navedenom periodu Grad Ivanić-Grad vodi sljedeće sudske i upravne postupke:

1.) Radnik d.d. c/a Županija i Grad – spor radi isplate iznosa od 1.606.079,68 kn. Predmet se po odluci drugostupanjskog suda o žalbi tužitelja nalazi na ponovnom rješavanju pred prvostupanjskim sudom.

2.) Kapitel d.o.o. c/a Grad – rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice Nives Mirčetić, posl.br. Ovrv-4184/2022, UPP/OS-Ovrv-826/2022, povodom prigovora tuženika Grada Ivanić-Grada stavljeno izvan snage 15. rujna 2022. godine. Postupak je nastavljen kao u povodu prigovora protiv platnog naloga. Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu, donio je 9. svibnja 2024. godine presudu, posl.br. Povrv-170/2022-39 kojom je presuđeno u korist tuženika Grada Ivanić-Grada. Predmet se po žalbi tužitelja nalazi na rješavanju pred drugostupanjskim sudom.

3.) Stipica Tomas c/a Grad – spor radi naknade štete. Predmet se nalazi na rješavanju pred prvostupanjskim sudom.

4.) Tužba Upravnom sudu u Zagrebu protiv rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: UP/II-942-01/22-01/43, URBROJ: 514-04-02-01-01/07-23-06 od 9. ožujka 2023. godine, kojim se odbija žalba Grada Ivanić-Grada izjavljena protiv djelomičnog rješenja Zagrebačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za imovinsko-pravne poslove, Ispostava Ivanić-Grad, KLASA: UP/I-942-01/20-02/02, URBROJ: 238/1-18-12-05/2-21-42 od 2. prosinca 2021. godine, u postupku radi naknade za oduzetu imovinu F. P. iz Ivanić-Grada na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

5.) Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj pokrenula je postupak radi povrata, odnosno naknade za oduzetu imovinu na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine protiv Republike Hrvatske i Grada Ivanić-Grada. U odnosu na Grad Ivanić-Grad Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj postavila je zahtjev za naturalnu restituciju zemljišta u k.o. Caginec, k.č.br. 2135/1 i k.č.br. 2135/3.

**2. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU**

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/19 i 08/22), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu obavlja:

- pripremu prijedloga odluka i drugih akata koji su u ovlasti Grada iz djelokruga Upravnog odjela,

- komunalno gospodarstvo,

- postupke prisilne naplate komunalne naknade i komunalnih doprinosa,

- održavanje nekretnina u vlasništvu Grada,

- korištenje javnih površina,

- prostorno uređenje i urbanističko planiranje, zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša,

- uređenje naselja,

- osnivanje i vođenje katastra vodova,

- osnivanje izvorne i grafičke evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,

- regulaciju prometa i prometno redarstvo,

- gospodarstvo,

- poljoprivredu,

- poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i vlasništvu Grada,

- brigu o službenim automobilima,

- ostale poslove sukladno posebnim popisima.

**2.1. RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE**

S obzirom na to da Grad Ivanić-Grad nije dobio suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ivanić-Grad, a koja se odnosi na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada (KLASA: 940-01/22-09/22; URBROJ: 238-10-01/23-20 od 16. siječnja 2023.godine), Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada tražilo je dodatno pojašnjenje vezano uz očitovanje Ministarstva. Grad Ivanić-Grad je dana 16. srpnja 2024. godine primio traženo pojašnjenje u kojem je naveden detaljan opis elemenata koje mora sadržavati Gospodarski program kao sastavni dio ponude.

Dana 23. rujna 2024. godine sazvana je 13. sjednica Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada na kojoj je Povjerenstvo ponovno pregledalo Gospodarske programe najpovoljnijih ponuditelja te predložilo novi prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grad koji je proslijeđen u Ministarstvo na prethodnu suglasnost.

Dana 6. studenoga 2024. godine u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta organiziran je sastanak za sudionike Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada raspisanog dana 16. siječnja 2023. godine na kojem su prisustvovali pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada te predsjednik Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada koji su pojasnili sve radnje vezane uz Javni natječaj.

**2.2. PROGRAMI POTPORA U POLJOPRIVREDI**

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2024. godini (KLASA: 024-05/24-11/88; URBROJ: 238-10-04-04/2-24-2 od 18. srpnja 2024. godine) raspisan je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2024. godini (KLASA: 320-01/24-01/2; URBROJ: 238-10-04-04/2-24-6, od 24. srpnja 2024.) u trajanju od 24. srpnja 2024. do 15. studenog 2024. godine. Gradonačelnik je donio Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta iz Javnog poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2024. (KLASA: 024-05/24-11/115; URBROJ: 238-10-04-04/2-24-3 od 10. listopada 2024.godine) (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Dana 17. listopada 2024. godine Gradonačelnik je donio Odluku o odobrenju i dodjeli bespovratnih potpora poljoprivredi (KLASA: 024-05/24-11/118; URBROJ: 238-10-04-04/2-24-2) u ukupnom iznosu od 3.096,00 €. Povjerenstvo je dana 17. listopada 2024. godine razmatralo zahtjeve pristigle na Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2024. godini (Zapisnik - KLASA: 320-01/24-01/12; URBROJ: 238-10-04-04/2-24-9). Pozitivno je riješeno 16 zahtjeva.

Dana 22. listopada 2024. godine Gradonačelnik je donio Odluku o odobrenju i dodjeli bespovratnih potpora poljoprivredi (KLASA: 024-05/24-11/120; URBROJ: 238-10-04-04/2-24-3) u ukupnom iznosu od 5.135,40 €. Povjerenstvo je dana 22. listopada 2024. godine razmatralo zahtjeve pristigle na Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2024. godini (Zapisnik - KLASA: 320-01/24-01/2; URBROJ: 238-10-04-04/2-24-11). Pozitivno je riješeno 16 zahtjeva.

Dana 28. studenog 2024. godine Gradonačelnik je donio Odluku o odobrenju i dodjeli bespovratnih potpora poljoprivredi (KLASA: 024-05/24-11/133; URBROJ: 238-10-04-04/2-24-1) u ukupnom iznosu od 14.892,35 €. Povjerenstvo je dana 28. studenog 2024. godine razmatralo zahtjeve pristigle na Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2024. godini (Zapisnik - KLASA: 320-01/24-01/2; URBROJ: 238-10-04-04/2-24-14. Pozitivno je riješeno 26 zahtjeva.

Gradonačelnik je donio 43 Odluke o odobrenju i dodjeli potpora male vrijednosti za plaćanje premije osiguranja. Iznos potpore po korisniku je do 40% od ugovorene premije osiguranja za 2024. godinu, a najviše do 600,00 € po osiguranom poljoprivrednom gospodarstvu. Pozitivno je riješeno 43 zahtjeva u ukupnom iznosu od 6.876,21 €.

Dana 22. srpnja 2024. Gradonačelnik je donio Odluku o raspisivanju Javnog natječaj za financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu (KLASA: 024-05/24-11/89; URBROJ: 238-10-04-04/2-24-3).

Nakon provedenog postupka Javnog natječaja za financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu (KLASA: 320-01/24-01/3; URBROJ: 238-10-04-04/2-24-3 od 24. srpnja 2024. godine.) Gradonačelnik je donio Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu za sufinanciranje programa udruga iz područja poljoprivrede (KLASA: 024-05/24-11/108; URBROJ: 238-10-04-04/2-24-4 od 19. rujna 2024. godine) kojim je odobrena isplata sredstava potpore poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2024. godini u ukupnom iznosu od 4.000,00 € sljedećim udrugama iz područja poljoprivrede s kojima su sklopljeni ugovori:

1. Udruga vinogradara i vinara „Brenta“ 1.000,00 €
2. Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja 1.000,00 €

„Mali uzgajivač“ Ivanić-Grad

1. Udruga uzgajivača Posavskog konja 1.000,00 €

„Ivanić-Grad“

1. Udruga proizvođača bučinog ulja Hrvatske 1.000,00 €

**2.3. POSTUPCI PRISILNE NAPLATE POTRAŽIVANJA GRADA IVANIĆ-GRADA**

Svi aktivni postupci pokrenuti c/a pravnih i fizičkih osoba su nastavljeni te je pripremljen velik dio ovrha radi naplate naknade za uređenje voda i komunalne naknade protiv pravnih i fizičkih osoba.

Tijekom ovog izvještajnog perioda Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu izdao je:

-              18 rješenja o ovrsi komunalne naknade

-              1 rješenja o ovrsi naknade za uređenje voda.

**2.3.1. Ovrhe**

U navedenom razdoblju provedene su ovrhe po osnovi nenaplaćenog komunalnog doprinosa, komunalne naknade i naknade za uređenje voda.

Po ispostavljenim karticama kupaca Upravnog odjela za financije i proračun na kojima su knjižena dugovanja po osnovi komunalnog doprinosa, komunalne naknade i naknade za uređenje voda pripremana su rješenja o ovrhama, od kojih je dio naplaćen od stranaka primitkom rješenja o ovrsi, a dio je naplaćen putem FINA-e, a u skladu sa Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, broj 68/18, 02/20, 46/20, 47/20, 83/20 i 133/20).

Naplaćeni iznos po ovrhama za komunalnu naknadu ukupno iznosi 1.016,84€.

Naplaćeni iznos po ovrhama za naknadu za uređenje voda ukupno iznosi 3.363,83 €.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ukupno: 4.380,67 €

Napomena: U naplaćenim iznosima su uračunati i iznosi od rješenja o ovrhama koja su izdana u 2022. i 2023. godini, ali naplaćena u 2024. godini.

**2.3.2. Prijave tražbina u stečajnom postupku**

U razdoblju od srpnja do prosinca 2024. godine nije bilo otvorenih novih stečajnih i/ili predstečajnih postupaka u kojima bi Grad Ivanić-Grad kao vjerovnik prijavljivao dospjele tražbine.

**2.4. STATUS PROJEKATA**

U tablici u nastavku navedeni su projekti koji su u tijeku u razdoblju od srpnja do prosinca 2024. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Vrsta projekta** | **Datum prijave** | **Ukupna vrijednost projekta** | **Traženi iznos sufinanciranja** | **Pružatelj potpore** | **Status** | **Odobreni iznos** | **Opis projekta** |
| **1.** | Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada | 5.7.2024. |  | 30.000,00 € | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (NPOO) | Odobreno | 30.000,00 € | Svrha ovog projekta je donošenje izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada. Programsko polazište za izradu izmjene i dopune Plana je usklađivanje s Pravilnikom koji je stupio na snagu 01. siječnja 2024. godine i Zakonom, kojim je propisana obveza vođenja svih izmjena i dopuna prostornih planova, kao i donošenje novih, u svim fazama izrade, kroz elektronički sustav „ePlanovi“ čime se stvaraju prostorni planovi „nove generacije“. Osnovni cilj izrade izmjene i dopune Plana je osiguranje kvalitetnijeg i održivog prostornog i gospodarskog razvoja područja Grada Ivanić-Grada. |
| **2.** | Glazbene večeri u Ivanić-Gradu 2025. | 24.10.2024. | 10.100,00 € | 5.000,00 € | Zagrebačka županija | Prijavljeno |  | Glazbene večeri u Ivanić-Gradu imaju za cilj proširiti kulturnu ponudu Grada nakon Bučijade čime bi se u listopadu ponudila kvalitetna glazbena platforma klasične glazbe. Projektom se planiraju tri koncerta tijekom listopada, 1 x koncert tjedno (10.10. - 31.10) koji bi se putem društvenih mreža i tiskanih medija popularizirao među lokalnom i regionalnom publikom. Koncerti bi se izvodili u prostoru POU Ivanić-Grad. |
| **3.** | Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu Kuće Kundek u Ivanić-Gradu | 29.10.2024. | 60.000,00 € | 45.000,00 € | Ministarstvo kulture | Prijavljeno |  | Na temelju postojećeg stanja konstrukcije i na temelju hitnih mjera sanacije izrađen je projektni zadatak za izradu dokumentacije za cjelovitu obnovu Kuće Kundek. Predviđena je izrada sljedećih dokumenata: 1. Glavni projekt (arhitektonski projekt, građevinski projekt, projekti, projekt elektroinstalacija, projekt vodovoda i odvodnje, projekt strojarskih instalacija, projekt protupožarne zaštite te ostali neophodni elaborati, izvješća i planovi). 2. Izvedbeni projekt. |
| **4.** | Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu tradicijske kuće u Deželićevoj ulici 12 | 29.10.2024. | 55.000,00 € | 40.000,00 € | Ministarstvo kulture | Prijavljeno |  | Projektom se predviđa izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu tradicijske kuće u Deželićevoj ulici 12 u Ivanić-Gradu. Dokumentacija uključuje istražne elaborate i idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt te troškovnike. |
| **5.** | PUMPKIN – Promoting Upgraded Machinery and Power through Knowledge in Innovation and Networking | 10.12.2024. |  |  | European City Facility | Prijavljeno |  | This IC aims to revitalize essential agricultural infrastructure by holistically incorporating green energy concepts, such as energy-efficient vehicles and renewables. Through a service-oriented approach, assets will be made available for both agricultural and commercial purposes, strengthening community bonds. The recently established Energy Community will engage farmers, businesses, and residents, to promote the adoption of sustainable practices, ensuring community-wide participation in the energy transition. A smart agricultural training hub, through collaborations with local Polytechnics, will prepare the next generation of entrepreneurs with green energy and sustainable agriculture skills. |
| **6.** | Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama grada Ivanić-Grada - en. Obnova SD Žeravinec | 30.12.2024. | 1.361.663,31 € | 1.061.782,00 € | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (NPOO) | Prijavljeno |  | Cilj projekta je Energetska obnova školsko športske dvorane Žeravinec sa dodatnim ozelenjivanjem zelenih površina uz Osnovnu školu Stjepana Basarićeka i školsko-športsku dvoranu Žeravinec, te implementaciju urbanog koridora u Sajmišnoj ulici u duljini od 140 metara. |

**2.5. KOMUNALNI DOPRINOSI**

U razdoblju od srpnja do prosinca 2024. godine od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije zaprimljeno je 20 predmeta, a prihod Grada Ivanić-Grada po istima iznosi 40.384,29 eura.

**2.6. NAKNADA ZA NELEGALNO IZGRAĐENE OBJEKTE**

U razdoblju od srpnja do prosinca 2024. godine od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije zaprimljeno je zaprimljeno je 11 predmeta, a prihod Grada Ivanić-Grada po istima iznosi 1.040,87 eura.

**2.7. GRADILIŠTA**

**Rekonstrukcija ulice Stjepana Gregorka**

U tijeku su radovi na rekonstrukciji ulice Stjepana Gregorka (1. uporabna cjelina od projektom predviđenih 3 uporabnih cjelina). Radovi obuhvaćaju izvedbu nove oborinske odvodnje, nove plinske instalacije duž trase + kućne priključke, izvedbu nove pješačke staze, kolnih ulaza te kolničku konstrukciju. Dužina dionice ove prve faze iznosi 1300 metara. Radovi su u tijeku i izvode se.

**Rekonstrukcija Hercegovačke ulice**

S izvođačem radova je potpisan ugovor te su početkom mjeseca rujna započeli radovi na rekonstrukciji postojeće prometne infrastrukture (kolnika, pješačke staze, oborinske odvodnje i kolnih ulaza, plinske instalacije) u Hercegovačkoj ulici naselja Lonja (3. uporabna cjelina). Dužina dionice ove treće faze iznosi 1100 metara.

**Izgradnja nogostupa u ulici Donja Poljana**

Započeli radovi na izgradnji nogostupa, proširenju kolnika za 1 metar, te izvedbi cestovne oborinske odvodnje u ulici Donja Poljana u Ivanić-Gradu, sve u dužini 240 metara. Radovi su izvedeni u ugovorenom roku te je tijekom mjeseca listopada izvršena primopredaja izvedenih radova.

**Parkiralište kod Plave zgrade**

Ugovoreni su radovi na “Rekonstrukciji parkirališta i pristupnih cesta ispred stambene zgrade, *Plave zgrade*, između ulice Ruža, Vukovarske ulice i Moslavačke ulice“ kojom prilikom su se obnovile i uredile navedene površine, te dodatno izgradila 23 nova parkirališna mjesta. Radovi su započeli krajem kolovoza 2024. godine te su završeni u ugovorenom roku od 60 dana.

**Veleučilište - zgrada učeničkog doma – prvi kat i centralno stubište**

Završeni su građevinsko obrtnički radovi na uređenju unutrašnjosti etaže prvoga kata i prostora centralnog stubišta “krila B“ u zgradi Učeničkog (đačkog) doma.

**Zgrada Učeničkog doma – oprema**

Nabava uredske opreme za potrebe visoke škole u novouređenim prostorima prvoga kata učeničkog doma. Sva oprema je dobavljena i namještena do početka školske godine, tj. do početka predavanja.

**Dogradnja zgrade Dječjeg vrtića “Sunce“ u Graberju Ivanićkom**

U tijeku su radovi na izgradnji novoga dječjega vrtića u Graberju Ivanićkom. Dograđeni objekt imat će kapacitet za smještaj 36 djece, od toga je planiran smještaj 20 djece jasličkog uzrasta i 16 djece vrtićke dobi. Izgradnja novoga vrtića sufinancira se sredstvima NPOO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u iznosu od 32 % vrijednosti ugovorenih radova. Ugovoreni rok izvođenja radova je 8 mjeseci, odnosno, radovi bi trebali biti završeni sredinom veljače 2025. godine.

**Dječji vrtić “Tratinčica“ – Posavski Bregi – jaslička skupina – radovi**

Ugovoreni su građevinsko-obrtnički radovi na preuređenju dviju prostorija u prostor za jasličku grupicu. Radovi su obuhvaćali rušenje pregradnih zidova, nove instalacije, novi sanitarni čvor za djecu, podove i dr. te je dobiven lijep i ugodan prostor za boravak najmlađih. Radovi su izvođeni tijekom mjeseca kolovoza i završeni su.

**Izgradnja dvorane u naselju Graberje Ivanićko**

Izgradnja jednodijelne školsko sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića u Graberju Ivanićkom.

**Izvođenje radova fasade vatrogasnih garaža DVD-a Deanovec**

Uređenje postojeće fasade vatrogasnih garaža DVD-a Deanovec koja uključuje i zamjenu postojeće stolarije.

**Uređenje sportskog igrališta Posavski Bregi**

Uređenje postojećeg sportskog igrališta iza DVD-a u Posavskim Bregima. Izvodi se nova asfaltirana podloga sa novim golovima za rukomet.

**Uređenje sportskog igrališta Breška Greda**

Uređenje postojećeg sportskog igrališta u naselju Breška Greda. Izvodi se nova podloga sa novim golovima za rukomet.

**Uređenje sportskog igrališta naselje Žeravinec**

Uređenje postojećeg sportskog igrališta u Ivanić-Gradu, naselju Žeravinec. Izvodi se nova sportska podloga, ograda igrališta i nova oprema igrališta.

**Uređenje vatrogasnog vježbališta Breška Greda**

Uređenje postojećeg vatrogasnog vježbališta u naselju Breška Greda. Izvodi se nova asfaltirana podloga.

**Zgrada stare škole u Lijevom Dubrovčaku**

Obnova pročelja zgrade stare škole za Muzej Ivanić-Grad.

**Uređenje staza sportski park Zelenjak**

Uređenje dijela sportskog parka s pješačkim stazama i uređenje terena.

**Sportski park Zelenjak uređenje nogometnog terena**

Uređenje nogometnog terena s prirodnom travom, dobava novih kućica za igrače, dobava i montaža semafora za nogometni teren.

**Balon igralište sportski park Zelenjak**

Dobava i ugradnja sportskog balona za rukometno igralište sportskog parka Zelenjak.

**Igralište za pse sportski park Zelenjak**

Uklanjanje postojećeg igrališta za pse s obzirom da je napravljeno novo igralište na drugoj lokaciji sportskog parka Zelenjak.

**Izrada ograde nogostupa u Šumećanima**

Dobava i ugradnja odbojne ograde uz postojeću pješačku stazu u naselju Šumećani.

**Uređenje dijela Kolodvorske ulice u Ivanić-Gradu**

Uređenje asfaltne površine odvojka Kolodvorske ulice u Ivanić-Gradu. Izrada novog sloja asfalta sa uređenjem bankina.

**Uređenje dijela ulice Milke Trnine u Ivanić-Gradu**

Uređenje asfaltne površine ulice Milke Trnine u Ivanić-Gradu. Izrada novog sloja asfalta sa uređenjem bankina, te rješavanje oborinske odvodnje.

**Izgradnja nogostupa Jalševec / Opatinec u Ivanić-Gradu**

Izrada novog nogostupa od naselja Jalševec do naselja Opatinec. U sklopu radova izgradnje nogostupa izvodi se novi plinovod i oborinska odvodnja.

**Rekonstrukcija zgrade Muzeja u Ivanić-Gradu**

Obnova i rekonstrukcija zgrade sjedišta Muzeja Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja. Zgrada se cjelovito statički obnavlja uključujući i sve građevinsko obrtničke radove podruma, prizemlja i potkrovlja.

**Sanacija prometnica na području Grada Ivanić-Grada**

Sanacija postojećih makadam prometnica na području Grada za prometovanje vozila prilikom izgradnje kanalizacije.

**Asfaltiranje prometnica na području Grad Ivanić-Grada**

Izrada novog sloja asfalta na prometnicama Grada.

**Odvodnja Grada Ivanić-Grada**

Rješavanje odvodnje na području Grada Ivanić-Grada.

**Razno**

U sklopu obavljanja poslova iz djelokruga odsjeka, kao javnopravno tijelo u postupku ishođenja uporabnih dozvola, obavljao se tehnički pregled objekata na području Grada Ivanić-Grada.

Prilikom ishođenja građevinskih dozvola, kao javnopravno tijelo obavljali su se javni uvidi na terenu.

Rješavanje pojedinačnih zahtjeva građana vezano uz komunalnu problematiku.

**2.8. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA**

**IZGRADNJA NOVOG GROBLJA U IVANIĆ-GRADU**

Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za 1. fazu i odgovarajuće etape IZGRADNJE NOVOG GROBLJA U IVANIĆ-GRADU, povjerena je trgovačkom društvu IVANGRADING d.o.o. Marija Bistrica. Projektna dokumentacija za ishođenje zasebnih građevinskih dozvola odnosi se na:

1. izgradnju odvodnog kolektora dužine oko 449 m, preko postojećih kanala i javnih prometnih površina do prirodnog recipijenta,
2. izgradnju crpne stanice i glavnih kanala odvodnje (od separatora do crpne stanice), ukupne dužine kolektora oko 186 m,
3. izgradnju parkirališta na dijelu groblja s pratećom infrastrukturom.

Za svaki nabrojani zahvat ishođena je zasebna građevinska dozvola, koje su postale pravomoćne. Potrebno je i za preostale faze i etape novog groblja sukladno lokacijskoj dozvoli, izraditi projektnu dokumentaciju te ishoditi građevinske dozvole.

**ELABORAT OCJENE POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE KUNDEKOVE KUĆE NA K.Č.BR. 2591/1 K.O. IVANIĆ-GRAD**

Izrada ELABORATA OCJENE POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE KUNDEKOVE KUĆE NA K.Č.BR. 2591/1 K.O. IVANIĆ-GRADpovjerena je trgovačkom društvu JAS DESIGN d.o.o. Kloštar Ivanić. Elaborat je izrađen u cilju utvrđivanja veličine oštećenja zgrade, kao i mogućnosti obnove konstrukcije zgrade, a sve nakon potresa 2020. godine.

**IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CJELOVITU OBNOVU KUNDEKOVE KUĆE NA K.Č.BR. 2591/1 K.O. IVANIĆ-GRAD**

Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu Kundekove kuće, a što u 1. fazi podrazumijeva izradu konzervatorskog elaborata i idejnog projekta, povjerena je trgovačkom društvu JAS DESIGN d.o.o. Kloštar Ivanić. Za navedenu dokumentaciju su u prosincu 2024. godine ishođeni posebni uvjeti nadležnog konzervatorskog odjela u Zagrebu. U 2. fazi ostaje potreba izrade glavnog i izvedbenog projekta cjelovite obnove.

**CESTA UPU-6**

Izrada projektne dokumentacije povjerena je trgovačkom društvu TRANSEPT STUDIO d.o.o. Ivanić-Grad. Projektom je predviđena izgradnja ceste u UPU-6 dužine oko 120 m s pratećom infrastrukturom (kolnik, nogostup, biciklistička staza, javna rasvjeta, oborinska odvodnja, kabelska kanalizacija). Za navedeni projekt je ishođena građevinska dozvola u lipnju 2024. godine.

**NAFTALANSKA ULICA**

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa, rekonstrukciju ceste te rekonstrukciju vodovoda i odvodnje otpadnih voda u Naftalanskoj ulici povjerena je trgovačkom društvu IDEO PROJEKT d.o.o. Kloštar Ivanić.

Projektom je predviđen zahvat u dužini oko 760 m. Postojeći kolnik se proširuje na 5,5 m, a predviđena je i izgradnja nogostupa širine 1,50 m. Postojeća javna rasvjeta se rekonstruira u cilju poboljšanja osvjetljavanja prometnice.

Za rekonstrukciju prometnice i izgradnju nogostupa te oborinsku odvodnju, kao i za rekonstrukciju vodovoda i odvodnje otpadnih voda ishođene su građevinske dozvole u rujnu 2024. godine.

**AKCELERATOR ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE**

U ožujku 2024. godine ishođena je građevinska dozvola za projekt izgradnje akceleratora za obnovljive izvore energije na k.č.br. 242/3 k.o. Šarampov (UPU-6).

Izrada projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) povjerena je trgovačkom društvu EKO-PLAN d.o.o. Zagreb. Sukladno ugovoru o projektiranju izrađena je sva ugovorena dokumentacija, odnosno i glavni i izvedbeni projekt.

**NOVI DJEČJI VRTIĆ U IVANIĆ-GRADU**

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog dječjeg vrtića na k.č.br. 2295/1 k.o. Ivanić-Grad povjerena je trgovačkom društvu FORESIGHT d.o.o. Ivanić-Grad.

U novom dječjem vrtiću je planiran smještaj za 10 odgojnih skupina, odnosno za potrebe oko 180 korisnika, s pripadajućim ostalim nužnim sadržajima (gospodarski, upravni), a sve sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe. Građevinska dozvola je ishođena u travnju 2024. godine. Nakon provedenog postupka javne nabave, vrijednost radova je znatno veća od procijenjene. U studenom 2024. godine naručen je projekt izmjene i dopune građevinske dozvole sa podjelom na fazno građenje i uštede na pojedinim stavkama.

**SPORTSKA DVORANA UZ UČENIČKI DOM U IVANIĆ-GRADU**

Izrada projektne dokumentacije - idejnog rješenja za dogradnju zgrade Učeničkog doma sa sportskom dvoranom i popratnim sadržajima na k.č.br 2295/3 k.o. Ivanić-Grad povjerena je trgovačkom društvu Atelje za arhitekturu 312 d.o.o. Zagreb. Cilj izrade projektnog rješenja je istražiti prostorne mogućnosti i ograničenja za dogradnju sportske dvorane, u okviru koje se predviđa ugradnja i tribina za gledatelje.

**PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA (ŠETNICA) NA POTOKU ŽERAVINEC**

Izrada projektne dokumentacije (*idejno rješenje i idejni projekt*) za izgradnju pješačke i biciklističke staze -šetnice na potoku Žeravinec u dužini oko 440m – na prostoru između postojećeg mosta u Ulici Alojza Vulinca do betonske ustave iza Osnovne škole Stjepana Basaričeka, povjerena je trgovačkom društvu TRANSEPT STUDIO d.o.o. Ivanić-Grad.

Projektom je predviđeno zacijevljenje postojećeg potoka Žeravinec u spomenutoj dužini, uređenje pješačke i biciklističke staze, s novom javnom rasvjetom i hortikulturnim uređenjem.

Za navedeni projekt je u prosincu 2024. godine ishođena Lokacijska dozvola.

**NASELJE POSAVSKI BREGI**

Izrada projektne dokumentacije – idejna skica i idejno rješenje za urbanističko rješenje niskoenergetskog naselja u naselju Posavski Bregi na k.č.br. 617 k.o. Posavski Bregi, povjerena je trgovačkom društvu TRANSEPT STUDIO d.o.o. Ivanić-Grad. Riječ je o čestici ukupne površine oko 4 ha, unutar koje je potrebno predvidjeti između 25-40 građevnih parcela, čija pojedinačna površina neće biti manja od 600 m2, radi omogućavanja kvalitetnijeg smještaja budućih obiteljskih stambenih objekata. Za pristup svim česticama potrebno je planirati odgovarajuću prometnu infrastrukturu, sa svim komunalnim priključcima. Izrađene su idejne skice te je odabrana varijanta, za koju je projektant pristupio izradi idejnog rješenja.

**NADVIŠENJE ODLAGALIŠTA TARNO**

Izrada projektne dokumentacije za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole za nadvišenje odlagališta otpada Tarno povjerena je trgovačkom društvu H-PROJEKT d.o.o. Zagreb. Predmetna dokumentacije se izrađuje u cilju osiguranja dovoljnog kapaciteta za daljnje odlaganje otpada na lokaciji odlagališta otpada.

Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole ishođeno je u prosincu 2024. godine.

**PROŠIRENJE ODLAGALIŠTA TARNO**

Izrada projektne dokumentacije za proširenje postojećeg odlagališta Tarno na dio k.č.br. 9/2 k.o. Lepšić, povjerena je trgovačkom društvu H-PROJEKT d.o.o. Zagreb.

S obzirom na to da je riječ o etapnom zahvatu, kao i o proširenju na česticu u vlasništvu Republike Hrvatske, predviđeno je ishođenje lokacijske dozvole.

Projektom se želi osigurati dostatni prostor za odlaganje neopasnog otpada s područja Grada Ivanić-Grada i općina Križ i Kloštar Ivanić te osigurati prostor za izgradnju građevina za gospodarenje otpadom, čija je osnovna funkcija povećati količine odvojeno sakupljenog otpada te smanjiti količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

U 2025. godini se očekuje ishođenje Lokacijske dozvole.

**BAZEN NA ZELENJAKU ZA DJECU OD 2-10 GODINA**

Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju bazena za djecu od 2 do 10 godina povjerena je trgovačkom društvu TRANSEPT STUDIO d.o.o. Ivanić-Grad.

Uz postojeći bazen – splash park planiran je smještaj bazena površine oko 400 m2, dubine od 20-40 cm ovisno o uzrastu, a kojim je cilj povećati i obogatiti postojeću ponudu vodenih atrakcija za djecu. U bazenu se planira postava igrala te se planira i uređenje zone za odmor i sunčanje te ostali nužni sadržaji.

**ATLETSKA STAZA SPORTSKI PARK ZELENJAK**

Izrada glavnog projekta uređenja sportskog igrališta atletske staze na Zelenjaku u Ivanić-Gradu. Projektom se predviđa obnova slojeva podloge postojeće atletske staze s rješavanjem odvodnje.

**UREĐENJE STAZA SPORTSKI PARK ZELENJAK**

Izrada projektne dokumentacije uređenja dijela parka sa pješačkim stazama i urbanom opremom. Projektom se predviđa izrada nove podloge staze s klupama, stolovima, roštiljem za odmor u postojećem drvoredu pored nogometnog igrališta.

**UREĐENJE IGRALIŠTA U NASELJU ŠUMEĆANI**

Izrada projekta igrališta uz društveni dom u Šumećanima. Projektom se rješava izrada potpornih zidova i ograde igrališta te izrada nove podloge.

**2.9. PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA**

**VII. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU-4 ZA PODRUČJE IVANIĆ-GRAD, ŠARAMPOV DONJI I JALŠEVEC BREŠKI**

Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Šarampov Donji i Jalševec Breški, usvojena je na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, održanoj dana 10.05.2023. godine te je objavljena u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada, broj 05/23. Tehnička priprema za izradu predmetnih izmjena povjerena je trgovačkom društvu URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKA d.o.o. Zagreb.

**SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA IZRADE I DONOŠENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA SUSJEDNIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I REPUBLIKE HRVATSKE**

Grad Ivanić-Grad sukladno Zakonu o prostornom uređenju sudjeluje u postupcima izrade prostornih planova susjednih jedinica lokalne samouprave, Zagrebačke županije, Republike Hrvatske, i to davanjem smjernica, podataka, raznih očitovanja te sudjelovanja u javnim raspravama, sve prema potrebi.

**DRŽAVNI PLAN PROSTORNOG RAZVOJA**

Na državnoj razini u tijeku je postupak izrade Državnog plana prostornog razvoja, koji je započeo donošenjem Odluke Ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine o izradi predmetnog plana 2018. godine (Narodne novine, broj 39/18). Grad Ivanić-Grad se u postupak izrade plana uključio 2018. godine podnošenjem svojih zahtjeva za izradu Državnog plana. Do isteka razdoblja koje je predmetom ovog Izvješća, nije bilo drugih aktivnosti niti postupaka od strane stručnog izrađivača Plana - Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, kao i Nositelja izrade – Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (sada Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine), s kojima je Grad Ivanić-Grad upoznat.

**VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE**

Na regionalnoj razini u tijeku je postupak izrade VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, koji je započeo donošenjem Odluke o izradi predmetnog plana na Županijskoj skupštini Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije, broj 11/23). Grad Ivanić-Grad se u postupak izrade Plana uključio tijekom 2023. i 2024. godine, podnošenjem svojih zahtjeva za izradu predmetnog plana. Za navedene VIII. izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije, Župan je dana 28.02.2023. godine donio Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš. Do isteka razdoblja koje je predmetom ovog Izvješća, nije bilo drugih aktivnosti s kojima je Grad Ivanić-Grad upoznat, ali u narednom periodu se očekuje javna rasprava o prijedlog VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije.

**Razno**

U sklopu obavljanja poslova iz djelokruga Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu, a sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju izdavani su prema zaprimljenim zahtjevima posebni uvjeti te potvrde glavnog projekta ili Rješenja o obustavi izdavanja potvrde glavnog projekta.

Prema pojedinačnim zahtjevima, omogućavan je neposredan uvid u dokumente prostornog uređenja te su se vršili i drugi poslovi, u skladu s zakonom i aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

**2.10. ZAŠTITA OKOLIŠA**

**2.10.1. Gospodarenje otpadom na području Grada Ivanić-Grada:**

1. Kontinuirano se provodila sanacija divljih deponija na području Grada Ivanić-Grada.

**2.10.2. Mišljenje za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš**

Tijekom ovog izvještajnog perioda u Upravni odjel zaprimljena su četiri zahtjeva Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš u kojima se traži mišljenje za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

**2.11. KOMUNALNA NAKNADA**

**Promjena obveznika komunalne naknade**

* 285 kom - izdano rješenja o promjeni obveznika

**Promjena visine duga s osnova promjene koeficijenta namjene i promjene koeficijenta zone temeljem nove Odluke o komunalnoj naknadi**

* Računi za komunalnu naknadu - poslovni prostori mjesečni 1044 kom
* Računi za komunalnu naknadu - poslovni prostori tromjesečni 524 kom
* Obračun, knjiženje zaduženja, printanje, pečaćenje,

pakiranje -------------------------

1568 kom

- Obavljeni su razgovori sa strankama – obveznicima, te su izvršene promjene matičnih podataka na objektima i obveznicima, temeljem dostavljenih dokumenata i zahtjeva o promjeni obveznika. Navedeno uključuje ispunjavanje obrazaca zahtjeva za promjenu obveznika.

- Obrada stranaka koji su zatražili obročnu otplatu duga te ispunjavanje zahtjeva za isto.

- Evidentiranje novih obveznika te korekcija postojećih kvadratura i obračuna po novim zapisnicima za stambene prostore.

- Obrađivanje te usklađivanje stanja sa strankama putem telefona.

- Obrađeno 22 knjižnih zapisa ispravka zaduženja.

- Obrađeno 71 knjižnih zapisa odobrenja.

- Knjiženje uplata po izdanim računima i uplatnicama – izvodi iz ŽR.

- Razne potvrde o plaćanjima, popratni dopisi i drugo.

- Praćenje naplate te obrada stranaka po ovrhama.

**Rješavanje zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade za 2024. godinu**

- izdano 17 rješenja o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade

- izdano 4 rješenje o odbijanju oslobođenja od obveze plaćanja komunalne naknade

**2.12. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA**

* Odrađena priprema i formiranje Rješenja za stambene prostore
* Odrađena priprema i formiranje Rješenja za poslovne prostore.
* Uplatnice za naknadu za uređenje voda - poslovni prostori mjesečni 1044 kom
* Uplatnice za naknadu za uređenje voda -poslovni prostori tromjesečni 524 kom
* Obračun, knjiženje zaduženja, printanje, pečaćenje,

pakiranje ------------------------

1568 kom

- Obavljeni su razgovori sa strankama – obveznicima, te su izvršene promjene matičnih podataka na objektima i obveznicima, temeljem dostavljenih dokumenata i zahtjeva o promjeni obveznika. Navedeno uključuje ispunjavanje obrazaca zahtjeva za promjenu obveznika.

- Obrada podataka i priprema papira za upis založnog prava na nekretninama u vlasništvu dužnika.

- Evidentiranje novih obveznika, te korekcija postojećih kvadratura i obračuna.

- Obračun uplata prema Hrvatskim vodama.

- Zaprimljeno 285 zahtjeva promjene obveznika, korekcije podataka ili kvadrature.

**Promjena obveznika naknade za uređenje voda**

* izdana rješenja o promjeni obveznika

**2.13. OTKUP GRADSKIH STANOVA**

* Mjesečni obračun rata za otkup stanova prema srednjem tečaju EUR-a po HNB,
* Ispis i slanje uplatnica za obveznike (srpanj – prosinac 2024.),
* Obračun uplata prema državnom proračunu,
* Prijevremeni otkup i izračun prijevremenog otkupa,
* Obračun preostalih obveza do konačne otplate prema zahtjevu stranaka.

**2.14. POSTUPANJE GRADA RADI UBLAŽAVANJA I OTKLANJANJA POSLJEDICA RAZORNIH POTRESA KOJI SU U PROSINCU 2020. ZADESILI GRAD IVANIĆ-GRAD I ŠIRE PODRUČJE**

Nastavno na sve aktivnosti provođene nakon potresa u prethodnim godinama, iste su nastavljene i u drugoj polovici 2024. godine, pa tako:

Na dan 31. prosinca 2024. Grad Ivanić-Grad, na temelju Odluke Gradonačelnika o sufinanciranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu, financira najamnine za stambeno zbrinjavanje triju obitelji čije su nekretnine nastradale u potresu.

S tim u vezi, Grad Ivanić-Grad ranije je pružio pravnu i administrativnu pomoć četirima obiteljima radi prijavljivanja istih na Javni poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za sufinanciranje najamnina za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu te je dvjema obiteljima i odobreno financiranje najamnina od strane istoga Ministarstva počevši od 1. listopada 2021. Od siječnja 2024. godine, a radi izmjena kriterija za sufinanciranje najamnina za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu, Grad Ivanić-Grad preuzeo je sufinanciranje najamnine jednoj obitelji, dok za drugu obitelj sufinanciranje najamnine odobreno od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine traje i dalje.

Aktivnosti u vezi ublažavanja i otklanjanja posljedica razornih potresa još uvijek traju.

**2.15. KOMUNALNO REDARSTVO**

Tijekom izvještajnog razdoblja od srpnja do prosinca 2024. godine Komunalno redarstvo je obavljalo poslove i zadatke nadzora nad provedbom odredaba Odluke o komunalnom redu, Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada, Odluke o držanju pasa, Odluke o spaljivanju otpada biljnog porijekla, Odluke o uređenju prometa na cestama, Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu kao i ostalih Odluka Gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada po službenoj dužnosti, preventivno te po prijavama i zahtjevima mjesnih odbora, pravnih i fizičkih osoba. Sukladno spomenutim odlukama te ukazanim potrebama na terenu, komunalne redarke nadzirale su radove i surađivale s izvođačima radova oko obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja čistoće javnih i zelenih površina, prokopa javnih površina, sanacije neuređenih odlagališta otpada, održavanja parkirališta, održavanja i izgradnje javne rasvjete i slično. Također, komunalne redarke su izrađivale troškovnike za nabavu radova i usluga iz svog djelokruga rada, aktivno sudjelovale u pripremi i izradi odluka Grada, surađivale s mjesnim odborima u rješavanju problema na terenu te intervenirale u poslovima održavanja i radovima na površinama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada.

Osnovni poslovi i zadaci obavljani u Komunalnom redarstvu proizlaze iz provedbe odgovarajućih propisa sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o građevinskoj inspekciji, Zakonu o gospodarenju otpadom, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakona o zaštiti životinja, Zakonu o buci, Prekršajnom zakonu, Zakonu o zaštiti od požara te propisa vezanih uz kontrolu komunalnog reda, pravilno korištenje javnih površina, nadzora nad uređenjem javnih površina te problematiku održavanja zemljišta uz javne površine.

Komunalno redarstvo kontrolu javnih površina provodi svakoga radnoga dana, a po potrebi i u dane vikenda te nakon radnog vremena. Tom prilikom redovno se kontrolira stanje na terenu uz redovni obilazak gradskog područja, a o poduzetim mjerama vodi se službena evidencija. Prilikom terenskih uvida u cilju kvalitetnijeg utvrđivanja činjeničnog stanja, komunalne redarke provode praksu fotografiranja zatečenog stanja na terenu te fotodokumentaciju prilažu kao prilog dokumentaciji u predmetima. Predmetna fotodokumentacija sadržajno se odnosi na nedostatke i oštećenja u komunalnoj opremi na području Grada, korištenja javnih površina, izvršenju obveznih radnji i slično. Izrada fotodokumentacije koristi se kao dokazni materijal u provođenju daljnjih mjera prema prekršiteljima odredaba Odluke o komunalnom redu.

U drugoj polovici 2024. godine, u razdoblju od srpnja do prosinca, Komunalno redarstvo sukladno svojim ovlastima pokrenulo je 36 upravnih postupaka prilikom kojih je izdano 36 rješenja o izvršenju obaveznih radnji, za uređenje parcela i uređenje odvodnih jaraka za odvod oborinskih voda na području Grada Ivanić-Grada te zaključaka o izvršenju naloženih radnji po izdanim rješenjima, rješenja o troškovima postupka nakon provedenog kompletnog upravnog postupka te rješenja o uklanjanju predmeta s javnih površina (tehnički neispravna vozila i slično).

Sukladno ovlastima prema Zakonu o gospodarenju otpadom, komunalno redarstvo je na terenu izvršilo 4 nadzora.

Sva navedena rješenja izdavana su nakon što je provjerom na terenu utvrđeno da se javna površina, odnosno površina uz javnu prometnu ili zelenu površinu ne koristi sukladno Odluci o komunalnom redu, odnosno koristi se protivno odlukama Grada i drugim zakonskim propisima. U svim postupcima komunalne redarke izvršavale su službene očevide, a strankama u postupku ostavljen je rok da se usklade s važećim odlukama po kojima komunalne redarke imaju pravo postupati. Stranke su u većini slučajeva izvršile zadanu obvezu iz rješenja.

Osim rješenja, Komunalno redarstvo je u predmetnom razdoblju izdalo 16 obveznih prekršajnih naloga te 4 opomene s ciljem kažnjavanja i upozoravanja osoba za neizvršavanje određenih naloženih radnji ili nepostupanja sukladno odredbama odluka Grada – nepropisno parkiranje, odbačeni otpad, držanje pasa, neodržavanje zelenih površina i slično.

U drugoj polovici 2024. godine, Komunalno redarstvo je izdalo 47 naloga trgovačkom društvu Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o., s potrebom izvođenja radnji i aktivnosti s ciljem trenutnog uklanjanja uočenih nepravilnosti na terenu, odnosno izvršavanje određenih radnji s ciljem funkcioniranja odvodnje na javnim površinama, funkcioniranjem prometa u Gradu, održavanja objekata javne namjene te više od 10 naloga veterinarskim ambulantama s ciljem uklanjanja lešina s prometnica i javnih površina te ostalih radnji vezanih za komunalnu higijenu i zaštitu od zaraznih bolesti pasa i mačaka. Ovim načinom se osigurava poštivanje zakona i odluka, sigurnost, zdravlje i zadovoljstvo građana. Također, u promatranom razdoblju Komunalno redarstvo je trgovačkom društvu IVAKOP d.o.o. izdalo 13 naloga za sanaciju divljih odlagališta te odbačenog otpada uz zelene otoke.

Osim spomenutih, također je izdano 58 rješenja te 13 suglasnosti za korištenje javnih površina, kojima se odobrava korištenje određene javne površine u svrhu postave ugostiteljskih terasa, za održavanje određenih manifestacija, zatvaranja prometa na nerazvrstanim cestama, postavljanje građevinske skele te u svrhu ostalih potreba pravnih i fizičkih osoba (prezentacije, informiranja i slično). Izdano su dva rješenja i dvije odluke o produljenom radnom vremenu ugostiteljskih objekata i tri suglasnosti za prometovanje vozila težih od 3,5 t. Izdane su i dvije suglasnosti za prekoračenje buke. Komunalne redarke su također vršile nadzor nad korištenjem javnih površina, sukladno izdanim rješenjima o odobrenju korištenja javne površine kao i izdanim suglasnostima te nisu ustanovljene nepravilnosti po istima.

U razdoblju od srpnja do prosinca 2024. godine periodički su odrađivane akcije koje su obuhvatile kontrolu parkiranja automobila na javnim površinama, uklanjanja određenih bespravnih predmeta s javne površine, prisutnosti pasa na javnim površinama bez nadzora te ostale radnje koje nisu zahtijevale nametanje određenih obaveza građanima. Sve navedene akcije i aktivnosti su provođene samostalno te u dogovoru s PP Ivanić Grad i trgovačkim društvom Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

Izdane su 42 suglasnosti kojima se građanima i tvrtkama dozvoljava prokop javne površine, odnosno izvođenje radova na javnoj površini, s ciljem priključenja instalacije vode, plina ili kanalizacije na javnu mrežu te ostalih radova u zoni javne površine. Radnje koje su obuhvaćene izdavanjem ovih suglasnosti obuhvatile su pregled stanja na terenu, nadzor nad izvođenjem prekopa javnih površina, kontrola izvođenja radova neposredno prije spajanja na mrežu i kontrola završetka radova i provjera sanacije predmetne površine.

Također, komunalne redarke su prema zahtjevima predstavnika mjesnih odbora, izvršile obilaske mjesnih odbora, a po obrađenim prijavama pristupilo se rješavanju problema na terenu, odnosno prijavama nadležnim institucijama.

U sklopu održavanja javne rasvjete, Komunalno redarstvo je aktivno sudjelovalo u obilasku terena, komunikaciji i koordinaciji s izvođačima, pregledu izvršenih radova na terenu, utvrđivanju nedostataka i kvarova. Također, za sve lampe koje nisu mijenjane u sklopu projekta, zaprimane su prijave o kvarovima, nakon čega su u određenim periodima prijave obrađivane, te putem ugovorenog izvođača na terenu vršeni popravci. Sve navedene aktivnosti prije izvršenja ili poslije izvršenja ili uvida zahtijevale su pisano očitovanje, povratnu informaciju putem telefona ili pisani odgovor, što je Komunalno redarstvo redovno izvršavalo.

S obzirom na to da su u opisu poslova komunalnih redarki i ostale radnje po nalogu Pročelnika Upravnog odjela, u drugoj polovici 2024. godine komunalne redarke su zajedno s ostalim djelatnicima Upravnog odjela, aktivno sudjelovale u rješavanju nastalih problema na području Grada prilikom izvođenja radova (po prijavama građana ili predstavnika mjesnih odbora), uviđaju na terenu, izdavanju naloga, kao i kontroli po izvršenju istih. Nadalje, sudjelovale su u kontroli izvršavanja radova na održavanju zelenih površina, manjih građevinskih radova, izvođenju radova iscrtavanja horizontalne signalizacije, obavljanja higijeničarske službe, tarupiranja – krčenja i košnje javnih zelenih površina, odvodnje na području Grada, rekonstrukcije ulica na području Grada, postupanje na terenu nakon prijava građana te pražnjenju kontejnera na zelenim otocima.

O svojim aktivnostima i radu Komunalno redarstvo Grada Ivanić-Grada redovno je podnosilo Izvješće na sjednici Gradskog vijeća. U svojem Izvješću obrađuje se problematika postavljenih pitanja na prethodnoj sjednici, postupanje po istom te se ukratko daje informacija o svim provedenim aktivnostima u razdoblju između sjednica.

U cilju rješavanja svega gore navedenoga, spomenuti radovi su uključivali izlazak na teren samostalno ili zajedno s izvođačima radova održavanja javnih površina, utvrđivanje količinu izvedenih radova, rješavanje problema nastalih prilikom izvođenja predmetnih radova, utvrđivanje obujma radova prije izvršenja te kontrola istog poslije izvršenja. Zajedno s predstavnicima komunalnih tvrtki (Ivakop, Ivaplin i VIOZŽ), s predstavnicima HEP-a, Hrvatskih cesta, Županijskih cesta te Hrvatskih voda vršeni su obilasci terena - prometnice, telekomunikacijska mreža, kanalska mreža i ostalo, a sve u cilju rješavanja utvrđene problematike na terenu.

Prema Pravilniku o zaštiti od požara, viša stručna suradnica-komunalna redarka Ilijana Mišković obavlja poslove referenta zaštite od požara u pravnoj osobi (Gradska uprava) te je ovlaštenice zaštite na radu. Također, Komunalno redarstvo je sudjelovalo u provedbi i koordinaciji ispitivanja instalacija te popravke na vatrodojavnom sustavu u svim objektima u vlasništvu Grada. Redovno je svaka 3 mjeseca izvršena kontrola instalacija, prohodnost evakuacijskih puteva, stanje aparata za početno gašenje požara, a o svemu je redovno ispisivano Izvješće koje je dostavljano Gradonačelniku.

Ostali svakodnevni dopisi u dogovoru s Pročelnikom odjela, dostavljani su u nadležne institucije na svaki zahtjev stranke koja se s određenom problematikom javila u ovaj Upravni odjel.

**2.16. REVIZIJA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM GRADA IVANIĆ-GRADA DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU, PODRUČNI URED BJELOVAR**

U rujnu 2024. godine Državni ured za reviziju je obavljalo provjeru provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije za 2019. i 2020. godine (KLASA: 041-02/24-01/64, URBROJ: 613-01-01-24-1 od 12. rujna 2024.).

Državnom uredu za reviziju dostavljena je dokazna dokumentacija o statusu provedbe naloga i preporuka.

**3. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN**

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/19 i 08/22), Upravni odjel za financije i proračun obavlja:

* pripremu prijedloga odluka i drugih akata koji su u ovlasti Grada i djelokruga Upravnog odjela,
* izradu i donošenje proračuna te izradu pripadajuće dokumentacije vezane uz izradu i donošenje proračuna,
* praćenje proračunskih prihoda proračuna,
* izvršenje proračuna i poslove knjigovodstva i računovodstva proračuna,
* utvrđivanje naplate i praćenje gradskih prihoda,
* praćenje i realizaciju proračunskih rashoda,
* financijsko praćenje i nadzor nad financijskim poslovanjem korisnika gradskog proračuna,
* financiranje rada mjesnih odbora,
* pripremu financijske dokumentacije za prisilnu naplatu potraživanja,
* vođenje propisanih evidencija,
* financijsku operativu,
* vođenje evidencije i izrađivanje izvješća o decentraliziranim sredstvima vatrogastva,
* obračun plaća i ostalih primanja lokalnih dužnosnika, službenika i namještenika, upravnih tijela Grada te naknada članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te naknada članovima savjetodavnih tijela gradonačelnika,
* vođenje evidencije o dugotrajnoj imovini Grada,
* financijsko upravljanje i kontrole u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,
* poslove sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti,
* javnu nabavu,
* ostale poslove sukladno posebnim popisima.

**3.1. JAVNA NABAVA**

1. **Priprema i provođenje postupka nabave javne nabave male vrijednosti za nabavu, doprema i montaža balona za rukometno igralište u Ivanić-Gradu**

* izrada Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provođenje postupka nabave, dopreme i montaže balona za rukometno igralište u Ivanić-Gradu
* izrada Izjava o nepostojanju sukoba interesa
* izrada Dokumentacije o nabavi
* objava postupka javne nabave u EOJN-u
* otvaranje ponuda
* izrada Zapisnika o javnom otvaranju ponuda
* pregled i ocjena ponuda
* izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
* izrada Odluke o odabiru
* objava Zapisnika i Odluke u EOJN-u
* objava Obavijesti o dodjeli ugovora u EOJN-u
* povrat jamstva za ozbiljnost ponude gospodarskim subjektima

1. **Priprema i provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova** **na izgradnji nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad**

* izrada Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na izgradnji nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad
* izrada Izjava o nepostojanju sukoba interesa
* izrada Dokumentacije o nabavi
* objava prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
* objava Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
* objava postupka javne nabave u EOJN-u
* otvaranje ponuda
* izrada Zapisnika o javnom otvaranju ponuda
* pregled i ocjena ponuda
* izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
* izrada Odluke o poništenju postupka javne nabave
* objava Zapisnika i Odluke u EOJN-u
* povrat jamstva za ozbiljnost ponude gospodarskim subjektima

1. **Priprema i provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad**

-izrada Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad

- izrada Izjava o nepostojanju sukoba interesa

- izrada Dokumentacije o nabavi

- objava postupka javne nabave u EOJN-u

- otvaranje ponuda

- izrada Zapisnika o javnom otvaranju ponuda

- pregled i ocjena ponuda

- izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

- izrada Odluke o poništenju postupka javne nabave

- objava Zapisnika i Odluke u EOJN-u

- povrat jamstva za ozbiljnost ponude gospodarskim subjektima

**4. Priprema i provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova**  **rekonstrukcije parkirališta i nogostupa ispred stambenih zgrada u Omladinskoj ulici u Ivanić-Gradu**

* izrada Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova rekonstrukcije parkirališta i nogostupa ispred stambenih zgrada u Omladinskoj ulici u Ivanić-Gradu
* izrada Dokumentacije o nabavi
* objava prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
* objava Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

**5. Priprema i provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova rekonstrukcije nogostupa, parkirališta i dijela Ulice Ruža ispred stambene zgrade u Ivanić-Gradu**

- izrada Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova rekonstrukcije nogostupa, parkirališta i dijela Ulice Ruža ispred stambene zgrade u Ivanić-Gradu

- izrada Dokumentacije o nabavi

- objava prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

- objava Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

**6. Priprema i provođenje postupka javne nabave male vrijednosti - izgradnja nogostupa Jalševec - Opatinec**

* izrada Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova Uređenja Veleučilišta – 1. etaža
* izrada Dokumentacije o nabavi
* objava prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u EOJN-u
* objava Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u EOJN-u
* objava postupka javne nabave u EOJN-u

-pregled i ocjena ponuda

- izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

- izrada Odluke o odabiru

- objava Zapisnika i Odluke u EOJN-u

- objava Obavijesti o dodjeli ugovora u EOJN-u

* povrat jamstva za ozbiljnost ponude gospodarskim subjektima

**3.2. JEDNOSTAVNA NABAVA**

1. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave** **usluge čišćenja i uređenja parcela u vlasništvu Grada Ivanić-Grada i RH i to:**

**- k.č.br. 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, k.o. Opatinec**

**- k.č.br. 2627, 2589, k.o. Caginec.**

* izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge čišćenja i uređenja parcela u vlasništvu Grada Ivanić-Grada i RH i to:

- k.č.br. 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, k.o. Opatinec

- k.č.br. 2627, 2589, k.o. Caginec

* izrada Poziva za dostavu ponude
* dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima
* izrada Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
* izrada Odluke o odabiru

1. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave radova na unutarnjem uređenju društvenog doma u Posavskim Bregima**

* izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu radova na unutarnjem uređenju društvenog doma u Posavskim Bregima
* izrada Poziva za dostavu ponude
* dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima
* izrada Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
* izrada Odluke o odabiru

**3. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave radova sanacije i rekonstrukcije sprava na dječjem igralištu u centru (pored DM-a)**

- izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu radova sanacije i rekonstrukcije sprava na dječjem igralištu u centru (pored DM-a)

- izrada Poziva za dostavu ponude

- dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima

- izrada Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- izrada Odluke o odabiru

**4. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije – idejnog rješenja za dogradnju zgrade Učeničkog doma – Sportska dvorana za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za nadogradnju zgrade Učeničkog doma u Ivanić-Gradu na k.č.br. 2295/3, k.o. Ivanić-Grad**

- izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije – idejnog rješenja za dogradnju zgrade Učeničkog doma – Sportska dvorana za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za nadogradnju zgrade Učeničkog doma u Ivanić-Gradu na k.č.br. 2295/3, k.o. Ivanić-Grad

- izrada Poziva za dostavu ponude

- dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima

- izrada Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- izrada Odluke o odabiru

**5. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja (Koordinator II) nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Gregorkove ulice u Ivanić-Gradu**

- dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima

- izrada Odluke o prihvaćanju Ponude i zaključenju Ugovora o pružanju usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja (Koordinator II) nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Gregorkove ulice u Ivanić-Gradu

**6. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja (Koordinator II) nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Hercegovačke ulice u Ivanić-Gradu**

* dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima

- izrada Odluke o prihvaćanju Ponude i zaključenju Ugovora o pružanju usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja (Koordinator II) nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Hercegovačke ulice u Ivanić-Gradu

**7. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu, demontažu starog i montažu novog rashladnika u Gradskoj vijećnici (ponovljeni postupak)**

* izrada Poziva za dostavu ponude
* dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima
* izrada Odluke o prihvaćanju Ponude i zaključenju narudžbenice

**8. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu najma osobnih automobila za potrebe Grada Ivanić-Grada (rent a car)**

- izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge najma osobnih automobila za potrebe Grada Ivanić-Grada (rent a car)

- izrada Poziva za dostavu ponude

- dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima

**9. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za radove obnove smeđe signalizacije na području Grada Ivanić-Grada**

- izrada Poziva za dostavu ponude

- dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima

**10.** **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za radove na izgradnji potpornog zida uz Društveni dom Šumećani**

- izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu radova na izgradnji potpornog zida uz Društveni dom Šumećani

- izrada Poziva za dostavu ponude

- dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima

- izrada Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- izrada Odluke o odabiru

**11. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu Kundekove kuće**

- izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu Kundekove kuće

- izrada Poziva za dostavu ponude

- dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima

- izrada Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- izrada Odluke o odabiru

**12. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije – idejnog i glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju javnog bazena za uzraste od 2-10 godina na k.č.br. 2079/4, k.o. Ivanić-Grad, sjeverno od postojećeg „Spray parka“**

- izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge izrade projektne – idejnog i glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju javnog bazena za uzraste od 2-10 godina na k.č.br. 2079/4, k.o. Ivanić-Grad, sjeverno od postojećeg „Spray parka“

- izrada Poziva za dostavu ponude

- dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima

- izrada Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- izrada Odluke o odabiru

**13. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu izrade projektne** **dokumentacije – Glavni projekt s troškovnikom za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole za izgradnju nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad na k.č.br. 2295/1, k.o. Ivanić-Grad**

-izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije – Glavni projekt s troškovnikom za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole za izgradnju nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad na k.č.br. 2295/1, k.o. Ivanić-Grad

- izrada Poziva za dostavu ponude

- dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima

- izrada Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- izrada Odluke o odabiru

**14. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za radove sanacije rubnjaka na igralištu umjetne trave i nabava kućica za rezervne igrače – SP Zelenjak**

- izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu radova sanacije rubnjaka na igralištu umjetne trave i nabava kućica za rezervne igrače – SP Zelenjak

- izrada Poziva za dostavu ponude

- dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima

- izrada Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- izrada Odluke o odabiru

**15. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu izrade tehničke pripreme za izradu VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški**

- izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge izrade tehničke pripreme za izradu VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

- izrada Poziva za dostavu ponude

- dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima

- izrada Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- izrada Odluke o odabiru

**16. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu uklanjanja drvoreda borova u Posavskim Bregima te uređenje gradske deponije na k.č.br. 237/2, k.o. Šarampov**

- izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu usluge uklanjanja drvoreda borova u Posavskim Bregima te uređenje gradske deponije na k.č.br. 237/2, k.o. Šarampov

- izrada Poziva za dostavu ponude

- dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima

- izrada Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- izrada Odluke o odabiru

**17. Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za radove na**  **uređenju prometnice – ulica Milke Trnine u Ivanić-Gradu**

- izrada Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za nabavu radova na uređenju prometnice – ulica Milke Trnine u Ivanić-Gradu

- izrada Poziva za dostavu ponude

- dostava Poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima

- izrada Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- izrada Odluke o odabiru

1. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za radove čišćenja i uređenje parcela u vlasništvu grada Ivanić-Grada** **(KLASA: 406-07/24-02/40)**
2. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za radove uređenja prostorija prizemlja za odgojnu vrtićku grupicu u Dječjem vrtiću Posavski Bregi (KLASA: 406-07/24-02/41)**
3. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu izrade elaborata krajobraza Parka hrvatskih branitelja (KLASA: 406-07/24-02/42)**
4. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za radove uređenja vatrogasnog vježbališta i fitnes parka Breška Greda** **(KLASA: 406-07/24-02/43)**
5. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za nabavu, demontažu i montažu novog rashladnika u Gradskoj vijećnici (KLASA: 406-07/24-02/45)**
6. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu izrade tehničke pripreme za izradu VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog uređenja UPU-4** **(KLASA: 406-07/24-02/46)**
7. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za izradu prilazne ceste i platoa za izvođenje radova na rijeci Lonji (KLASA: 406-07/24-02/53)**
8. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za radove čišćenja, odštopavanja i ispiranja slivnika i kanalizacijskih cijevi na području grada Ivanić-Grada (KLASA: 406-07/24-02/54)**
9. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu hvatanja i privremenog udomljavanja napuštenih pasa (KLASA: 406-07/24-02/55)**
10. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave rukometnih golova na sportskom igralištu Posavski Bregi (KLASA: 406-07/24-02/56)**
11. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave rukometnih golova na sportskom igralištu Posavski Bregi - ponovljeni postupak (KLASA: 406-07/24-02/57)**
12. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave uređenja tucaničkih cesta 2024. (KLASA: 406-07/24-02/60)**
13. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave Uza radove uređenja raskrižja Vukovarske i Omladinske ulice u Ivanić-Gradu (KLASA: 406-07/24-02/63)**
14. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave božićnih dekoracija za područje Grada Ivanić-Grada (KLASA: 406-07/24-02/64)**
15. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave usluge jednogodišnjeg najma božićnih dekoracija za područje Grada Ivanić-Grada (KLASA: 406-07/24-02/65)**
16. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora za radove izgradnje nogostupa Jalševec – Opatinec (KLASA: 406-07/24-02/66)**
17. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu zamjene vanjske stolarije na društvenom domu u Dubrovčaku Lijevom (KLASA: 406-07/24-02/67)**
18. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu zamjene vanjske stolarije na streljani Žeravinec (KLASA: 406-07/24-02/68)**
19. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za radove uređenja prometnice i parkirališta - odvojak Kolodvorske ulice (KLASA: 406-07/24-02/69)**
20. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za pružanje usluga stalnog sudskog vještaka (KLASA: 406-07/24-02/71)**
21. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu izrade idejnog rješenja prometnice u starom gradu (KLASA: 406-07/24-02/72)**
22. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave - ponovljeni postupak nabave punionice za električna vozila (KLASA: 406-07/24-02/73)**
23. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu čišćenja i uređenja parcela u vlasništvu grada Ivanić-Grada (KLASA: 406-07/24-02/74)**
24. **Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave za izvođenje građevinskih radova kod novog kružnog toka - Donja Poljana (KLASA: 406-07/24-02/75)**

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja izvršeno je sljedeće:

- Izrada Narudžbenica za nabave do 26.540,00 € bez PDV-a (robe i usluge) odnosno 66.360,00 € bez PDV-a (radovi) – 197 komada

* Izrada Zaključka o avansnom plaćanju – 7 komada

- Izrada V. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. godinu u EOJN-u - 09.07.2024.

- Izrada VI. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. godinu u EOJN-u - 30.07.2024.

* Izrada VII. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. godinu u EOJN-u - 22.11.2024.
* Izrada VIII. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. godinu u EOJN-u - 05.12.2024.

- Ažuriranje Registra Ugovora u EOJN-u.

**3.3. POSLOVI KNJIGOVODSTVA I RAČUNOVODSTVA**

**Financijsko knjigovodstvo, obračun plaća, obračun drugog dohotka, obračun autorskih honorara, blagajna, salda-konti, legalizacija, komunalni doprinos, nekretnine u vlasništvu Grada Ivanić-Grada**

Poslovi koji su se obavljali u razdoblju od srpnja do prosinca 2024. godine su:

* Knjiženje svih promjena po izvodima banke, ulaznim i izlaznim računima,
* Knjiženje i preuzimanje formiranih obveza iz socijalnog programa, te knjiženje po izvodima,
* Knjiženja i ispravci po rebalansu proračuna,
* Preuzimanje obrađenih zahtjeva proračunskih korisnika kroz riznicu, kontiranje i knjiženje u glavnu knjigu,
* Blagajničko poslovanje te knjiženje blagajne svakog proračunskog korisnika prema dostavljenim mjesečnim temeljnicama,
* Ispis i obrada putnih naloga,
* usklađivanje prihoda i rashoda sa svakim proračunskim korisnikom,
* Sudjelovanje u izradi kvartalnih obračuna te završnog računa,
* Usklađivanje sa saldakontima po svim vrstama prihoda,
* Unos rješenja za komunalni doprinos – formiranje izlaznih računa za obveznike komunalnog doprinosa,
* Knjiženje uplata po komunalnom doprinosu,
* rad sa strankama,
* Unos rješenja za legalizaciju - formiranje izlaznih računa za obveznike legalizacije,
* Formiranje i knjiženje knjižnih zapisa – odobrenja za uplate po legalizaciji, a koje se plaćaju u državni proračun (Izvodi Fine putem e-maila),
* Formiranje IR-a po ugovorima za kupoprodaju i zakup nekretnina, te praćenje naplate i preknjiženje jamčevina.

Knjiženja se obavljaju na način: pojedinačno zatvaranje stavaka u salda-konti programu i nakon toga, integralnim knjiženjem u financijskom računovodstvu, kontiranje pojedinačno po stavkama na pozicije proračuna i pripadajućim kontima, te prijenos u glavnu knjigu.

Obračunato je:

* 6 redovnih plaća za 29 zaposlenika,
* obračuni bolovanja,
* Izdavanje zahtjeva za refundacije bolovanja od HZZO,
* 6 obračuna plaća za djelatnice iz projekta ZAŽELI, obračuni korištenja privatnog automobila u službene svrhe te bolovanja i refundacije,
* 7 obračuna naknade za rad u Gradskom vijeću,
* 24 obračuna za povjerenstava i radna tijela Gradskog vijeća,
* 9 naknada po Ugovorima o djelu,
* 35 naknada po Ugovorima o djelu za domare,
* Za sve navedene isplate formirani su JOPPD obrasci i poslani u Poreznu upravu.
* Odrađivanje ispravaka JOPPD obrazaca (SNU).
* 6 mjesečnih obračuna naknada za prijevoz zaposlenicima, koji imaju pravo na naknadu
* 6 mjesečnih obračuna naknada za prehranu zaposlenicima
* Blagajničko poslovanje: isplate po potrebi zaposlenicima te knjiženje blagajničkog poslovanja
* Priprema i obračun putnih naloga
* Ostali poslovi po nalogu Pročelnice.

- ULAZNI RAČUNI GRADA IVANIĆ-GRADA (1700 komada - dopuna podataka potrebnih za plaćanje), izrada i knjiženje knjižnih zapisa (ispravak, terećenje, odobrenje) za dobavljače u salda konti, usklađenje sa dobavljačima-slanje IOS-a

Obračun poreza na dodanu vrijednost po ulaznim računima sa prijenosom porezne obveze-formiranje knjižnog zapisa terećenja dobavljača i kupaca (PPO) te formiranje PDV tromjesečnog obrasca.

- RIZNICA - priprema naloga za plaćanje

Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Ivanić-Grad, Pučko otvoreno učilište, Muzej Ivanić-Grada, Gradska knjižnica Ivanić-Grad

Slanje izvoda proračunskim korisnicima na Web.

- slanje i priprema naloga za plaćanje putem banke prema Gradonačelniku za:

- ulazne račune

- Odluke Gradonačelnika

- političke stranke

- pomoć za novorođenčad

- socijalno ugrožene osobe

- kompenzacije

- ostale udruge i korisnici koji se financiraju iz gradskog Proračuna (unos u knjižne zapise dobavljača ostalo radi evidencije analitike u salda konti).

- IZVODI GRAD IVANIĆ-GRAD

- preuzimanje izvoda od banke (181 komad)

- knjiženje izvoda u salda konti po stavkama

- KNJIŽENJE IZVODA ODNOSNO EVIDENTIRANJE UPLATA PREMA IZDANIM POTVRDAMA I UGOVORIMA – **PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE, PRIVREMENO KORIŠTENJE DPZ, ZAKUP PAŠNJAKA DPZ**.

Unos IR-a zaduženja po sklopljenim Ugovorima i sudskim nagodbama, praćenje istih i dostavljanje potrebne dokumentacije (kartice kupaca, potvrde dugovanja).

- IZVODI - **PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA** u vlasništvu Republike Hrvatske. Unos IR-a prema Ugovorima o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te evidentiranje uplata putem knjižnih zapisa prema izvodima FINE.

Unos novih IR-a i praćenje uplata prema Ugovorima o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

- IZLAZNI RAČUNI

- zakup domova po MO (unos IR-a i knjiženje izvoda po Ugovorima)

- zakup poslovnog prostora Grada Ivanić-Grada prema Ugovorima

- OSTALO (ispostavljanje računa, praćenje uplata po izvodima, slanje opomena i izvoda otvorenih stavaka – usklađenje sa kupcima)

- obračun PDV-a i slanje obrasca u poreznu upravu.

**3.4. POSLOVI PRORAČUNA**

Poslovi proračuna odnose se na poslove izrade proračuna i izmjena i dopuna proračuna, odnosno izvršavanja proračuna.

**PRORAČUN GRADA IVANIĆ-GRADA za 2024.**

Proračun Grada Ivanić-Grada za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu usvojen je na 24. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 29. studenog 2023. godine.

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA** **za 2024.**

U navedenom razdoblju donesena je jedna izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu i to:

* II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu usvojene na 32. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 20. studenog 2024. godine.

**IZVRŠAVANJE PRORAČUNA**

Rashodi i izdaci na proračunskim stavkama izvršavani su u skladu s naplatom proračunskih prihoda u dijelu koji se odnosi na proračunske korisnike.

Grad je svoje ugovorene obveze u drugom polugodištu izvršavao pravodobno, redovno su isplaćivane plaće svim korisnicima proračuna, redovno su isplaćivane naknade koje proizlaze iz socijalnih prava.

U drugom polugodištu 2024. godine priljev sredstava bio je dovoljan za podmirenje svih nastalih i prenesenih obaveza.

Ukupni prihodi i primici u razdoblju srpanj – prosinac 2024. godini (razina 22) iznose 7.971.377,79 EUR, što je za 2,4 % više od prihoda i primitaka ostvarenih u istom razdoblju 2023. godine. Povećanje prihoda poslovanja posljedica je utjecaja povećanja prihoda od poreza.

Dana 10. rujna 2024. godine Gradonačelnik je predao Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2024. godinu Predsjedniku Gradskog vijeća na razmatranje. Gradsko vijeće je isto razmatralo na svojoj 31. sjednici dana 24. rujna 2024. godine. Izvještaj je objavljen na web stranici Grada Ivanić-Grada:

[Izvršenje proračuna - Ivanić Grad online (ivanic-grad.hr)](https://www.ivanic-grad.hr/dokumenti-grada/izvrsenje-proracuna/)

**FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE**

Dana 10. srpnja 2024. godine predani su Financijski izvještaji proračuna u elektroničkom obliku Ministarstvu financija putem aplikacije Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (RKPFI) za razdoblje 01.01. - 30.06.2024. za razinu 22 koji se sastoje od:

- Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS,

- Izvještaja o obvezama na Obrascu: OBVEZE,

- Bilješke

Dana 18.07.2024. godine predan je Financijski izvještaji proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2024. za razinu 23, odnosno konsolidirani financijski izvještaj.

Dana 10.10.2024. godine predani su Financijski izvještaji proračuna za razdoblje 01.01.-30.09.2024. za razinu 22 putem aplikacije Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (RKPFI).

**IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2023. GODINU**

Ministarstvo financija izvršilo je provjeru sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2024. godinu. Grad Ivanić-Grad je dostavio dokaze za pitanje broj 18. i 28. Podaci su dostavljeni Ministarstvu financija putem aplikacije Jačanje fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola.

**GODIŠNJI PLAN VREDNOVANJA AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA**

Grad Ivanić-Grad je 9. prosinca 2024. godine regionalnom koordinatoru dostavio Godišnji plan vrednovanja akata strateškog planiranja za 2025. godinu za Grad Ivanić-Grad.

**DRŽAVNA REVIZIJA, KONTROLE, INSPEKCIJE**

U periodu od srpnja do prosinca 2024. nije bilo nadzora od strane Državne revizije niti drugih kontrola i inspekcija.

**KREDITNO ZADUŽENJE GRADA IVANIĆ-GRADA**

Dana 5. srpnja 2024. i 3. listopada 2024. godine Ministarstvu financija dostavljena su izvješća o zaduženju jedinica lokalne samouprave - Obrazac IZJS sa stanjem na dan 30.06.2024. i 30.09.2024.

Stanje kreditnog zaduženja dan 31.12.2024.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podaci o davatelju kredita | Broj Ugovora/ godina | Namjena kredita | Stanje kredita na 1. 1. 2024. | Novo zaduženje u 2024. godini | Otplate u 2024. | Stanje kredita na 31. 12. 2024. | Rok otplate | Ugovorena kamatna stopa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4+5-6) | 8 | 9 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | KO-05/16 | Izgradnja školske dvorane u Pos. Bregima, nogostup Šumećani, Caginec, Uređenje Zelenjaka, Šetnica | 961.142,64 | - | 192.228,52 | 768.914,12 | 31.12.2028 | 2,50 % |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | KO-32/17 | Izgradnja školske dvorane u Pos. Bregima, | 589.816,60 | - | 84.259,52 | 505.557,08 | 31.12.2030 | 2,50 % |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | INJS-19-1100498 | Izgradnja inkubatora, Rekonstrukcija ulice, Zelenjak, Šetnica, Parkiralište | 771.769,12 | - | 110.252,76 | 661.516,36 | 31.12.2030 | 2,00 % |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | ESEU-19-1100479 | Energetska obnova zgrade civilne zaštite i vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad | 16.100,44 | - | 16.100,44 | 0,00 | 30.6.2024 | 0,25 % |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak | INJN-23-1102755 | Rekonstrukcija Hercegovačke ulice i ulice S. Gregorka | - | 170.974,94 | - | 170.974,94 |  |  |
| ADDIKO BANK d.d. | 408-51013964/ 2013 | Izgradnja poduzetničke zone | 565.547,11 | - | 113.109,44 | 452.437,67 | 31.12.2028 | 2,50 % |
| ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 3278539317 | Izgradnja sportske dvorane u Graberju Ivanićkom, dogradnja DV Žeravinec | 760.794,95 | 440.346,47 | 60.079,93 | 1.141.061,49 | 30.6.2034 | 1,30 % |
| Republika Hrvatska - državni proračun | povrat poreza po godišnjem obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu | tekuće poslovanje | 736,68 | - | 736,68 | 0,00 | 30.04.2024 | - |
| Republika Hrvatska - državni proračun | potres 2021 | sanacija oštećenja od potresa | 252.173,34 | - | 84.057,80 | 168.115,54 | 31.12.2026 | - |
| Republika Hrvatska - državni proračun | pad prihoda 2021 | tekuće poslovanje | 13.272,28 | - | 13.272,28 | 0,00 | 20.12.2024. | - |
| **UKUPNO - Obveze za kredite i zajmove** | |  | **3.931.353,16** | **611.321,41** | **674.097,37** | **3.868.577,20** |  |  |

**NOVA KREDITNA ZADUŽENJA U 2024. GODINI**

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. listopada 2024. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Gradu Ivanić-Gradu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad“ (KLASA: 022-03/24-04/348, URBROJ: 50301-05/16-24-3). Grad Ivanić-Grad je na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak dana 19. studenog 2024. godine potpisao Ugovor o kreditu broj: INJN-24-1103475 na iznos od 6.135.000,00 €, s rokom otplate kredita od 15 godina bez počeka, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,68 % i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,2 % od iznosa odobrenog kredita.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. listopada 2024. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Gradu Ivanić-Gradu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnog projekta „Dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Sunce, Graberje Ivanićko“ (KLASA: 022-03/24-04/349, URBROJ: 50301-05/16-24-2). Grad Ivanić-Grad je temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak dana 19. studenog 2024. godine potpisao Ugovor o kreditu broj: INJN-24-1103469 na iznos od 1.235.000,00 € s rokom otplate kredita od 15 godina bez počeka, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,20 % i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,2 % od iznosa odobrenog kredita.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. listopada 2024. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Gradu Ivanić-Gradu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih projekata „Rekonstrukcija Hercegovačke ulice i ulice S. Gregorka – II. faza“, Nogostup Jalševec – Opatinec -\_ Tarno“ i „Rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa u Naftalanskoj ulici“ (KLASA: 022-03/24-04/335, URBROJ: 50301-05/16-24-2). Grad Ivanić-Grad je na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak dana 24. prosinca 2024. godine potpisao Ugovor o kreditu broj: INJS-24-1103539 na iznos od 1.815.000,00 € s rokom otplate kredita od 15 godina bez počeka, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,20 % i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,2 % od iznosa odobrenog kredita.

**DANE SUGLASNOSTI**

Gradonačelnik je proslijedio na razmatranje i usvajanje na 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada koja je održana dana 24. rujna 2024. godine sljedeću odluku:

- Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za dugoročno zaduživanje kod Hrvatske poštanske banke d.d. za sufinanciranje EU projekta "Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad".

GRADONAČELNIK:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.